Таблица П.4.2.1 - Капитальные вложения, 1 вариант

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных | тыс.тг. | 3 496 419 | 0 | 0 | 0 | 776982 | 776982 | 776982 | 776982 | 388491 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин (подземное строительство) | тыс.тг. | 3 496 419 | 0 | 0 | 0 | 776982 | 776982 | 776982 | 776982 | 388491 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 4 112 178 | 0 | 0 | 0 | 870220 | 901299 | 920724 | 940148 | 479786 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 55000 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 1 319 535 | 61905 | 218718 | 218718 | 218718 | 218718 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 |
| Обустройство скважин месторождений переходящий | тыс.тг. | 169 947 | 169947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 2 698 583 | 311322 | 150061 | 202000 | 1023200 | 1012000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальные объекты | тыс.тг. | 350 000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты электроснабжения | тыс.тг. | 652 269 | 0 | 0 | 0 | 154236 | 498033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервуары | тыс.тг. | 225 000 | 0 | 95000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 172 638 | 30000 | 62674 | 30116 | 29174 | 20674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение ОС | тыс.тг. | 1 619 375 | 304660 | 321328 | 327186 | 333602 | 332599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 8 744 347 | 877835 | 1197781 | 778021 | 2341930 | 2867024 | 118000 | 172680 | 63000 | 54680 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 9 795 923 | 877835 | 1245692 | 840262 | 2622961 | 3325748 | 139830 | 208942 | 77805 | 68896 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 12 240 766 | 877835 | 1197781 | 778021 | 3118912 | 3644006 | 894982 | 949662 | 451491 | 54680 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 13 908 100 | 877 834,60 | 1245692 | 840262 | 3493181 | 4227047 | 1060554 | 1149091 | 557591 | 68896 | 0 |

Продолжение таблицы П.4.2.1

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | - | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих наклонно-направленных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гидроразрыв пласта (ГРП) | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин (подземное строительство) | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство скважин месторождений переходящий | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальные объекты | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты электроснабжения | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервуары | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение ОС | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 71630 | 0 | 74364 | 0 | 77372 | 0 | 80652 | 0 | 83933 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 54680 | 0 | 0 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 71630 | 0 | 74364 | 0 | 77372 | 0 | 80652 | 0 | 83933 | 0 | 0 | 0 |

Таблица П.4.2.2 - Бюджетная эффективность, 1 вариант

|  | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 4 252 895 | 203 668 | 110 483 | 101 449 | 111 379 | 167 943 | 174 969 | 179 783 | 180 341 | 178 572 | 176 910 | 174 687 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 1 385 811 | 35 920 | 37 357 | 39 229 | 46 599 | 49 822 | 51 996 | 54 247 | 55 116 | 55 994 | 56 368 | 56 727 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 1 543 728 | 66 590 | 69 563 | 72 008 | 88 531 | 124 252 | 139 169 | 132 273 | 123 238 | 108 697 | 92 800 | 79 317 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 445 610 | 15 319 | 15 186 | 15 313 | 15 710 | 16 629 | 17 300 | 17 772 | 17 861 | 17 742 | 17 633 | 17 475 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 68 127 543 | 2 057 456 | 2 488 746 | 2 368 499 | 2 344 997 | 2 177 448 | 2 268 545 | 2 330 960 | 2 484 334 | 2 459 966 | 2 437 066 | 2 406 444 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 50 469 198 | 1 797 772 | 2 119 838 | 2 080 101 | 2 030 380 | 1 872 015 | 1 902 764 | 1 907 430 | 1 991 130 | 1 923 512 | 1 975 323 | 1 902 929 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 31 266 104 | 1 299 199 | 1 527 840 | 1 453 488 | 1 444 921 | 1 369 701 | 1 268 901 | 1 304 414 | 1 309 018 | 1 296 885 | 1 285 202 | 1 269 755 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 10 903 473 | 730 068 | 824 740 | 751 107 | 607 055 | 415 369 | 505 597 | 548 703 | 528 019 | 556 189 | 562 266 | 576 101 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 1 612 | 1 126 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 159 890 185 | 5 799 782 | 6 973 274 | 6 678 297 | 6 466 815 | 5 857 293 | 5 979 303 | 6 116 017 | 6 328 375 | 6 240 411 | 6 249 749 | 6 134 062 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 20 691 395 | 628 291 | 740 819 | 665 129 | 1 021 944 | 1 146 325 | 790 276 | 822 126 | 757 703 | 699 290 | 690 272 | 699 442 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 16 438 499 | 424 623 | 630 336 | 563 681 | 910 566 | 978 382 | 615 307 | 642 342 | 577 361 | 520 717 | 513 362 | 524 755 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 164 143 080 | 6 003 450 | 7 083 757 | 6 779 746 | 6 578 193 | 6 025 236 | 6 154 272 | 6 295 800 | 6 508 716 | 6 418 983 | 6 426 659 | 6 308 749 |

Продолжение таблицы П.4.2.2

|  | Ед.изм | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 170 906 | 167 696 | 164 691 | 161 865 | 158 920 | 156 442 | 152 945 | 147 736 | 142 664 | 139 653 | 137 343 | 135 826 | 134 162 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 53 931 | 44 559 | 45 238 | 45 924 | 46 158 | 46 375 | 47 054 | 47 246 | 47 923 | 49 121 | 50 349 | 51 608 | 52 341 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 67 866 | 58 157 | 49 908 | 42 919 | 36 980 | 31 953 | 27 682 | 24 072 | 21 004 | 17 860 | 15 188 | 12 916 | 10 985 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 17 178 | 16 932 | 16 707 | 16 499 | 16 281 | 16 107 | 15 842 | 15 424 | 15 019 | 14 802 | 14 649 | 14 569 | 14 477 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 354 363 | 2 581 918 | 2 535 652 | 2 492 137 | 2 446 792 | 2 662 192 | 2 602 684 | 2 514 041 | 2 427 729 | 2 489 649 | 2 448 476 | 2 421 427 | 2 391 771 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 923 181 | 1 841 029 | 1 763 941 | 1 785 350 | 1 710 113 | 1 728 836 | 1 648 967 | 1 787 051 | 1 683 608 | 1 607 872 | 1 743 937 | 1 682 607 | 1 621 463 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 1 243 508 | 1 221 074 | 1 200 464 | 1 181 089 | 1 160 544 | 1 143 444 | 979 425 | 947 672 | 917 115 | 899 549 | 886 333 | 877 910 | 868 294 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 509 522 | 454 341 | 448 079 | 419 977 | 415 017 | 361 768 | 372 308 | 293 508 | 258 678 | 208 739 | 144 598 | 128 202 | 115 199 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 5 998 643 | 6 050 315 | 5 895 298 | 5 822 029 | 5 672 965 | 5 834 232 | 5 541 017 | 5 481 278 | 5 228 411 | 5 147 938 | 5 166 187 | 5 053 413 | 4 940 367 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 713 569 | 720 812 | 711 949 | 721 705 | 709 143 | 704 920 | 693 262 | 697 531 | 684 053 | 688 572 | 694 861 | 701 805 | 705 709 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 542 663 | 553 116 | 547 258 | 559 840 | 550 224 | 548 478 | 540 317 | 549 795 | 541 388 | 548 919 | 557 518 | 565 979 | 571 547 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 6 169 549 | 6 218 011 | 6 059 989 | 5 983 894 | 5 831 885 | 5 990 675 | 5 693 963 | 5 629 014 | 5 371 075 | 5 287 591 | 5 303 530 | 5 189 239 | 5 074 530 |

Продолжение таблицы П.4.2.2

|  | Ед.изм | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 132 636 | 131 148 | 129 786 | 128 291 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 53 079 | 53 821 | 55 166 | 56 545 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 9 343 | 7 947 | 6 759 | 5 750 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 14 399 | 14 326 | 14 266 | 14 195 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 472 042 | 2 444 315 | 2 418 914 | 2 598 981 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 563 919 | 1 682 737 | 1 624 634 | 1 566 760 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 859 529 | 851 130 | 602 762 | 596 936 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 80 720 | 30 258 | 57 343 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 4 920 395 | 4 953 385 | 4 650 058 | 4 710 876 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 709 828 | 715 348 | 724 427 | 732 283 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 577 192 | 584 200 | 594 642 | 603 991 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 5 053 031 | 5 084 534 | 4 779 844 | 4 839 167 |

Таблица П.4.2.3 - Производственный доход, 1 вариант

| Производственный доход | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Нефть | тыс.тонн | 1 450,032 | 73,689 | 69,924 | 67,596 | 66,592 | 67,894 | 69,009 | 69,178 | 67,700 | 65,401 | 63,212 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 1075,993 | 47,94 | 56,53 | 55,47 | 54,14 | 49,92 | 50,74 | 50,86 | 49,78 | 48,09 | 46,48 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 374,039 | 25,75 | 13,39 | 12,13 | 12,45 | 17,97 | 18,27 | 18,31 | 17,92 | 17,31 | 16,73 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн |  | 268229,96 | 275162,55 | 266870,10 | 270692,55 | 272615,06 | 279430,44 | 286416,20 | 293576,60 | 300916,02 | 308438,92 |
| на внутренний рынок | тг/тонн |  | 65917,00 | 68735,00 | 69716,00 | 74560,00 | 77867,00 | 79813,68 | 81809,02 | 83854,24 | 85950,60 | 88099,36 |
| Производственный доход от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 359798229,13 | 12859098,21 | 15554665,46 | 14803116,96 | 14656230,67 | 13609050,85 | 14178407,72 | 14568500,61 | 14613726,74 | 14470386,15 | 14335680,71 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 35440793,27 | 1697233,04 | 920690,99 | 845404,97 | 928154,20 | 1399524,63 | 1458076,03 | 1498192,32 | 1502843,28 | 1488102,45 | 1474249,64 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 395239022,40 | 14556331,26 | 16475356,45 | 15648521,93 | 15584384,87 | 15008575,48 | 15636483,75 | 16066692,93 | 16116570,02 | 15958488,59 | 15809930,34 |

Продолжение таблицы П.4.2.3

| Производственный доход | Ед.изм | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Нефть | тыс.тонн | 60,895 | 58,124 | 55,642 | 53,312 | 51,119 | 48,965 | 47,026 | 44,853 | 42,269 | 39,822 | 38,031 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 44,77 | 42,74 | 40,91 | 39,20 | 37,59 | 36,00 | 34,58 | 32,98 | 31,08 | 29,28 | 27,96 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 16,12 | 15,39 | 14,73 | 14,11 | 13,53 | 12,96 | 12,45 | 11,87 | 11,19 | 10,54 | 10,07 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 316149,89 | 324053,64 | 332154,98 | 340458,85 | 348970,32 | 357694,58 | 366636,95 | 375802,87 | 385197,94 | 394827,89 | 404698,59 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 90301,85 | 92559,39 | 94873,38 | 97245,21 | 99676,34 | 102168,25 | 104722,46 | 107340,52 | 110024,03 | 112774,63 | 115594,00 |
| Производственный доход от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 14155550,63 | 13849193,95 | 13589042,79 | 13345537,02 | 13116508,61 | 12877854,64 | 12677103,40 | 12393733,45 | 11971625,00 | 11560615,12 | 11316584,71 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 1455725,46 | 1424220,42 | 1397467,05 | 1372425,45 | 1348872,68 | 1324330,03 | 1303685,22 | 1274544,08 | 1231135,39 | 1188868,04 | 1163772,49 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 15611276,09 | 15273414,36 | 14986509,84 | 14717962,47 | 14465381,29 | 14202184,68 | 13980788,62 | 13668277,53 | 13202760,39 | 12749483,16 | 12480357,21 |

Продолжение таблицы П.4.2.3

| Производственный доход | Ед.изм | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Нефть | тыс.тонн | 36,490 | 35,206 | 33,927 | 32,723 | 31,567 | 30,477 | 29,391 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 26,83 | 25,89 | 24,95 | 24,06 | 23,21 | 22,41 | 21,61 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 9,66 | 9,32 | 8,98 | 8,66 | 8,36 | 8,07 | 7,78 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 414816,05 | 425186,45 | 435816,12 | 446711,52 | 457879,31 | 469326,29 | 481059,45 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 118483,85 | 121445,95 | 124482,09 | 127594,15 | 130784,00 | 134053,60 | 137404,94 |
| Производственный доход от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 11129434,66 | 11006487,16 | 10871688,52 | 10748010,74 | 10627454,72 | 10517015,49 | 10395924,44 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 1144526,40 | 1131882,75 | 1118020,36 | 1105301,61 | 1092903,89 | 1081546,57 | 1069093,83 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 12273961,06 | 12138369,91 | 11989708,88 | 11853312,35 | 11720358,61 | 11598562,05 | 11465018,27 |

Таблица П.4.2.4- Расчет операционных затрат, чистой прибыли, 1 вариант

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 2 925 286,03 | 104 816,86 | 103 440,15 | 103 996,11 | 106 549,66 | 112 977,87 | 117 704,49 | 120 942,91 | 121 318,36 | 120 128,40 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 204 960,62 | 7 344,01 | 7 247,55 | 7 286,50 | 7 465,42 | 7 915,81 | 8 246,98 | 8 473,88 | 8 500,19 | 8 416,81 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 1 694 717,31 | 60 723,96 | 59 926,38 | 60 248,47 | 61 727,83 | 65 451,91 | 68 190,20 | 70 066,33 | 70 283,84 | 69 594,45 |
| Ремонт зданий и сооружений | тыс.тг. | 478 018,54 | 11 623,86 | 12 088,81 | 12 694,43 | 13 583,04 | 14 522,43 | 15 156,13 | 15 812,45 | 16 065,58 | 16 321,50 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 946 738,97 | 23 021,62 | 23 942,48 | 25 141,93 | 26 901,87 | 28 762,37 | 30 017,46 | 31 317,32 | 31 818,67 | 32 325,52 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 16 794 641,03 | 381 464,85 | 364 031,30 | 416 161,40 | 432 766,73 | 479 068,23 | 524 113,55 | 577 857,67 | 550 622,40 | 557 997,87 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 736 987,93 | 17 921,16 | 18 638,00 | 19 571,71 | 20 941,73 | 22 390,04 | 23 367,06 | 24 378,93 | 24 769,21 | 25 163,77 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 117 965,98 | 2 868,55 | 2 983,29 | 3 132,75 | 3 352,04 | 3 583,86 | 3 740,25 | 3 902,21 | 3 964,68 | 4 027,84 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 1 716 473,33 | 41 739,06 | 43 408,62 | 45 583,27 | 48 774,10 | 52 147,26 | 54 422,78 | 56 779,48 | 57 688,45 | 58 607,38 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 681 858,18 | 16 580,58 | 17 243,80 | 18 107,67 | 19 375,20 | 20 715,17 | 21 619,10 | 22 555,29 | 22 916,37 | 23 281,41 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 1 391 821,39 | 33 844,58 | 35 198,36 | 36 961,70 | 39 549,02 | 42 284,18 | 44 129,31 | 46 040,27 | 46 777,32 | 47 522,44 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 2 188 204,88 | 53 210,04 | 55 338,44 | 58 110,74 | 62 178,49 | 66 478,69 | 69 379,57 | 72 383,96 | 73 542,74 | 74 714,21 |
| Аренда | тыс.тг. | 1 822 593,58 | 44 319,56 | 46 092,34 | 48 401,44 | 51 789,54 | 55 371,24 | 57 787,44 | 60 289,85 | 61 255,01 | 62 230,76 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 484 529,89 | 11 782,19 | 12 253,48 | 12 867,35 | 13 768,06 | 14 720,24 | 15 362,58 | 16 027,84 | 16 284,42 | 16 543,82 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 6 655,64 | 161,84 | 168,32 | 176,75 | 189,12 | 202,20 | 211,02 | 220,16 | 223,69 | 227,25 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 133 246,32 | 3 240,12 | 3 369,72 | 3 538,54 | 3 786,23 | 4 048,09 | 4 224,73 | 4 407,68 | 4 478,24 | 4 549,57 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 10 966 305,04 | 266 664,96 | 277 331,56 | 291 225,06 | 311 610,81 | 333 161,47 | 347 699,42 | 362 756,05 | 368 563,33 | 374 434,25 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 1 175 698,03 | 28 589,16 | 29 732,73 | 31 222,25 | 33 407,81 | 35 718,26 | 37 276,87 | 38 891,09 | 39 513,69 | 40 143,11 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 10 361,07 | 251,95 | 262,03 | 275,15 | 294,41 | 314,77 | 328,51 | 342,74 | 348,22 | 353,77 |
| ППН | тыс.тг. | 16 485 616,85 | 590 701,41 | 582 942,89 | 586 076,04 | 600 466,72 | 636 693,28 | 663 330,38 | 681 580,70 | 683 696,58 | 676 990,46 |
| ПРС | тыс.тг. | 22 982 816,46 | 561 857,14 | 590 004,54 | 631 304,86 | 674 965,20 | 714 726,78 | 745 677,00 | 757 614,38 | 769 682,57 | 774 836,69 |
| ППД | тыс.тг. | 13 809 886,50 | 330 097,27 | 373 581,12 | 392 979,08 | 382 646,02 | 405 886,36 | 422 920,01 | 437 279,94 | 448 485,78 | 459 363,52 |
| Химлаборатори | тыс.тг. | 1 223 864,27 | 43 852,67 | 43 276,69 | 43 509,29 | 44 577,63 | 47 267,03 | 49 244,52 | 50 599,40 | 50 756,48 | 50 258,62 |
| ГСТ | тыс.тг. | 21 794 944,57 | 529 982,34 | 551 181,63 | 578 794,23 | 619 309,82 | 662 140,60 | 691 034,00 | 720 958,24 | 732 499,90 | 744 168,04 |
| ЦИР | тыс.тг. | 4 169 536,43 | 101 389,60 | 105 445,18 | 110 727,68 | 118 478,62 | 126 672,46 | 132 199,99 | 137 924,72 | 140 132,73 | 142 364,93 |
| Гидроразрыв пласта (ГРП) | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод добывающих скважин под нагнетание | тыс.тг. | 37 483,20 | 6 920,42 | 7 197,23 | 7 485,12 | 7 784,53 | 8 095,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 291 201,66 | 24 818,04 | 64 526,90 | 40 264,79 | 55 833,84 | 43 550,39 | 29 759,44 | 0,00 | 0,00 | 16 023,83 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 345 613,44 | 11 584,63 | 6 024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 486,06 | 22 438,93 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 125 618 027,16 | 3 311 372,42 | 3 436 877,59 | 3 585 844,29 | 3 762 073,49 | 4 004 866,91 | 4 177 142,82 | 4 319 403,47 | 4 380 674,52 | 4 423 029,15 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 1 385 811,15 | 35 920,44 | 37 357,26 | 39 228,75 | 46 598,81 | 49 821,53 | 51 995,56 | 54 247,15 | 55 115,58 | 55 993,53 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 1 543 728,32 | 66 590,31 | 69 562,84 | 72 008,42 | 88 531,29 | 124 251,96 | 139 169,25 | 132 272,93 | 123 238,24 | 108 696,93 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 5 441,55 | 129,28 | 134,45 | 139,83 | 145,43 | 151,24 | 155,02 | 158,90 | 162,87 | 166,94 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 391 952,84 | 14 044,19 | 13 859,73 | 13 934,22 | 14 276,36 | 15 137,66 | 15 770,97 | 16 204,88 | 16 255,19 | 16 095,75 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 48 215,72 | 1 145,53 | 1 191,35 | 1 239,01 | 1 288,57 | 1 340,11 | 1 373,61 | 1 407,95 | 1 443,15 | 1 479,23 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 31 266 104,12 | 1 299 198,87 | 1 527 840,17 | 1 453 488,28 | 1 444 921,24 | 1 369 700,66 | 1 268 900,94 | 1 304 414,49 | 1 309 018,23 | 1 296 885,32 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 160 259 280,85 | 4 728 401,05 | 5 086 823,38 | 5 165 882,80 | 5 357 835,19 | 5 565 270,07 | 5 654 508,18 | 5 828 109,78 | 5 885 907,78 | 5 902 346,85 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 38 290 199,35 | 1 239 394,24 | 1 533 872,16 | 1 171 916,55 | 1 319 470,97 | 1 355 544,55 | 1 412 255,97 | 1 451 111,60 | 1 455 616,40 | 1 441 338,80 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 68 127 542,75 | 2 057 455,71 | 2 488 746,47 | 2 368 498,71 | 2 344 996,91 | 2 177 448,14 | 2 268 545,24 | 2 330 960,10 | 2 484 333,55 | 2 459 965,65 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 50 469 198,08 | 1 797 771,52 | 2 119 837,70 | 2 080 101,49 | 2 030 379,64 | 1 872 014,73 | 1 902 764,41 | 1 907 429,74 | 1 991 129,63 | 1 923 511,59 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 156 886 940,18 | 5 094 621,48 | 6 142 456,33 | 5 620 516,75 | 5 694 847,52 | 5 405 007,41 | 5 583 565,62 | 5 689 501,44 | 5 931 079,57 | 5 824 816,04 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 5 629 748,98 | 243 767,95 | 234 384,58 | 234 700,21 | 237 917,72 | 262 486,50 | 270 759,20 | 276 074,79 | 277 667,66 | 266 872,68 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 1 445 568,55 | 105 650,20 | 100 252,45 | 96 914,69 | 95 475,35 | 97 341,77 | 98 940,70 | 99 183,29 | 97 064,58 | 93 768,30 |
| Страхование | тыс.тг. | 902 405,16 | 21 943,57 | 22 821,31 | 23 964,59 | 25 642,11 | 27 415,49 | 28 611,80 | 29 850,80 | 30 328,67 | 30 811,78 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 1 280 220,65 | 35 545,40 | 33 113,72 | 34 368,78 | 35 858,44 | 46 322,93 | 49 061,66 | 50 978,67 | 52 595,52 | 48 604,61 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 1 280 220,65 | 35 545,40 | 33 113,72 | 34 368,78 | 35 858,44 | 46 322,93 | 49 061,66 | 50 978,67 | 52 595,52 | 48 604,61 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 721 333,98 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 162 516 689,16 | 5 338 389,44 | 6 376 840,91 | 5 855 216,96 | 5 932 765,24 | 5 667 493,91 | 5 854 324,82 | 5 965 576,24 | 6 208 747,24 | 6 091 688,72 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 322 775 970,01 | 10 066 790,48 | 11 463 664,29 | 11 021 099,75 | 11 290 600,43 | 11 232 763,99 | 11 508 833,00 | 11 793 686,01 | 12 094 655,01 | 11 994 035,57 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 395 239 022,40 | 14 556 331,26 | 16 475 356,45 | 15 648 521,93 | 15 584 384,87 | 15 008 575,48 | 15 636 483,75 | 16 066 692,93 | 16 116 570,02 | 15 958 488,59 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 322 775 970,01 | 10 066 790,48 | 11 463 664,29 | 11 021 099,75 | 11 290 600,43 | 11 232 763,99 | 11 508 833,00 | 11 793 686,01 | 12 094 655,01 | 11 994 035,57 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 72 463 052,39 | 4 489 540,77 | 5 011 692,15 | 4 627 422,18 | 4 293 784,44 | 3 775 811,49 | 4 127 650,75 | 4 273 006,91 | 4 021 915,01 | 3 964 453,03 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 13 526 884,31 | 309 032,08 | 315 745,51 | 317 018,24 | 434 065,20 | 606 667,83 | 653 400,40 | 701 649,91 | 708 594,56 | 684 171,97 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 58 936 168,08 | 4 180 508,70 | 4 695 946,65 | 4 310 403,94 | 3 859 719,24 | 3 169 143,66 | 3 474 250,36 | 3 571 357,00 | 3 313 320,45 | 3 280 281,06 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 17 975 748,50 | 839 200,11 | 887 990,66 | 871 885,54 | 1 258 508,39 | 1 698 964,02 | 1 599 664,28 | 1 529 489,73 | 1 381 817,79 | 1 183 510,23 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 54 487 303,88 | 3 650 340,67 | 4 123 701,50 | 3 755 536,65 | 3 035 276,05 | 2 076 847,47 | 2 527 986,47 | 2 743 517,18 | 2 640 097,21 | 2 780 942,79 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 54 517 366,42 | 3 650 340,67 | 4 123 701,50 | 3 755 536,65 | 3 035 276,05 | 2 076 847,47 | 2 527 986,47 | 2 743 517,18 | 2 640 097,21 | 2 780 942,79 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 10 903 473,28 | 730 068,13 | 824 740,30 | 751 107,33 | 607 055,21 | 415 369,49 | 505 597,29 | 548 703,44 | 528 019,44 | 556 188,56 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 48 032 694,79 | 3 450 440,56 | 3 871 206,35 | 3 559 296,61 | 3 252 664,03 | 2 753 774,16 | 2 968 653,06 | 3 022 653,57 | 2 785 301,01 | 2 724 092,50 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 1 612,02 | 1 125,79 | 486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 48 031 082,77 | 3 449 314,78 | 3 870 720,11 | 3 559 296,61 | 3 252 664,03 | 2 753 774,16 | 2 968 653,06 | 3 022 653,57 | 2 785 301,01 | 2 724 092,50 |

Продолжение таблицы П.4.2.4

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 119 010,12 | 117 514,74 | 114 971,46 | 112 811,77 | 110 790,27 | 108 888,95 | 106 907,72 | 105 241,15 | 102 888,71 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 8 338,46 | 8 233,69 | 8 055,49 | 7 904,17 | 7 762,54 | 7 629,32 | 7 490,51 | 7 373,74 | 7 208,91 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 68 946,59 | 68 080,27 | 66 606,86 | 65 355,68 | 64 184,56 | 63 083,06 | 61 935,27 | 60 969,77 | 59 606,91 |
| Ремонт зданий и сооружений | тыс.тг. | 16 430,79 | 16 535,35 | 16 791,80 | 16 889,89 | 17 147,26 | 17 406,94 | 17 495,66 | 17 577,94 | 17 835,40 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 32 541,98 | 32 749,07 | 33 256,98 | 33 451,24 | 33 960,97 | 34 475,29 | 34 651,01 | 34 813,97 | 35 323,88 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 545 697,19 | 564 984,36 | 597 538,22 | 592 463,75 | 609 712,51 | 610 105,23 | 621 588,02 | 624 150,41 | 642 444,34 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 25 332,27 | 25 493,48 | 25 888,86 | 26 040,08 | 26 436,88 | 26 837,25 | 26 974,04 | 27 100,90 | 27 497,83 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 4 054,81 | 4 080,61 | 4 143,90 | 4 168,11 | 4 231,62 | 4 295,70 | 4 317,60 | 4 337,91 | 4 401,44 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 58 999,84 | 59 375,29 | 60 296,16 | 60 648,36 | 61 572,52 | 62 504,99 | 62 823,58 | 63 119,04 | 64 043,51 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 23 437,31 | 23 586,46 | 23 952,27 | 24 092,18 | 24 459,30 | 24 829,71 | 24 956,27 | 25 073,64 | 25 440,88 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 47 840,67 | 48 145,11 | 48 891,81 | 49 177,39 | 49 926,76 | 50 682,86 | 50 941,20 | 51 180,77 | 51 930,39 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 75 214,53 | 75 693,17 | 76 867,11 | 77 316,10 | 78 494,25 | 79 682,99 | 80 089,14 | 80 465,80 | 81 644,34 |
| Аренда | тыс.тг. | 62 647,48 | 63 046,15 | 64 023,95 | 64 397,92 | 65 379,22 | 66 369,34 | 66 707,63 | 67 021,35 | 68 002,98 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 16 654,61 | 16 760,59 | 17 020,53 | 17 119,95 | 17 380,83 | 17 644,05 | 17 733,98 | 17 817,38 | 18 078,34 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 228,77 | 230,23 | 233,80 | 235,16 | 238,75 | 242,36 | 243,60 | 244,74 | 248,33 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 4 580,04 | 4 609,18 | 4 680,67 | 4 708,01 | 4 779,75 | 4 852,13 | 4 876,87 | 4 899,80 | 4 971,57 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 376 941,62 | 379 340,34 | 385 223,63 | 387 473,77 | 393 378,13 | 399 335,54 | 401 370,99 | 403 258,62 | 409 164,94 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 40 411,93 | 40 669,09 | 41 299,84 | 41 541,08 | 42 174,09 | 42 812,78 | 43 031,00 | 43 233,37 | 43 866,59 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 356,14 | 358,40 | 363,96 | 366,09 | 371,67 | 377,30 | 379,22 | 381,00 | 386,58 |
| ППН | тыс.тг. | 670 688,32 | 662 261,02 | 647 928,26 | 635 757,21 | 624 364,90 | 613 649,91 | 602 484,59 | 593 092,54 | 579 835,20 |
| ПРС | тыс.тг. | 779 767,47 | 791 861,09 | 796 486,45 | 808 623,38 | 820 869,36 | 825 053,40 | 828 933,61 | 841 074,55 | 844 507,51 |
| ППД | тыс.тг. | 470 958,01 | 481 116,73 | 489 417,95 | 497 499,45 | 505 441,72 | 513 271,50 | 521 098,88 | 528 939,12 | 534 219,31 |
| Химлаборатори | тыс.тг. | 49 790,77 | 49 165,14 | 48 101,10 | 47 197,54 | 46 351,79 | 45 556,33 | 44 727,44 | 44 030,19 | 43 045,98 |
| ГСТ | тыс.тг. | 749 151,31 | 753 918,63 | 765 611,35 | 770 083,38 | 781 817,99 | 793 658,02 | 797 703,36 | 801 454,94 | 813 193,42 |
| ЦИР | тыс.тг. | 143 318,27 | 144 230,29 | 146 467,20 | 147 322,73 | 149 567,65 | 151 832,73 | 152 606,64 | 153 324,34 | 155 570,00 |
| Гидроразрыв пласта (ГРП) | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод добывающих скважин под нагнетание | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 16 424,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 38 333,17 | 39 291,50 | 16 109,51 | 24 768,38 | 16 925,06 | 26 022,28 | 17 781,89 | 18 226,44 | 9 341,05 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 4 446 096,90 | 4 471 329,99 | 4 500 229,14 | 4 517 412,77 | 4 557 720,33 | 4 591 099,97 | 4 599 849,71 | 4 618 403,43 | 4 644 698,36 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 56 368,49 | 56 727,20 | 53 931,31 | 44 559,48 | 45 238,48 | 45 923,59 | 46 157,66 | 46 374,74 | 47 053,97 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 92 799,86 | 79 317,46 | 67 866,46 | 58 156,86 | 49 908,07 | 42 918,69 | 36 979,60 | 31 953,42 | 27 681,77 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 171,12 | 175,40 | 179,78 | 184,27 | 188,88 | 193,60 | 198,44 | 203,40 | 208,49 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 15 945,91 | 15 745,55 | 15 404,78 | 15 115,41 | 14 844,55 | 14 589,80 | 14 324,34 | 14 101,04 | 13 785,84 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 1 516,21 | 1 554,12 | 1 592,97 | 1 632,79 | 1 673,61 | 1 715,45 | 1 758,34 | 1 802,30 | 1 847,36 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 1 285 202,34 | 1 269 755,37 | 1 243 508,34 | 1 221 074,02 | 1 200 464,39 | 1 181 088,94 | 1 160 543,66 | 1 143 443,90 | 979 425,40 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 5 898 100,83 | 5 894 605,08 | 5 882 712,78 | 5 858 135,62 | 5 870 038,32 | 5 877 530,04 | 5 859 811,76 | 5 856 282,23 | 5 714 701,18 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 1 427 921,32 | 1 409 979,26 | 1 581 857,95 | 1 552 143,43 | 1 524 330,15 | 1 498 170,47 | 1 470 911,37 | 1 447 981,51 | 1 415 614,94 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 437 065,72 | 2 406 443,61 | 2 354 362,97 | 2 581 918,13 | 2 535 652,03 | 2 492 136,64 | 2 446 792,38 | 2 662 191,71 | 2 602 684,02 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 975 322,81 | 1 902 929,34 | 1 923 180,78 | 1 841 028,93 | 1 763 940,52 | 1 785 349,97 | 1 710 112,83 | 1 728 836,05 | 1 648 967,37 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 5 840 309,85 | 5 719 352,21 | 5 859 401,70 | 5 975 090,49 | 5 823 922,70 | 5 775 657,08 | 5 627 816,58 | 5 839 009,27 | 5 667 266,33 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 255 191,74 | 252 529,00 | 249 544,87 | 246 748,21 | 244 237,35 | 242 389,72 | 240 136,22 | 125 180,70 | 126 037,80 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 90 629,67 | 87 308,19 | 83 335,27 | 79 775,47 | 76 435,07 | 73 291,06 | 70 202,47 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | тыс.тг. | 31 018,11 | 31 215,50 | 31 699,63 | 31 884,79 | 32 370,65 | 32 860,88 | 33 028,38 | 33 183,71 | 33 669,73 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 44 230,29 | 44 460,97 | 44 713,30 | 45 002,29 | 45 174,13 | 45 577,20 | 45 911,00 | 45 998,50 | 46 184,03 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 44 230,29 | 44 460,97 | 44 713,30 | 45 002,29 | 45 174,13 | 45 577,20 | 45 911,00 | 45 998,50 | 46 184,03 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 45 083,37 | 0,00 | 0,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 6 095 501,59 | 5 971 881,21 | 6 108 946,57 | 6 221 838,70 | 6 068 160,05 | 6 018 046,81 | 5 867 952,80 | 5 964 189,98 | 5 793 304,13 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 11 993 602,42 | 11 866 486,29 | 11 991 659,35 | 12 079 974,32 | 11 938 198,38 | 11 895 576,85 | 11 727 764,57 | 11 820 472,21 | 11 508 005,31 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 15 809 930,34 | 15 611 276,09 | 15 273 414,36 | 14 986 509,84 | 14 717 962,47 | 14 465 381,29 | 14 202 184,68 | 13 980 788,62 | 13 668 277,53 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 11 993 602,42 | 11 866 486,29 | 11 991 659,35 | 12 079 974,32 | 11 938 198,38 | 11 895 576,85 | 11 727 764,57 | 11 820 472,21 | 11 508 005,31 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 3 816 327,92 | 3 744 789,80 | 3 281 755,01 | 2 906 535,52 | 2 779 764,10 | 2 569 804,45 | 2 474 420,11 | 2 160 316,41 | 2 160 272,22 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 658 374,36 | 635 788,35 | 605 282,94 | 582 149,11 | 556 816,71 | 537 403,99 | 514 179,26 | 497 912,08 | 474 563,82 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 3 157 953,57 | 3 109 001,45 | 2 676 472,07 | 2 324 386,41 | 2 222 947,38 | 2 032 400,46 | 1 960 240,85 | 1 662 404,33 | 1 685 708,40 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 1 004 996,56 | 864 286,15 | 734 144,97 | 634 831,57 | 539 371,57 | 469 917,00 | 399 333,15 | 351 476,41 | 298 729,81 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 2 811 331,37 | 2 880 503,65 | 2 547 610,04 | 2 271 703,95 | 2 240 392,53 | 2 099 887,45 | 2 075 086,97 | 1 808 840,00 | 1 861 542,41 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 2 811 331,37 | 2 880 503,65 | 2 547 610,04 | 2 271 703,95 | 2 240 392,53 | 2 099 887,45 | 2 075 086,97 | 1 808 840,00 | 1 861 542,41 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 562 266,27 | 576 100,73 | 509 522,01 | 454 340,79 | 448 078,51 | 419 977,49 | 415 017,39 | 361 768,00 | 372 308,48 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 2 595 687,29 | 2 532 900,72 | 2 166 950,07 | 1 870 045,62 | 1 774 868,88 | 1 612 422,97 | 1 545 223,46 | 1 300 636,33 | 1 313 399,92 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 2 595 687,29 | 2 532 900,72 | 2 166 950,07 | 1 870 045,62 | 1 774 868,88 | 1 612 422,97 | 1 545 223,46 | 1 300 636,33 | 1 313 399,92 |

Продолжение таблицы П.4.2.4

| Составляющие | Ед.изм | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 99 384,50 | 95 972,43 | 93 946,57 | 92 392,91 | 91 372,24 | 90 253,19 | 89 226,46 | 88 225,64 | 87 308,81 | 86 303,55 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 6 963,39 | 6 724,32 | 6 582,38 | 6 473,52 | 6 402,01 | 6 323,60 | 6 251,67 | 6 181,54 | 6 117,31 | 6 046,87 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 57 576,81 | 55 600,08 | 54 426,43 | 53 526,35 | 52 935,04 | 52 286,73 | 51 691,91 | 51 112,10 | 50 580,95 | 49 998,57 |
| Ремонт зданий и сооружений | тыс.тг. | 17 908,20 | 18 164,69 | 18 618,81 | 19 084,28 | 19 561,39 | 19 839,37 | 20 119,02 | 20 400,25 | 20 910,26 | 21 433,01 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 35 468,05 | 35 976,06 | 36 875,46 | 37 797,35 | 38 742,28 | 39 292,83 | 39 846,69 | 40 403,69 | 41 413,78 | 42 449,13 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 635 296,59 | 654 005,37 | 680 414,80 | 697 425,17 | 714 860,79 | 714 186,59 | 724 135,46 | 734 135,41 | 764 154,48 | 783 258,34 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 27 610,07 | 28 005,53 | 28 705,66 | 29 423,31 | 30 158,89 | 30 587,46 | 31 018,61 | 31 452,21 | 32 238,51 | 33 044,48 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 4 419,41 | 4 482,70 | 4 594,77 | 4 709,64 | 4 827,38 | 4 895,98 | 4 964,99 | 5 034,40 | 5 160,26 | 5 289,26 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 64 304,92 | 65 225,95 | 66 856,60 | 68 528,01 | 70 241,21 | 71 239,38 | 72 243,55 | 73 253,41 | 75 084,74 | 76 961,86 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 25 544,72 | 25 910,60 | 26 558,36 | 27 222,32 | 27 902,88 | 28 299,39 | 28 698,29 | 29 099,45 | 29 826,94 | 30 572,61 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 52 142,35 | 52 889,18 | 54 211,41 | 55 566,70 | 56 955,86 | 57 765,24 | 58 579,48 | 59 398,33 | 60 883,29 | 62 405,38 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 81 977,58 | 83 151,74 | 85 230,53 | 87 361,29 | 89 545,33 | 90 817,81 | 92 097,96 | 93 385,35 | 95 719,98 | 98 112,98 |
| Аренда | тыс.тг. | 68 280,54 | 69 258,52 | 70 989,98 | 72 764,73 | 74 583,85 | 75 643,72 | 76 709,98 | 77 782,27 | 79 726,82 | 81 719,99 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 18 152,13 | 18 412,13 | 18 872,43 | 19 344,24 | 19 827,85 | 20 109,61 | 20 393,07 | 20 678,13 | 21 195,09 | 21 724,96 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 249,34 | 252,91 | 259,24 | 265,72 | 272,36 | 276,23 | 280,12 | 284,04 | 291,14 | 298,42 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 4 991,86 | 5 063,36 | 5 189,94 | 5 319,69 | 5 452,68 | 5 530,17 | 5 608,12 | 5 686,51 | 5 828,68 | 5 974,39 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 410 835,00 | 416 719,35 | 427 137,34 | 437 815,77 | 448 761,16 | 455 138,30 | 461 553,81 | 468 005,64 | 479 705,78 | 491 698,42 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 44 045,64 | 44 676,50 | 45 793,41 | 46 938,25 | 48 111,70 | 48 795,40 | 49 483,20 | 50 174,90 | 51 429,28 | 52 715,01 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 388,16 | 393,72 | 403,56 | 413,65 | 423,99 | 430,02 | 436,08 | 442,18 | 453,23 | 464,56 |
| ППН | тыс.тг. | 560 087,05 | 540 858,14 | 529 441,29 | 520 685,56 | 514 933,51 | 508 627,02 | 502 840,81 | 497 200,65 | 492 033,80 | 486 368,61 |
| ПРС | тыс.тг. | 856 603,32 | 878 018,40 | 899 968,86 | 922 468,09 | 935 576,84 | 948 764,50 | 962 026,79 | 986 077,46 | 1 010 729,40 | 1 024 736,79 |
| ППД | тыс.тг. | 533 429,77 | 533 250,24 | 538 411,58 | 545 429,00 | 554 332,60 | 563 390,62 | 572 548,02 | 581 834,28 | 591 237,39 | 600 821,23 |
| Химлаборатори | тыс.тг. | 41 579,91 | 40 152,39 | 39 304,82 | 38 654,81 | 38 227,79 | 37 759,61 | 37 330,05 | 36 911,33 | 36 527,76 | 36 107,18 |
| ГСТ | тыс.тг. | 816 512,58 | 828 207,42 | 848 912,60 | 870 135,42 | 891 888,80 | 904 563,01 | 917 313,50 | 930 136,16 | 953 389,57 | 977 224,31 |
| ЦИР | тыс.тг. | 156 204,98 | 158 442,29 | 162 403,35 | 166 463,43 | 170 625,02 | 173 049,69 | 175 488,96 | 177 942,03 | 182 390,58 | 186 950,34 |
| Гидроразрыв пласта (ГРП) | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод добывающих скважин под нагнетание | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ликвидация | тыс.тг. | 19 149,15 | 9 813,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 832,75 | 11 103,57 | 11 381,16 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 4 639 106,02 | 4 669 627,97 | 4 744 110,20 | 4 826 209,20 | 4 906 523,48 | 4 958 698,22 | 5 011 990,18 | 5 076 618,54 | 5 174 337,82 | 5 262 680,27 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 47 246,02 | 47 922,73 | 49 120,79 | 50 348,81 | 51 607,53 | 52 340,90 | 53 078,69 | 53 820,65 | 55 166,16 | 56 545,32 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 24 072,00 | 21 003,66 | 17 860,30 | 15 188,11 | 12 916,37 | 10 984,96 | 9 342,83 | 7 946,58 | 6 759,34 | 5 749,79 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 213,70 | 219,04 | 224,52 | 230,13 | 235,89 | 241,78 | 247,83 | 254,02 | 260,38 | 266,88 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 13 316,32 | 12 859,14 | 12 587,70 | 12 379,53 | 12 242,77 | 12 092,83 | 11 955,26 | 11 821,17 | 11 698,32 | 11 563,63 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 1 893,54 | 1 940,88 | 1 989,40 | 2 039,14 | 2 090,11 | 2 142,37 | 2 195,93 | 2 250,82 | 2 307,09 | 2 364,77 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 947 671,83 | 917 114,87 | 899 548,51 | 886 333,36 | 877 910,34 | 868 293,61 | 859 528,93 | 851 130,31 | 602 761,96 | 596 935,84 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 5 673 519,43 | 5 670 688,30 | 5 725 441,43 | 5 792 728,28 | 5 863 526,49 | 5 904 794,68 | 5 948 339,64 | 6 003 842,08 | 5 853 291,08 | 5 936 106,50 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 1 367 401,62 | 1 320 455,98 | 1 292 582,77 | 1 271 206,45 | 1 257 163,36 | 1 241 766,63 | 1 227 640,13 | 1 213 870,20 | 1 201 255,80 | 1 187 424,76 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 514 041,25 | 2 427 729,17 | 2 489 648,64 | 2 448 475,63 | 2 421 427,18 | 2 391 771,48 | 2 472 042,47 | 2 444 314,59 | 2 418 913,56 | 2 598 981,11 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 787 051,18 | 1 683 607,93 | 1 607 872,23 | 1 743 937,46 | 1 682 606,91 | 1 621 463,11 | 1 563 919,15 | 1 682 737,04 | 1 624 634,38 | 1 566 759,63 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 5 668 494,05 | 5 431 793,09 | 5 390 103,64 | 5 463 619,54 | 5 361 197,45 | 5 255 001,22 | 5 263 601,75 | 5 340 921,82 | 5 244 803,74 | 5 353 165,50 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 126 701,13 | 127 073,50 | 128 541,22 | 130 909,58 | 133 452,25 | 135 583,30 | 137 154,72 | 138 751,47 | 141 006,83 | 143 948,08 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | тыс.тг. | 33 807,16 | 34 291,38 | 35 148,66 | 36 027,38 | 36 928,06 | 37 452,83 | 37 980,75 | 38 511,67 | 39 474,46 | 40 461,32 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 46 446,98 | 46 391,06 | 46 696,28 | 47 441,10 | 48 262,09 | 49 065,23 | 49 586,98 | 50 119,90 | 50 766,19 | 51 743,38 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 46 446,98 | 46 391,06 | 46 696,28 | 47 441,10 | 48 262,09 | 49 065,23 | 49 586,98 | 50 119,90 | 50 766,19 | 51 743,38 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 5 795 195,18 | 5 558 866,58 | 5 518 644,86 | 5 594 529,12 | 5 494 649,69 | 5 390 584,52 | 5 400 756,47 | 5 479 673,29 | 5 385 810,57 | 5 497 113,58 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 11 468 714,61 | 11 229 554,88 | 11 244 086,29 | 11 387 257,40 | 11 358 176,19 | 11 295 379,20 | 11 349 096,11 | 11 483 515,37 | 11 239 101,65 | 11 433 220,08 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 13 202 760,39 | 12 749 483,16 | 12 480 357,21 | 12 273 961,06 | 12 138 369,91 | 11 989 708,88 | 11 853 312,35 | 11 720 358,61 | 11 598 562,05 | 11 465 018,27 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 11 468 714,61 | 11 229 554,88 | 11 244 086,29 | 11 387 257,40 | 11 358 176,19 | 11 295 379,20 | 11 349 096,11 | 11 483 515,37 | 11 239 101,65 | 11 433 220,08 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 1 734 045,78 | 1 519 928,28 | 1 236 270,92 | 886 703,66 | 780 193,73 | 694 329,68 | 504 216,24 | 236 843,24 | 359 460,40 | 31 798,19 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 451 775,44 | 425 430,62 | 406 113,62 | 389 502,93 | 375 671,53 | 361 910,61 | 348 974,16 | 336 565,39 | 324 876,90 | 313 246,82 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 1 282 270,34 | 1 094 497,66 | 830 157,30 | 497 200,73 | 404 522,20 | 332 419,08 | 155 242,08 | -99 722,15 | 34 583,50 | -281 448,63 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 266 505,68 | 226 539,15 | 192 576,78 | 163 714,49 | 139 184,80 | 118 336,08 | 100 614,96 | 85 551,48 | 72 746,44 | 61 860,73 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 1 467 540,10 | 1 293 389,13 | 1 043 694,14 | 722 989,17 | 641 008,92 | 575 993,60 | 403 601,28 | 151 291,76 | 286 713,96 | -30 062,54 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 1 467 540,10 | 1 293 389,13 | 1 043 694,14 | 722 989,17 | 641 008,92 | 575 993,60 | 403 601,28 | 151 291,76 | 286 713,96 | 0,00 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 293 508,02 | 258 677,83 | 208 738,83 | 144 597,83 | 128 201,78 | 115 198,72 | 80 720,26 | 30 258,35 | 57 342,79 | 0,00 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 988 762,32 | 835 819,83 | 621 418,47 | 352 602,90 | 276 320,41 | 217 220,36 | 74 521,82 | -129 980,51 | -22 759,29 | -281 448,63 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 988 762,32 | 835 819,83 | 621 418,47 | 352 602,90 | 276 320,41 | 217 220,36 | 74 521,82 | -129 980,51 | -22 759,29 | -281 448,63 |

Таблица П.4.2.5 - Анализ движения денежных средств предприятия после налогооблажения, 1 вариант

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 395 239 022 | 14 556 331 | 16 475 356 | 15 648 522 | 15 584 385 | 15 008 575 | 15 636 484 | 16 066 693 | 16 116 570 | 15 958 489 | 15 809 930 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 395 239 022 | 14 556 331 | 16 475 356 | 15 648 522 | 15 584 385 | 15 008 575 | 15 636 484 | 16 066 693 | 16 116 570 | 15 958 489 | 15 809 930 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 322 775 970 | 10 066 790 | 11 463 664 | 11 021 100 | 11 290 600 | 11 232 764 | 11 508 833 | 11 793 686 | 12 094 655 | 11 994 036 | 11 993 602 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 125 618 027 | 3 311 372 | 3 436 878 | 3 585 844 | 3 762 073 | 4 004 867 | 4 177 143 | 4 319 403 | 4 380 675 | 4 423 029 | 4 446 097 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 34 641 254 | 1 417 029 | 1 649 946 | 1 580 039 | 1 595 762 | 1 560 403 | 1 477 365 | 1 508 706 | 1 505 233 | 1 479 318 | 1 452 004 |
| расходы периода | тыс.тг. | 162 516 689 | 5 338 389 | 6 376 841 | 5 855 217 | 5 932 765 | 5 667 494 | 5 854 325 | 5 965 576 | 6 208 747 | 6 091 689 | 6 095 502 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 13 908 100 | 877 835 | 1 245 692 | 840 262 | 3 493 181 | 4 227 047 | 1 060 554 | 1 149 091 | 557 591 | 68 896 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 4 112 178 | 0 | 0 | 0 | 870 220 | 901 299 | 920 724 | 940 148 | 479 786 | 0 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 9 795 923 | 877 835 | 1 245 692 | 840 262 | 2 622 961 | 3 325 748 | 139 830 | 208 942 | 77 805 | 68 896 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 10 903 473 | 730 068 | 824 740 | 751 107 | 607 055 | 415 369 | 505 597 | 548 703 | 528 019 | 556 189 | 562 266 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 1 612 | 1 126 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 347 589 156 | 11 675 819 | 13 534 583 | 12 612 469 | 15 390 837 | 15 875 180 | 13 074 984 | 13 491 480 | 13 180 266 | 12 619 120 | 12 555 869 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 47 649 867 | 2 880 512,25 | 2 940 773,34 | 3 036 052,59 | 193 548,23 | -866 604,97 | 2 561 499,72 | 2 575 212,93 | 2 936 304,14 | 3 339 368,23 | 3 254 061,65 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85 | тыс.тг. | 20 344 279 | 2 880 512 | 2 652 930 | 2 470 802 | 142 096 | -573 956 | 1 530 438 | 1 388 030 | 1 427 747 | 1 464 801 | 1 287 670 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг | 16 336 704 | 2 880 512 | 2 557 194 | 2 295 692 | 127 261 | -495 484 | 1 273 518 | 1 113 336 | 1 103 865 | 1 091 645 | 925 007 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг | 13 243 003 | 2 880 512 | 2 450 644 | 2 108 370 | 112 007 | -417 923 | 1 029 409 | 862 434 | 819 469 | 776 630 | 630 659 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 47 649 867 | 2 880 512 | 5 821 286 | 8 857 338 | 9 050 886 | 8 184 281 | 10 745 781 | 13 320 994 | 16 257 298 | 19 596 666 | 22 850 728 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 20 344 279 | 2 880 512 | 5 533 443 | 8 004 244 | 8 146 340 | 7 572 385 | 9 102 823 | 10 490 853 | 11 918 600 | 13 383 401 | 14 671 071 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 16 336 704 | 2 880 512 | 5 437 706 | 7 733 398 | 7 860 659 | 7 365 175 | 8 638 693 | 9 752 029 | 10 855 894 | 11 947 540 | 12 872 547 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 13 243 003 | 2 880 512 | 5 331 157 | 7 439 527 | 7 551 534 | 7 133 611 | 8 163 020 | 9 025 454 | 9 844 922 | 10 621 553 | 11 252 211 |

Продолжение таблицы П.4.2.5

| Составляющие | Ед.изм | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 15 611 276 | 15 273 414 | 14 986 510 | 14 717 962 | 14 465 381 | 14 202 185 | 13 980 789 | 13 668 278 | 13 202 760 | 12 749 483 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 15 611 276 | 15 273 414 | 14 986 510 | 14 717 962 | 14 465 381 | 14 202 185 | 13 980 789 | 13 668 278 | 13 202 760 | 12 749 483 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 11 866 486 | 11 991 659 | 12 079 974 | 11 938 198 | 11 895 577 | 11 727 765 | 11 820 472 | 11 508 005 | 11 468 715 | 11 229 555 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 4 471 330 | 4 500 229 | 4 517 413 | 4 557 720 | 4 591 100 | 4 599 850 | 4 618 403 | 4 644 698 | 4 639 106 | 4 669 628 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 1 423 275 | 1 382 484 | 1 340 723 | 1 312 318 | 1 286 430 | 1 259 962 | 1 237 879 | 1 070 003 | 1 034 413 | 1 001 060 |
| расходы периода | тыс.тг. | 5 971 881 | 6 108 947 | 6 221 839 | 6 068 160 | 6 018 047 | 5 867 953 | 5 964 190 | 5 793 304 | 5 795 195 | 5 558 867 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 71 630 | 0 | 74 364 | 0 | 77 372 | 0 | 80 652 | 0 | 83 933 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 71 630 | 0 | 74 364 | 0 | 77 372 | 0 | 80 652 | 0 | 83 933 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 576 101 | 509 522 | 454 341 | 448 079 | 419 977 | 415 017 | 361 768 | 372 308 | 293 508 | 258 678 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 12 514 217 | 12 501 181 | 12 608 679 | 12 386 277 | 12 392 926 | 12 142 782 | 12 262 893 | 11 880 314 | 11 846 156 | 11 488 233 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 3 097 058,86 | 2 772 233,00 | 2 377 830,53 | 2 331 685,59 | 2 072 455,39 | 2 059 402,72 | 1 717 896,07 | 1 787 963,74 | 1 356 604,65 | 1 261 250,45 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 1 105 586 | 892 765 | 690 800 | 611 091 | 489 988 | 439 244 | 330 541 | 310 350 | 212 428 | 178 165 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг | 765 546 | 595 873 | 444 434 | 378 964 | 292 897 | 253 089 | 183 583 | 166 148 | 109 621 | 88 622 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг | 500 192 | 373 109 | 266 690 | 217 928 | 161 416 | 133 667 | 92 917 | 80 589 | 50 955 | 39 478 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 25 947 787 | 28 720 020 | 31 097 851 | 33 429 536 | 35 501 991 | 37 561 394 | 39 279 290 | 41 067 254 | 42 423 859 | 43 685 109 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 15 776 657 | 16 669 422 | 17 360 222 | 17 971 313 | 18 461 301 | 18 900 545 | 19 231 086 | 19 541 437 | 19 753 864 | 19 932 029 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 13 638 093 | 14 233 966 | 14 678 399 | 15 057 363 | 15 350 261 | 15 603 350 | 15 786 932 | 15 953 080 | 16 062 701 | 16 151 323 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 11 752 404 | 12 125 513 | 12 392 203 | 12 610 131 | 12 771 547 | 12 905 214 | 12 998 131 | 13 078 721 | 13 129 676 | 13 169 154 |

Продолжение таблицы П.4.2.5

| Составляющие | Ед.изм | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 12 480 357 | 12 273 961 | 12 138 370 | 11 989 709 | 11 853 312 | 11 720 359 | 11 598 562 | 11 465 018 | 11 343 230 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 12 480 357 | 12 273 961 | 12 138 370 | 11 989 709 | 11 853 312 | 11 720 359 | 11 598 562 | 11 465 018 | 11 343 230 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 11 244 086 | 11 387 257 | 11 358 176 | 11 295 379 | 11 349 096 | 11 483 515 | 11 239 102 | 11 433 220 | 11 449 752 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 4 744 110 | 4 826 209 | 4 906 523 | 4 958 698 | 5 011 990 | 5 076 619 | 5 174 338 | 5 262 680 | 5 221 522 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 981 331 | 966 519 | 957 003 | 946 096 | 936 349 | 927 224 | 678 953 | 673 426 | 667 015 |
| расходы периода | тыс.тг. | 5 518 645 | 5 594 529 | 5 494 650 | 5 390 585 | 5 400 756 | 5 479 673 | 5 385 811 | 5 497 114 | 5 561 214 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 208 739 | 144 598 | 128 202 | 115 199 | 80 720 | 30 258 | 57 343 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 11 452 825 | 11 531 855 | 11 486 378 | 11 410 578 | 11 429 816 | 11 513 774 | 11 296 444 | 11 433 220 | 11 449 752 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 1 027 532,09 | 742 105,82 | 651 991,94 | 579 130,96 | 423 495,98 | 206 584,89 | 302 117,61 | 31 798,19 | -106 522,15 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 130 943 | 85 313 | 67 617 | 54 182 | 35 743 | 15 729 | 20 751 | 1 970 | -5 954 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг | 62 782 | 39 429 | 30 122 | 23 266 | 14 795 | 6 276 | 7 981 | 730 | -2 128 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг | 26 802 | 16 131 | 11 810 | 8 742 | 5 327 | 2 166 | 2 639 | 231 | -646 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 44 712 645 | 45 454 750 | 46 106 742 | 46 685 873 | 47 109 369 | 47 315 954 | 47 618 072 | 47 649 870 | 47 543 348 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | 20 062 974 | 20 148 287 | 20 215 904 | 20 270 086 | 20 305 829 | 20 321 559 | 20 342 310 | 20 344 280 | 20 338 326 |
| при ставке дисконта в 15% | тыс.тг. | 16 214 107 | 16 253 536 | 16 283 658 | 16 306 924 | 16 321 719 | 16 327 995 | 16 335 975 | 16 336 706 | 16 334 578 |
| при ставке дисконта в 20% | тыс.тг. | 13 195 958 | 13 212 089 | 13 223 899 | 13 232 641 | 13 237 968 | 13 240 134 | 13 242 773 | 13 243 004 | 13 242 358 |