5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Экономический анализ проведен по трем вариантам, для оценки возможных финансовых и экономических последствии реализации рассмотренных вариантов разработки, измерить совокупные затраты инвестора и выгоды от реализации вариантов.

Анализировались: проектный уровень добычи нефти, срок достижения экономического предела, срок окупаемости инвестиций, капитальные вложения, эксплуатационные затраты, чистая прибыль, накопленный поток денежной наличности и экономические показатели. Результаты технико-экономических расчетов приведены в таблице 5.1.

Результаты расчетов:

Рентабельный период составил:

1 вариант – 2023 - 2035гг.

2 вариант – 2023 – 2042гг.

3 вариант – 2023 – 2054гг.

Объем необходимых капитальных вложении при расчете за расчетный период составляет:

1 вариант – 11 073,4 млн. тг.

2 вариант – 11 262,0 млн. тг.

3 вариант – 6 500,2 млн.тг.

Суммарные эксплуатационные затраты за расчетный период составляют:

1 вариант – 154 612,1 млн. тг

2 вариант – 264 048,3 млн. тг.

3 вариант – 435 730,6 млн.тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности (Чистая приведенная стоимость) за расчетный период, при ставке дисконта 10,85% имеет следующую величину:

1 вариант – 701,3 млн. тг.

2 вариант – 9 075,8 млн. тг.

3 вариант – 18 024,9 млн.тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности Государства за расчетный период, при ставке дисконта 10,85% имеет следующую величину:

1 вариант – 35 880,6 млн. тг.

2 вариант – 51 049,3 млн. тг.

3 вариант – 58 834,5 млн.тг.

Таким образом, рентабельным является третий вариант, по которому недропользователь и Государство получают максимальную выгоду.

Таблица 5.1- Технико-экономические показатели вариантов разработки по месторождению в целом

| Наименование показателей | Ед.изм. | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Рентабельный период | период | 2023 - 2035 | 2023 - 2042 | 2023 - 2054 |
| Проектный уровень добычи жидкости | тыс.т/год | 702 | 445 | 445 |
| Проектный уровень добычи нефти | тыс.т/год | 59,4 | 67,8 | 64,4 |
| Проектный уровень закачки воды | тыс.м3/год | 471,5 | 206,1 | 206,1 |
| Темп отбора при проектном уровне | % | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Максимальный фонд скважин за весь срок разработки, в т.ч : | ед. | 142 | 140 | 124 |
| добывающих | ед. | 129 | 127 | 111 |
| нагнетательных | ед. | 13 | 13 | 13 |
| Ввод новых скважин из бурения | ед. | 20 | 18 | 2 |
| Нефтедобывающих | ед. | 20 | 18 | 2 |
| Накопленные показатели |  |  |  |  |
| добыча нефти за рентабельный период | тыс. т | 695 | 1 097 | 1 504 |
| добыча нефти с начала разработки | тыс. т | 2 610 | 3 013 | 3 419 |
| добыча жидкости за рентабельный период | тыс. т | 7 968 | 6 548 | 9 080 |
| добыча жидкости с начала разработки | тыс. т | 14 066 | 12 646 | 15 178 |
| закачка воды за рентабельный период | тыс. м3 | 5 332 | 206 | 206 |
| закачка воды с начала разработки | тыс. м3 | 10 800 | 5 675 | 5 675 |
| Коэффициент извлечения нефти | доли ед. | 0,310 | 0,357 | 0,405 |
| Средняя обводненность продукции к концу разработки | % | 92,6% | 89,6% | 89,6% |
| Суммарная выручка от реализации товарной продукции | млн. тг | 170 140,2 | 302 405,3 | 511 787,0 |
| Капитальные затраты (без НДС) | млн. тг | 11 073,4 | 11 262,0 | 6 500,2 |
| в строительство скважин | млн. тг | 3 354,1 | 3 739,9 | 324,0 |
| в нефтепромысловое строительство | млн. тг | 7 719,3 | 7 522,1 | 6 176,2 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации ) | млн. тг | 154 612,1 | 264 048,3 | 435 730,6 |
| производственные расходы | млн. тг | 70 907,4 | 111 008,0 | 155 935,9 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | млн. тг | 16 344,2 | 26 224,8 | 39 682,0 |
| непроизводственные расходы | млн. тг | 67 360,6 | 126 815,5 | 240 112,8 |
| Эксплуатационные затраты с учетом амортизации(для налогообложения) | млн. тг | 164 586,1 | 275 933,2 | 443 559,5 |
| Чистые недисконтированные поступления |  |  |  |  |
| - Поток денежной наличности | млн. тг | 3 224,0 | 21 800,6 | 55 881,0 |
| - Поступления Государству | млн. тг | 66 558,4 | 125 573,8 | 238 107,9 |
| Чистые дисконтированные поступления |  |  |  |  |
| - после налогообложения |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | млн. тг | 701,3 | 9 075,8 | 18 024,9 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 273,5 | 6 817,3 | 12 923,6 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | -48,9 | 4 971,8 | 9 135,3 |
| - бюджета Государства |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | млн. тг | 35 880,6 | 51 049,3 | 58 834,5 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 29 752,4 | 39 810,1 | 42 026,8 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 24 451,9 | 31 074,6 | 30 754,3 |
| Индекс доходности (PI) |  |  |  |  |
| при 0% дисконта | ед. | 1,29 | 2,94 | 9,60 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | ед. | 1,08 | 2,05 | 4,48 |
| при ставке дисконта в 15% | ед. | 1,036 | 1,855 | 3,693 |
| при ставке дисконта в 20% | ед. | 0,993 | 1,686 | 3,069 |