Таблица П.12.2 – Локальная смета демонтажа технологических оборудований и материалов месторождения

| Наименование стройки - |  | Демонтажные работы по ликвидации последствий недропользования месторождений Б.Жоламанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр стройки |  | 495-113//150/2020АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта - |  | Демонтаж технологических оборудований и материалов.НГДУ "Кайнармунайгаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр объекта |  | 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 02-01-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Демонтаж технологических оборудований и материалов.Б.Жоламанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 510812,765 | тыс.тенге |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 198649,949 | тыс.тенге |
|  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 76,991 | тыс.чел-ч |
| Составлен(а) в ценах 4-квартала 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 1.Демонтаж промыслового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1337-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 13 т (Емкость 50 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 3 | 268 629,41 | 124 074,56 | 805888 | 372224 | -- | 357913 | 1256905 |
|  |  |  |  |  |  | 144 554,85 | 51 026,05 | 433665 | 153078 |  | 93104 |  |
| 2 | 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 15 т (Емкость 50 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 398 791,02 | 242 273,01 | 398791 | 242273 | -- | 148877 | 591481 |
|  |  |  |  |  |  | 156 518,01 | 87 542,7 | 156518 | 87543 |  | 43813 |  |
| 3 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 8 т (Емкость 25 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 214 915,87 | 93 290,41 | 214916 | 93290 | -- | 97870 | 337809 |
|  |  |  |  |  |  | 121 625,46 | 38 817,45 | 121625 | 38817 |  | 25023 |  |
| 4 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (ВРП). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 3 | 162 084,3 | 62 391,3 | 486253 | 187174 | -- | 230249 | 773822 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 299079 | 78378 |  | 57320 |  |
| 5 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (ГЗУ). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 5 | 162 084,3 | 62 391,3 | 810422 | 311956 | -- | 383748 | 1289704 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 498465 | 130630 |  | 95534 |  |
| 6 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2,5 т (Емкость 10 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 121 756,95 | 38 413,6 | 121757 | 38413 | -- | 60729 | 197085 |
|  |  |  |  |  |  | 83 343,35 | 16 212,48 | 83343 | 16212 |  | 14599 |  |
| 7 | 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3, в количестве 4шт. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций |  | 138,8 | 113 005,35 | 40 732,79 | 15685143 | 5653711 | 3461031 | 6168520 | 23601956 |
|  |  |  |  |  |  | 47 337,18 | 17 071,21 | 6570401 | 2369484 |  | 1748293 |  |
| 8 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (АГЗУ 40-14-400 с массомером СП-4). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 162 084,3 | 62 391,3 | 162084 | 62391 | -- | 76750 | 257940 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 99693 | 26126 |  | 19107 |  |
| 9 | 1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 13 т (Станок-качалка). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 14 | 362 991,62 | 141 326,54 | 5081883 | 1978571 | -- | 2369454 | 8047444 |
|  |  |  |  |  |  | 221 665,08 | 55 788,6 | 3103311 | 781040 |  | 596107 |  |
| 10 | 1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 8 т (Привод ПНШ-60-3-40). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 296 983,15 | 116 468,46 | 296983 | 116468 | -- | 138165 | 469960 |
|  |  |  |  |  |  | 180 514,69 | 45 985,37 | 180515 | 45985 |  | 34812 |  |
| 11 | 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 15 т (Емкость 60 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 398 791,02 | 242 273,01 | 398791 | 242273 | -- | 148877 | 591481 |
|  |  |  |  |  |  | 156 518,01 | 87 542,7 | 156518 | 87543 |  | 43813 |  |
| 12 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2,8 т (Емкость 8 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 2 | 121 756,95 | 38 413,6 | 243514 | 76827 | -- | 121458 | 394170 |
|  |  |  |  |  |  | 83 343,35 | 16 212,48 | 166687 | 32425 |  | 29198 |  |
| 13 | 1337-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т (Емкость септик 3м3 (сталь). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 3 | 28 150,81 | 6 218,35 | 84452 | 18655 | -- | 44729 | 139516 |
|  |  |  |  |  |  | 21 932,46 | 2 509,66 | 65797 | 7529 |  | 10335 |  |
| 14 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (ВРП-6). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 162 084,3 | 62 391,3 | 162084 | 62391 | -- | 76750 | 257940 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 99693 | 26126 |  | 19107 |  |
| 15 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 6 т (ЕПП-12,5). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 214 915,87 | 93 290,41 | 214916 | 93290 | -- | 97870 | 337809 |
|  |  |  |  |  |  | 121 625,46 | 38 817,45 | 121625 | 38817 |  | 25023 |  |
| 16 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 3 т (Емкость 17м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 121 756,95 | 38 413,6 | 121757 | 38413 | -- | 60729 | 197085 |
|  |  |  |  |  |  | 83 343,35 | 16 212,48 | 83343 | 16212 |  | 14599 |  |
| 17 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (Сепаратор газовый ГС). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 162 084,3 | 62 391,3 | 162084 | 62391 | -- | 76750 | 257940 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 99693 | 26126 |  | 19107 |  |
| 18 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 6 т (Емкость 50м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 2 | 214 915,87 | 93 290,41 | 429832 | 186581 | -- | 195740 | 675618 |
|  |  |  |  |  |  | 121 625,46 | 38 817,45 | 243251 | 77635 |  | 50046 |  |
| 19 | 1337-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 40 т (Отстойник ОБН-3000). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 577 062,74 | 324 342,18 | 577063 | 324342 | -- | 224882 | 866100 |
|  |  |  |  |  |  | 252 720,56 | 115 938,01 | 252721 | 115938 |  | 64156 |  |
| 20 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 4 т (Емкость 20 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 162 084,3 | 62 391,3 | 162084 | 62391 | -- | 76750 | 257940 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 99693 | 26126 |  | 19107 |  |
| 21 | 1337-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 10 т (Емкость (для технической воды). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 268 629,41 | 124 074,56 | 268629 | 124075 | -- | 119304 | 418968 |
|  |  |  |  |  |  | 144 554,85 | 51 026,05 | 144555 | 51026 |  | 31035 |  |
| 22 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5 т (Емкость). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 162 084,3 | 62 391,3 | 162084 | 62391 | -- | 76750 | 257940 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 99693 | 26126 |  | 19107 |  |
| 23 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 5,8 т (Сепаратор нефтегазовый НГС 1-1,6-1600-1). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 2 | 162 084,3 | 62 391,3 | 324169 | 124783 | -- | 153499 | 515882 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 199386 | 52252 |  | 38213 |  |
| 24 | 1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 13 т (РВС-200м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 2 | 362 991,62 | 141 326,54 | 725983 | 282653 | -- | 338493 | 1149635 |
|  |  |  |  |  |  | 221 665,08 | 55 788,6 | 443330 | 111577 |  | 85158 |  |
| 25 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2,5 т (РГС-10 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 121 756,95 | 38 413,6 | 121757 | 38413 | -- | 60729 | 197085 |
|  |  |  |  |  |  | 83 343,35 | 16 212,48 | 83343 | 16212 |  | 14599 |  |
| 26 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 3,5 т (Емкость экологическая V=12,7 м3). Демонтаж оборудования. | шт. |  | 1 | 162 084,3 | 62 391,3 | 162084 | 62391 | -- | 76750 | 257940 |
|  |  |  |  |  |  | 99 693 | 26 126,03 | 99693 | 26126 |  | 19107 |  |
| 27 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 594 | 1 215 | -- | 721710 | -- |  | -- | 779447 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 57737 |  |
| 28 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 594 | 1 215 | -- | 721710 | -- |  | -- | 779447 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 57737 |  |
| 29 | 411-103-0213 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км |  | 7 722 | 64 | -- | 494208 | -- |  | -- | 533745 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 39537 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 30323031 | 10918731 | 3461031 | 11982335 | 45689794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14005636 | 4465089 | -- | 3384433 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 12700260 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 9530840 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 5813815 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 1481129 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 19995204 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 6726 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 9530840 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1937628 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 1937628 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 155011 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 2092639 |  |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 15685143 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 3461031 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 8939885 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 6168520 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 1748293 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 23601956 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2677 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 8939885 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 45689799 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 9403 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 18470725 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2.Демонтаж трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пункт сбора транспортировки нефти и выкидные линий Д.159мм, 1,8км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 2 016 | 378,98 | 378,98 | 764024 | 764024 | -- | 179350 | 1018844 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 249097 |  | 75470 |  |
| 31 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2 016 | 59,29 | 59,29 | 119529 | 119528 | -- | 34851 | 166730 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 48404 |  | 12350 |  |
| 32 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 1,8 | 1 288 489,46 | 665 229,21 | 2319281 | 1197412 | 124883 | 1351534 | 3964480 |
|  |  |  |  |  |  | 553 881,37 | 271 230,76 | 996986 | 488215 |  | 293665 |  |
| 33 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 1,8 | 470 237,78 | 397 703,25 | 846428 | 715866 | -- | 437791 | 1386957 |
|  |  |  |  |  |  | 72 534,53 | 194 737,14 | 130562 | 350527 |  | 102738 |  |
| 34 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 1,8 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 2163967 | 1670077 | 67170 | 802626 | 3203921 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 426720 | 455286 |  | 237327 |  |
| 35 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 66,15 | 1 290 | -- | 85334 | -- |  | -- | 92161 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6827 |  |
| 36 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 66,15 | 1 290 | -- | 85334 | -- |  | -- | 92161 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6827 |  |
| 37 | 412-501-0308 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км | т·км |  | 529,2 | 147 | -- | 77792 | -- |  | -- | 84015 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6223 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из ст.труб Ду89,114, 6,483км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 7 260,96 | 378,98 | 378,98 | 2751759 | 2751758 | -- | 645958 | 3669535 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 897164 |  | 271817 |  |
| 39 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 7 260,96 | 59,29 | 59,29 | 430502 | 430503 | -- | 125522 | 600506 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 174336 |  | 44482 |  |
| 40 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 6,483 | 1 046 012,76 | 555 275,88 | 6781301 | 3599854 | 357015 | 3913533 | 11550421 |
|  |  |  |  |  |  | 435 667,51 | 227 696,06 | 2824432 | 1476154 |  | 855587 |  |
| 41 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром до 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 6,483 | 446 408,58 | 382 940,87 | 2894067 | 2482606 | -- | 1491471 | 4736381 |
|  |  |  |  |  |  | 63 467,71 | 189 344,06 | 411461 | 1227518 |  | 350843 |  |
| 42 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 6,483 | 887 015,77 | 673 699,85 | 5750523 | 4367596 | 227270 | 2138292 | 8519920 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 1155657 | 1194114 |  | 631105 |  |
| 43 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 103,728 | 1 290 | -- | 133809 | -- |  | -- | 144514 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 10705 |  |
| 44 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 103,728 | 1 290 | -- | 133809 | -- |  | -- | 144514 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 10705 |  |
| 45 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 1 659,648 | 100 | -- | 165965 | -- |  | -- | 179242 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13277 |  |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду100,89, 9,439км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 10 571,68 | 378,98 | 378,98 | 4006455 | 4006456 | -- | 940490 | 5342701 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 1306237 |  | 395756 |  |
| 47 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 10 571,68 | 59,29 | 59,29 | 626795 | 626795 | -- | 182755 | 874314 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 253826 |  | 64764 |  |
| 48 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 9,439 | 1 046 012,76 | 555 275,88 | 9873314 | 5241249 | 519799 | 5697955 | 16816970 |
|  |  |  |  |  |  | 435 667,51 | 227 696,06 | 4112266 | 2149223 |  | 1245702 |  |
| 49 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром до 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 9,439 | 446 408,58 | 382 940,87 | 4213651 | 3614579 | -- | 2171524 | 6895989 |
|  |  |  |  |  |  | 63 467,71 | 189 344,06 | 599072 | 1787219 |  | 510814 |  |
| 50 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 9,439 | 887 015,77 | 673 699,85 | 8372542 | 6359053 | 330896 | 3113271 | 12404678 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 1682593 | 1738584 |  | 918865 |  |
| 51 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 115,91092 | 1 290 | -- | 149525 | -- |  | -- | 161487 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 11962 |  |
| 52 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 115,91092 | 1 290 | -- | 149525 | -- |  | -- | 161487 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 11962 |  |
| 53 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 1 854,57472 | 100 | -- | 185457 | -- |  | -- | 200294 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 14837 |  |
|  |  | Линия нефтяного коллектор Д.159мм, 2,335км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 2 615,2 | 378,98 | 378,98 | 991108 | 991108 | -- | 232657 | 1321666 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 323134 |  | 97901 |  |
| 55 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2 615,2 | 59,29 | 59,29 | 155055 | 155055 | -- | 45209 | 216286 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 62791 |  | 16021 |  |
| 56 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 2,335 | 1 288 489,46 | 665 229,21 | 3008623 | 1553310 | 162000 | 1753240 | 5142812 |
|  |  |  |  |  |  | 553 881,37 | 271 230,76 | 1293313 | 633324 |  | 380949 |  |
| 57 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 2,335 | 470 237,78 | 397 703,25 | 1098005 | 928637 | -- | 567912 | 1799191 |
|  |  |  |  |  |  | 72 534,53 | 194 737,14 | 169368 | 454711 |  | 133273 |  |
| 58 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 2,335 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 2807146 | 2166462 | 87133 | 1041185 | 4156197 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 553551 | 590608 |  | 307866 |  |
| 59 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 85,81125 | 1 290 | -- | 110697 | -- |  | -- | 119553 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 8856 |  |
| 60 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 85,81125 | 1 290 | -- | 110697 | -- |  | -- | 119553 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 8856 |  |
| 61 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 1 887,8475 | 89 | -- | 168018 | -- |  | -- | 181459 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13441 |  |
|  |  | Выкидные линии из СВТ труб Ду100мм,89, 9,456км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 10 590,72 | 378,98 | 378,98 | 4013671 | 4013671 | -- | 942184 | 5352324 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 1308589 |  | 396468 |  |
| 63 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 10 590,72 | 59,29 | 59,29 | 627924 | 627924 | -- | 183084 | 875889 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 254283 |  | 64881 |  |
| 64 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром до 100 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 9,456 | 892 790,16 | 315 875,84 | 8442224 | 2986922 | -- | 6631076 | 16279164 |
|  |  |  |  |  |  | 576 914,32 | 131 424,97 | 5455302 | 1242755 |  | 1205864 |  |
| 65 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 9,456 | 887 015,77 | 673 699,85 | 8387621 | 6370506 | 331492 | 3118878 | 12427019 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 1685623 | 1741716 |  | 920520 |  |
| 66 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Погрузка | т |  | 22,03248 | 1 290 | -- | 28422 | -- |  | -- | 30696 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2274 |  |
| 67 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 22,03248 | 1 290 | -- | 28422 | -- |  | -- | 30696 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2274 |  |
| 68 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 484,71456 | 89 | -- | 43140 | -- |  | -- | 46591 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 3451 |  |
|  |  | Линия водовод из СВТ труб Ду100мм, 3,85км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 4 312 | 378,98 | 378,98 | 1634162 | 1634162 | -- | 383609 | 2179193 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 532791 |  | 161422 |  |
| 70 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 4 312 | 59,29 | 59,29 | 255658 | 255658 | -- | 74542 | 356616 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 103531 |  | 26416 |  |
| 71 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 3,85 | 892 790,16 | 315 875,84 | 3437242 | 1216122 | -- | 2699835 | 6628043 |
|  |  |  |  |  |  | 576 914,32 | 131 424,97 | 2221120 | 505986 |  | 490966 |  |
| 72 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 3,85 | 887 015,77 | 673 699,85 | 3415011 | 2593745 | 134966 | 1269848 | 5059647 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 686300 | 709138 |  | 374789 |  |
| 73 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Погрузка | т |  | 8,9705 | 1 290 | -- | 11572 | -- |  | -- | 12498 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 926 |  |
| 74 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 8,9705 | 1 290 | -- | 11572 | -- |  | -- | 12498 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 926 |  |
| 75 | 412-501-0312 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 107,646 | 119 | -- | 12810 | -- |  | -- | 13835 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1025 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из СВТ труб Ду100мм, 4,611км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 5 164,32 | 378,98 | 378,98 | 1957174 | 1957174 | -- | 459434 | 2609937 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 638103 |  | 193329 |  |
| 77 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 5 164,32 | 59,29 | 59,29 | 306193 | 306192 | -- | 89277 | 427107 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 123995 |  | 31638 |  |
| 78 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 4,611 | 892 790,16 | 315 875,84 | 4116655 | 1456504 | -- | 3233491 | 7938158 |
|  |  |  |  |  |  | 576 914,32 | 131 424,97 | 2660152 | 606001 |  | 588012 |  |
| 79 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 4,611 | 887 015,77 | 673 699,85 | 4090030 | 3106430 | 161645 | 1520849 | 6059749 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 821955 | 849307 |  | 448870 |  |
| 80 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Погрузка | т |  | 10,74363 | 1 290 | -- | 13859 | -- |  | -- | 14968 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1109 |  |
| 81 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 10,74363 | 1 290 | -- | 13859 | -- |  | -- | 14968 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1109 |  |
| 82 | 412-501-0312 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 128,92356 | 119 | -- | 15342 | -- |  | -- | 16569 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1227 |  |
|  |  | Линия водовода из стальных труб Д.159, 2,535км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 2 839,2 | 378,98 | 378,98 | 1076000 | 1076000 | -- | 252584 | 1434871 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 350812 |  | 106287 |  |
| 84 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2 839,2 | 59,29 | 59,29 | 168336 | 168336 | -- | 49082 | 234811 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 68169 |  | 17393 |  |
| 85 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 2,535 | 1 288 489,46 | 665 229,21 | 3266321 | 1686356 | 175876 | 1903410 | 5583309 |
|  |  |  |  |  |  | 553 881,37 | 271 230,76 | 1404089 | 687570 |  | 413578 |  |
| 86 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 2,535 | 470 237,78 | 397 703,25 | 1192053 | 1008178 | -- | 616556 | 1953297 |
|  |  |  |  |  |  | 72 534,53 | 194 737,14 | 183875 | 493659 |  | 144689 |  |
| 87 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 2,535 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 3047587 | 2352026 | 94596 | 1130365 | 4512188 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 600965 | 641195 |  | 334236 |  |
| 88 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 93,16125 | 1 290 | -- | 120178 | -- |  | -- | 129792 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 9614 |  |
| 89 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 93,16125 | 1 290 | -- | 120178 | -- |  | -- | 129792 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 9614 |  |
| 90 | 412-501-0312 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 1 117,935 | 119 | -- | 133034 | -- |  | -- | 143677 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 10643 |  |
|  |  | Линия нефтепровод Д.159мм от ГЗУ №4 до ЦПС, 3,473км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 3 889,76 | 378,98 | 378,98 | 1474141 | 1474141 | -- | 346045 | 1965801 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 480619 |  | 145615 |  |
| 92 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 3 889,76 | 59,29 | 59,29 | 230624 | 230624 | -- | 67243 | 321696 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 93393 |  | 23829 |  |
| 93 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 3,473 | 1 288 489,46 | 665 229,21 | 4474924 | 2310341 | 240953 | 2607709 | 7649244 |
|  |  |  |  |  |  | 553 881,37 | 271 230,76 | 1923630 | 941984 |  | 566611 |  |
| 94 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 3,473 | 470 237,78 | 397 703,25 | 1633136 | 1381223 | -- | 844693 | 2676056 |
|  |  |  |  |  |  | 72 534,53 | 194 737,14 | 251912 | 676322 |  | 198226 |  |
| 95 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 3,473 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 4175254 | 3222322 | 129599 | 1548623 | 6181787 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 823333 | 878450 |  | 457910 |  |
| 96 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 127,63275 | 1 290 | -- | 164646 | -- |  | -- | 177818 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13172 |  |
| 97 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 127,63275 | 1 290 | -- | 164646 | -- |  | -- | 177818 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13172 |  |
| 98 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 2 807,9205 | 89 | -- | 249905 | -- |  | -- | 269897 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 19992 |  |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду73, 1,66км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 1 859,2 | 378,98 | 378,98 | 704600 | 704600 | -- | 165400 | 939600 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 229723 |  | 69600 |  |
| 100 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 1 859,2 | 59,29 | 59,29 | 110232 | 110232 | -- | 32140 | 153762 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 44639 |  | 11390 |  |
| 101 | 1125-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 75 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 1,66 | 960 728,46 | 509 843,77 | 1594809 | 846341 | 78431 | 924825 | 2721205 |
|  |  |  |  |  |  | 403 636,61 | 208 587,16 | 670037 | 346255 |  | 201571 |  |
| 102 | 1125-0209-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 75 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 1,66 | 424 717,51 | 364 876,52 | 705031 | 605695 | -- | 361085 | 1151405 |
|  |  |  |  |  |  | 59 840,99 | 179 193,02 | 99336 | 297460 |  | 85289 |  |
| 103 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 1,66 | 887 015,77 | 673 699,85 | 1472446 | 1118342 | 58193 | 547519 | 2181562 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 295911 | 305758 |  | 161597 |  |
| 104 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 20,3848 | 1 290 | -- | 26296 | -- |  | -- | 28400 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2104 |  |
| 105 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 20,3848 | 1 290 | -- | 26296 | -- |  | -- | 28400 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2104 |  |
| 106 | 412-501-0305 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км |  | 101,924 | 199 | -- | 20283 | -- |  | -- | 21906 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1623 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из ст.труб Ду73, 1,37км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 1 534,4 | 378,98 | 378,98 | 581507 | 581506 | -- | 136505 | 775453 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 189590 |  | 57441 |  |
| 108 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 1 534,4 | 59,29 | 59,29 | 90975 | 90975 | -- | 26525 | 126900 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 36841 |  | 9400 |  |
| 109 | 1125-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 75 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 1,37 | 960 728,46 | 509 843,77 | 1316198 | 698486 | 64730 | 763259 | 2245814 |
|  |  |  |  |  |  | 403 636,61 | 208 587,16 | 552982 | 285764 |  | 166357 |  |
| 110 | 1125-0209-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 75 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 1,37 | 424 717,51 | 364 876,52 | 581863 | 499880 | -- | 298004 | 950256 |
|  |  |  |  |  |  | 59 840,99 | 179 193,02 | 81982 | 245494 |  | 70389 |  |
| 111 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 1,37 | 887 015,77 | 673 699,85 | 1215212 | 922968 | 48028 | 451868 | 1800446 |
|  |  |  |  |  |  | 178 259,62 | 184 191,58 | 244216 | 252342 |  | 133366 |  |
| 112 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 16,8236 | 1 290 | -- | 21702 | -- |  | -- | 23438 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1736 |  |
| 113 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 16,8236 | 1 290 | -- | 21702 | -- |  | -- | 23438 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1736 |  |
| 114 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 370,1192 | 89 | -- | 32941 | -- |  | -- | 35576 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2635 |  |
|  |  | Демонтаж Линия нефтепровод магистр.линия ЦПС Б.Ж.-НПС-3 СВТ Ду150, 10,962км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 12 277,44 | 378,98 | 378,98 | 4652904 | 4652904 | -- | 1092240 | 6204756 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 1517000 |  | 459612 |  |
| 116 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 12 277,44 | 59,29 | 59,29 | 727929 | 727929 | -- | 212243 | 1015385 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 294781 |  | 75214 |  |
| 117 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 150 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 10,962 | 892 790,16 | 315 875,84 | 9786766 | 3462631 | -- | 7687167 | 18871848 |
|  |  |  |  |  |  | 576 914,32 | 131 424,97 | 6324135 | 1440681 |  | 1397915 |  |
| 118 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 10,962 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 13178558 | 10170771 | 409060 | 4887994 | 19511876 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 2598727 | 2772694 |  | 1445324 |  |
| 119 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Погрузка | т |  | 52,72722 | 1 290 | -- | 68018 | -- |  | -- | 73459 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 5441 |  |
| 120 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 52,72722 | 1 290 | -- | 68018 | -- |  | -- | 73459 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 5441 |  |
| 121 | 412-501-0312 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 632,72664 | 119 | -- | 75294 | -- |  | -- | 81318 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6024 |  |
|  |  | Линия выкидная от РВС №2 до печи №1,2 Ду159, 0,618км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта |  | 692,16 | 378,98 | 378,98 | 262315 | 262315 | -- | 61577 | 349803 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 85523 |  | 25911 |  |
| 123 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 692,16 | 59,29 | 59,29 | 41038 | 41038 | -- | 11966 | 57244 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 16619 |  | 4240 |  |
| 124 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,618 | 1 288 489,46 | 665 229,21 | 796286 | 411112 | 42875 | 464027 | 1361138 |
|  |  |  |  |  |  | 553 881,37 | 271 230,76 | 342299 | 167621 |  | 100825 |  |
| 125 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,618 | 470 237,78 | 397 703,25 | 290607 | 245781 | -- | 150308 | 476188 |
|  |  |  |  |  |  | 72 534,53 | 194 737,14 | 44826 | 120348 |  | 35273 |  |
| 126 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,618 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 742962 | 573393 | 23062 | 275568 | 1100013 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 146507 | 156315 |  | 81482 |  |
| 127 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 22,7115 | 1 290 | -- | 29298 | -- |  | -- | 31642 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2344 |  |
| 128 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 22,7115 | 1 290 | -- | 29298 | -- |  | -- | 31642 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2344 |  |
| 129 | 412-501-0312 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 272,538 | 119 | -- | 32432 | -- |  | -- | 35027 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2595 |  |
|  |  | Демонтаж Линия байпасная из СВТ d 150 общ.коллек-РВС №3, 0,2км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 224 | 378,98 | 378,98 | 84892 | 84891 | -- | 19928 | 113205 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 27677 |  | 8386 |  |
| 131 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 224 | 59,29 | 59,29 | 13281 | 13281 | -- | 3872 | 18526 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 5378 |  | 1372 |  |
| 132 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 150 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 0,2 | 892 790,16 | 315 875,84 | 178558 | 63175 | -- | 140251 | 344314 |
|  |  |  |  |  |  | 576 914,32 | 131 424,97 | 115383 | 26285 |  | 25505 |  |
| 133 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,2 | 1 202 203,78 | 927 820,75 | 240441 | 185564 | 7464 | 89181 | 355991 |
|  |  |  |  |  |  | 237 066,91 | 252 936,91 | 47413 | 50587 |  | 26370 |  |
| 134 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Погрузка | т |  | 0,962 | 1 290 | -- | 1241 | -- |  | -- | 1340 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 99 |  |
| 135 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 0,962 | 1 290 | -- | 1241 | -- |  | -- | 1340 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 99 |  |
| 136 | 412-501-0312 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 11,544 | 119 | -- | 1374 | -- |  | -- | 1484 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 110 |  |
|  |  | Демонтаж Линия теплоснабжен стальная ф89 от котельн. до общ, 0,756км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы теплоснабжения диаметром до 100 мм. Демонтаж | м трубопровода |  | 756 | 1 208,52 | 199,97 | 913641 | 151178 | 5042 | 600483 | 1635254 |
|  |  |  |  |  |  | 1 001,88 | 101,3 | 757421 | 76583 |  | 121130 |  |
| 138 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 846,72 | 378,98 | 378,98 | 320890 | 320890 | -- | 75327 | 427914 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 104621 |  | 31697 |  |
| 139 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 846,72 | 59,29 | 59,29 | 50202 | 50202 | -- | 14637 | 70027 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 20330 |  | 5187 |  |
| 140 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 27,783 | 1 290 | -- | 35840 | -- |  | -- | 38707 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2867 |  |
| 141 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 27,783 | 1 290 | -- | 35840 | -- |  | -- | 38707 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2867 |  |
| 142 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 611,226 | 89 | -- | 54399 | -- |  | -- | 58751 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 4352 |  |
|  |  | Линия нефтепровода от ОБН-3000 до КСУ из ст.труб Д.219, 0,1км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 112 | 378,98 | 378,98 | 42446 | 42446 | -- | 9964 | 56603 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 13839 |  | 4193 |  |
| 144 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 112 | 59,29 | 59,29 | 6640 | 6640 | -- | 1936 | 9262 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 2689 |  | 686 |  |
| 145 | 1125-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 200 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,1 | 1 369 528,66 | 676 512,53 | 136953 | 67652 | 7430 | 81300 | 235713 |
|  |  |  |  |  |  | 618 714,55 | 274 686,74 | 61871 | 27469 |  | 17460 |  |
| 146 | 1125-0209-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 200 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,1 | 2 703 628,31 | 440 609,76 | 270363 | 44061 | 217961 | 26980 | 321131 |
|  |  |  |  |  |  | 83 414,71 | 213 070,14 | 8341 | 21307 |  | 23787 |  |
| 147 | 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,1 | 1 348 856,06 | 1 055 977,61 | 134886 | 105598 | 2641 | 50418 | 200128 |
|  |  |  |  |  |  | 266 470,56 | 287 568,56 | 26647 | 28757 |  | 14824 |  |
| 148 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 4,2 | 1 290 | -- | 5418 | -- |  | -- | 5851 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 433 |  |
| 149 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 4,2 | 1 290 | -- | 5418 | -- |  | -- | 5851 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 433 |  |
| 150 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 92,4 | 89 | -- | 8224 | -- |  | -- | 8882 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 658 |  |
|  |  | Линия пожарная от линии до пожарн.крана общ и линия труб пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 1216-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы водоснабжения и пожаротушения. Разборка | м |  | 780 | 2 987,46 | -- | 2330219 | -- | -- | 1677758 | 4328615 |
|  |  |  |  |  |  | 2 987,46 | -- | 2330219 | -- |  | 320638 |  |
| 152 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 873,6 | 378,98 | 378,98 | 331077 | 331077 | -- | 77718 | 441499 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 123,56 | -- | 107942 |  | 32704 |  |
| 153 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 873,6 | 59,29 | 59,29 | 51796 | 51796 | -- | 15102 | 72250 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 24,01 | -- | 20975 |  | 5352 |  |
| 154 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 28,665 | 1 290 | -- | 36978 | -- |  | -- | 39936 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2958 |  |
| 155 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 28,665 | 1 290 | -- | 36978 | -- |  | -- | 39936 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2958 |  |
| 156 | 412-501-0317 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км |  | 630,63 | 89 | -- | 56126 | -- |  | -- | 60616 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 4490 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 168772741 | 113421835 | 4110210 | 78274618 | 266811150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47822490 | 39128727 | -- | 19763788 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 168772741 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 4110207 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 86951217 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 3418203 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 78274618 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 19763788 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 266811147 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 27975 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 86951217 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 266811147 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 27975 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 86951217 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3.Ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 1218-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Ограждения металлические. Демонтаж | м2 сетки |  | 16 809 | 2 124,55 | -- | 35711561 | -- | -- | 25712324 | 66337796 |
|  |  |  |  |  |  | 2 124,55 | -- | 35711561 | -- |  | 4913911 |  |
| 158 | 1146-0601-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34 | Навесы металлические. Разборка с вывозкой | шт |  | 1 | 73 599,48 | 11 778,72 | 73599 | 11779 | -- | 57270 | 141339 |
|  |  |  |  |  |  | 61 820,76 | 6 358,2 | 61821 | 6358 |  | 10470 |  |
| 159 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 160,1355 | 1 215 | -- | 194565 | -- |  | -- | 210130 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 15565 |  |
| 160 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 160,1355 | 1 215 | -- | 194565 | -- |  | -- | 210130 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 15565 |  |
| 161 | 411-103-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 3 202,71 | 51 | -- | 163338 | -- |  | -- | 176405 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13067 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 36337628 | 11779 | -- | 25769594 | 67075800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35773382 | 6358 | -- | 4968578 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 36337628 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 35779740 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 552467 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 25769594 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 4968578 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 67075800 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 15644 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 35779740 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 67075800 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 15644 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 35779740 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4.Демонтаж мачт,ВЛ-0,4,ВЛ-6,ВЛ-10,КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1134-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Прожекторная мачта. Демонтаж | т ствола мачты |  | 4,83 | 207 483,57 | 108 592,55 | 1002146 | 524502 | -- | 562009 | 1689288 |
|  |  |  |  |  |  | 98 891,02 | 54 211,66 | 477644 | 261842 |  | 125132 |  |
| 163 | 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. |  | 184 | 6 680,88 | 3 114,17 | 1229282 | 573008 | -- | 734718 | 2121120 |
|  |  |  |  |  |  | 3 566,71 | 1 424,58 | 656275 | 262123 |  | 157120 |  |
| 164 | 1133-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. |  | 136 | 9 499,28 | 3 595,59 | 1291902 | 489000 | -- | 816217 | 2276768 |
|  |  |  |  |  |  | 5 903,69 | 1 598,3 | 802902 | 217369 |  | 168649 |  |
| 165 | 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. |  | 320 | 6 756,83 | 4 170,22 | 2162186 | 1334471 | -- | 1256714 | 3692412 |
|  |  |  |  |  |  | 2 586,61 | 2 322,43 | 827715 | 743178 |  | 273512 |  |
| 166 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабельные линии. Демонтаж | м |  | 954 | 230,7 | 0,42 | 220088 | 401 | -- | 158374 | 408739 |
|  |  |  |  |  |  | 230,28 | 0,29 | 219687 | 277 |  | 30277 |  |
| 167 | 1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 KB•A. Демонтаж оборудования | подстанция |  | 37 | 85 921,41 | 54 376,76 | 3179092 | 2011940 | -- | 1581507 | 5141447 |
|  |  |  |  |  |  | 31 544,65 | 27 821,22 | 1167152 | 1029385 |  | 380848 |  |
| 168 | 1308-0101-2704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | ПС 35/6. Демонтаж оборудования | ячейка |  | 1 | 653 967,65 | 338 521,19 | 653968 | 338521 | -- | 377597 | 1114090 |
|  |  |  |  |  |  | 315 446,46 | 208 993,82 | 315446 | 208994 |  | 82525 |  |
| 169 | 1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | ЯКНО 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Демонтаж оборудования | шт. |  | 4 | 108 317,37 | 84 445,75 | 433269 | 337783 | -- | 180774 | 663166 |
|  |  |  |  |  |  | 23 871,62 | 38 897,06 | 95486 | 155588 |  | 49123 |  |
| 170 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 7,692 | 1 215 | -- | 9346 | -- |  | -- | 10094 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 748 |  |
| 171 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 7,692 | 1 215 | -- | 9346 | -- |  | -- | 10094 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 748 |  |
| 172 | 414-101-0701 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т |  | 376 | 1 254 | -- | 471504 | -- |  | -- | 509224 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 37720 |  |
| 173 | 414-101-0702 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т |  | 376 | 1 254 | -- | 471504 | -- |  | -- | 509224 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 37720 |  |
| 174 | 411-103-0205 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км |  | 1 918,46 | 135 | -- | 258992 | -- |  | -- | 279711 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 20719 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге |  |  |  |  | 11392625 | 5609626 | -- | 5667910 | 18425377 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4562307 | 2878756 | -- | 1364841 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 4266329 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 2972051 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 2139878 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 512496 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 6918703 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 2972051 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 7126296 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 4469012 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 1220692 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 3528032 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 852345 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 11506673 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1674 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 4469012 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге |  |  |  |  | 18425376 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3559 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 7441063 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5.Демонтаж зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. /Вагон моб.жилье типа Кедр-4К/ Демонтаж | т |  | 7,2 | 48 599,42 | 27 751,96 | 349916 | 199814 | -- | 215668 | 610830 |
|  |  |  |  |  |  | 20 847,46 | 12 068,84 | 150102 | 86896 |  | 45247 |  |
| 176 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание операторской №3. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 74,4 | 1 870,51 | 756,95 | 139166 | 56317 | -- | 88032 | 245374 |
|  |  |  |  |  |  | 1 113,56 | 295,04 | 82849 | 21951 |  | 18176 |  |
| 177 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. /Здания "Каскад" (управление насосами КНС)/ Демонтаж | т |  | 15 | 48 599,42 | 27 751,96 | 728991 | 416280 | -- | 449307 | 1272562 |
|  |  |  |  |  |  | 20 847,46 | 12 068,84 | 312712 | 181033 |  | 94264 |  |
| 178 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. /Вагон (складское помещение)/ Демонтаж | т |  | 10 | 48 599,42 | 27 751,96 | 485994 | 277519 | -- | 299538 | 848375 |
|  |  |  |  |  |  | 20 847,46 | 12 068,84 | 208475 | 120688 |  | 62843 |  |
| 179 | 1146-0601-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания кирпичные отапливаемые (здание административное). Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 1 080 | 14 261,08 | 2 468,23 | 15401966 | 2665688 | -- | 11854918 | 29437434 |
|  |  |  |  |  |  | 11 792,85 | 1 274,74 | 12736278 | 1376719 |  | 2180551 |  |
| 180 | 1146-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система водопровода. Разборка | м3 строительного объема |  | 1 080 | 463,7 | 40,22 | 500796 | 43438 | 35856 | 372524 | 943185 |
|  |  |  |  |  |  | 390,28 | 20,35 | 421502 | 21978 |  | 69866 |  |
| 181 | 1146-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система канализации. Разборка | м3 строительного объема |  | 1 080 | 2 505,7 | 261,12 | 2706156 | 282010 | -- | 2164153 | 5259934 |
|  |  |  |  |  |  | 2 244,58 | 140,95 | 2424146 | 152226 |  | 389625 |  |
| 182 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание операторской №2. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 72 | 1 870,51 | 756,95 | 134677 | 54501 | -- | 85192 | 237459 |
|  |  |  |  |  |  | 1 113,56 | 295,04 | 80176 | 21243 |  | 17590 |  |
| 183 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание операторской №1. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 100 | 1 870,51 | 756,95 | 187051 | 75695 | -- | 118322 | 329803 |
|  |  |  |  |  |  | 1 113,56 | 295,04 | 111356 | 29504 |  | 24430 |  |
| 184 | 1131-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Покрытия аэродромные. Демонтаж из сборных железобетонных плит | м3 сборных конструкций |  | 1 008 | 3 032,71 | 1 597,33 | 3056972 | 1610109 | -- | 1843127 | 5292107 |
|  |  |  |  |  |  | 1 435,38 | 642,46 | 1446863 | 647600 |  | 392008 |  |
| 185 | 1109-0607-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Флагшток. Демонтаж | т |  | 0,16 | 189 494 | 123 975,03 | 30319 | 19836 | 1393 | 11785 | 45473 |
|  |  |  |  |  |  | 56 810,68 | 49 940,38 | 9090 | 7990 |  | 3368 |  |
| 186 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Здание мобильное КПП для охраны/ | т блок-боксов |  | 10 | 48 599,42 | 27 751,96 | 485994 | 277519 | -- | 299538 | 848375 |
|  |  |  |  |  |  | 20 847,46 | 12 068,84 | 208475 | 120688 |  | 62843 |  |
| 187 | 1146-0601-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания кирпичные отапливаемые (здание бани). Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 153,4 | 14 261,08 | 2 468,23 | 2187650 | 378626 | -- | 1683837 | 4181206 |
|  |  |  |  |  |  | 11 792,85 | 1 274,74 | 1809023 | 195545 |  | 309719 |  |
| 188 | 1146-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система водопровода. Разборка | м3 строительного объема |  | 153,4 | 463,7 | 40,22 | 71132 | 6170 | 5093 | 52912 | 133968 |
|  |  |  |  |  |  | 390,28 | 20,35 | 59869 | 3122 |  | 9923 |  |
| 189 | 1146-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система канализации. Разборка | м3 строительного объема |  | 153,4 | 2 505,7 | 261,12 | 384374 | 40056 | -- | 307390 | 747105 |
|  |  |  |  |  |  | 2 244,58 | 140,95 | 344319 | 21622 |  | 55341 |  |
| 190 | 1146-0601-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания кирпичные отапливаемые (здание общежитие на 60 мест). Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 1 184,4 | 14 261,08 | 2 468,23 | 16890823 | 2923372 | -- | 13000893 | 32283053 |
|  |  |  |  |  |  | 11 792,85 | 1 274,74 | 13967452 | 1509802 |  | 2391337 |  |
| 191 | 1146-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система водопровода. Разборка | м3 строительного объема |  | 1 184,4 | 463,7 | 40,22 | 549206 | 47637 | 39321 | 408534 | 1034359 |
|  |  |  |  |  |  | 390,28 | 20,35 | 462248 | 24103 |  | 76619 |  |
| 192 | 1146-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система канализации. Разборка | м3 строительного объема |  | 1 184,4 | 2 505,7 | 261,12 | 2967751 | 309270 | -- | 2373354 | 5768394 |
|  |  |  |  |  |  | 2 244,58 | 140,95 | 2658481 | 166941 |  | 427288 |  |
| 193 | 1146-0601-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания кирпичные отапливаемые (здание столовой). Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 334 | 14 261,08 | 2 468,23 | 4763201 | 824389 | -- | 3666243 | 9103800 |
|  |  |  |  |  |  | 11 792,85 | 1 274,74 | 3938812 | 425763 |  | 674356 |  |
| 194 | 1146-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система водопровода. Разборка | м3 строительного объема |  | 334 | 463,7 | 40,22 | 154876 | 13434 | 11088 | 115206 | 291689 |
|  |  |  |  |  |  | 390,28 | 20,35 | 130354 | 6797 |  | 21607 |  |
| 195 | 1146-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система канализации. Разборка | м3 строительного объема |  | 334 | 2 505,7 | 261,12 | 836904 | 87214 | -- | 669284 | 1626683 |
|  |  |  |  |  |  | 2 244,58 | 140,95 | 749690 | 47077 |  | 120495 |  |
| 196 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Здание котельная,блочно-модульная/ | т блок-боксов |  | 30 | 48 599,42 | 27 751,96 | 1457983 | 832559 | -- | 898615 | 2545126 |
|  |  |  |  |  |  | 20 847,46 | 12 068,84 | 625424 | 362065 |  | 188528 |  |
| 197 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание арочный. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 450 | 1 870,51 | 756,95 | 841730 | 340628 | -- | 532451 | 1484115 |
|  |  |  |  |  |  | 1 113,56 | 295,04 | 501102 | 132768 |  | 109934 |  |
| 198 | 1109-0607-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Билборд Б.Жоламанов. Демонтаж | т |  | 1,5 | 182 391,83 | 123 975,03 | 273588 | 185963 | 2409 | 110487 | 414801 |
|  |  |  |  |  |  | 56 810,68 | 49 940,38 | 85216 | 74911 |  | 30726 |  |
| 199 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Блочная насосная станция пеноводотушения/ | т блок-боксов |  | 22 | 48 599,42 | 27 751,96 | 1069187 | 610543 | -- | 658984 | 1866425 |
|  |  |  |  |  |  | 20 847,46 | 12 068,84 | 458644 | 265514 |  | 138254 |  |
| 200 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т |  | 8 021,16 | 243 | -- | 1949142 | -- |  | -- | 2105073 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 155931 |  |
| 201 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 95,86 | 1 215 | -- | 116470 | -- |  | -- | 125788 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 9318 |  |
| 202 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 95,86 | 1 215 | -- | 116470 | -- |  | -- | 125788 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 9318 |  |
| 203 | 412-102-0212 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км | т·км |  | 96 253,92 | 34 | -- | 3272633 | -- |  | -- | 3534444 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 261811 |  |
| 204 | 411-103-0204 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км | т·км |  | 383,44 | 164 | -- | 62884 | -- |  | -- | 67915 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 5031 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге |  |  |  |  | 62174002 | 12578587 | 95160 | 42280294 | 112810643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43982658 | 6024546 | -- | 8356347 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 61870095 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 91360 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 49829997 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 5517599 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 42158022 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 8322253 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 112350370 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 20361 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 49829997 |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 303907 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 3802 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 177207 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 122272 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 34094 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 460273 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 177207 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге |  |  |  |  | 112810643 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 20411 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 50007204 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 510812765 |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Зарплата рабочих строителей | Тенге |  |  |  |  | 146146473 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге |  |  |  |  |  | 142540558 |  |  |  |
|  |  | - в том числе зарплата машинистов | Тенге |  |  |  |  |  | 52503476 |  |  |  |
|  |  | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге |  |  |  |  |  |  | 7666400 |  |  |
|  |  | - Перевозка грузов | Тенге |  |  |  |  | 12646589 |  |  |  |  |
|  |  | - Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  |  |  |  | 163974751 |  |
|  |  | - Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  |  |  |  | 37837987 |  |
|  | Составил |  |  |  | Кумарова |  |  |  |  |  |  |  |