Таблица П.4.2.1

Капитальные вложения (Вариант 1)

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных | тыс.тг. | 544 336 | 0 | 0 | 181445 | 362890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих горизонтальных | тыс.тг. | 610 198 | 610198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин | тыс.тг. | 1 154 533 | 610198 | 0 | 181445 | 362890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 1 212 596 | 610198 | 0 | 195961 | 406437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 528 889 | 75556 | 226667 | 75556 | 151111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 32 000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 1 032 764 | 100 777,6 | 82 800,0 | 86 940,0 | 91 287,0 | 95 851,4 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 2 744 106 | 122 519,3 | 1 014 587,1 | 836 000,0 | 765 000,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 3 343 711 | 0,0 | 343 710,6 | 750 000,0 | 1 250 000,0 | 1 000 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты, не входящие в СМР | тыс.тг. | 17 289 | 17 288,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматика | тыс.тг. | 4 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство РВС-2000м3 | тыс.тг. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 77 200 | 23 400,0 | 34 450,0 | 4 950,0 | 9 450,0 | 4 950,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. | 2 857 622 | 450 858,0 | 392 155,9 | 403 952,1 | 392 113,1 | 406 180,8 |  | 203090 |  | 203090 |  | 203090 |  | 203090 |  | 0 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 10 638 080 | 798399 | 2102370 | 2165398 | 2671461 | 1512982 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 11 967 551 | 798399 | 2186465 | 2338629 | 2992037 | 1755059 | 56792 | 245739 | 59188 | 255894 | 61584 | 266048 | 63981 | 276203 | 66377 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 11 792 613 | 1408597 | 2102370 | 2346843 | 3034352 | 1512982 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 13 180 147 | 1 408 596,80 | 2186465 | 2534590 | 3398474 | 1755059 | 56792 | 245739 | 59188 | 255894 | 61584 | 266048 | 63981 | 276203 | 66377 | 0 |

продолжение таблицы П.4.2.1

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих наклонно-направленных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих горизонтальных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты, не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматика | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство РВС-2000м3 | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 69253 | 0 | 72128 | 0 | 75004 | 0 | 77879 | 0 | 80755 | 0 | 83630 | 0 | 86506 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 69253 | 0 | 72128 | 0 | 75004 | 0 | 77879 | 0 | 80755 | 0 | 83630 | 0 | 86506 | 0 |

Таблица П.4.2.2

Бюджетная эффективность (Вариант 1)

|  | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 4 636 275 | 225 412 | 226 973 | 232 335 | 225 792 | 227 279 | 228 958 | 221 831 | 214 071 | 205 793 | 197 206 | 188 718 | 180 098 | 172 703 | 165 009 | 156 526 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП | тыс.тг. | 7 358 153 | 189 260 | 212 834 | 227 672 | 240 067 | 277 581 | 284 521 | 285 641 | 288 687 | 289 609 | 296 849 | 297 656 | 286 739 | 237 821 | 240 073 | 242 289 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 1 896 658 | 132 009 | 135 127 | 144 954 | 161 034 | 169 733 | 155 824 | 134 379 | 116 166 | 100 750 | 87 661 | 76 601 | 67 214 | 59 301 | 52 590 | 45 124 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 89 692 | 3 440 | 3 462 | 3 514 | 3 552 | 3 602 | 3 582 | 3 527 | 3 467 | 3 401 | 3 332 | 3 265 | 3 198 | 3 144 | 3 088 | 3 025 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 60 109 231 | 0 | 2 519 306 | 2 438 179 | 2 345 259 | 2 265 042 | 2 833 246 | 2 745 062 | 2 649 027 | 2 546 588 | 2 440 337 | 2 335 300 | 2 546 999 | 2 442 420 | 2 333 615 | 2 213 641 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 58 263 665 | 2 299 773 | 3 302 630 | 3 196 278 | 3 074 467 | 2 969 308 | 2 847 109 | 2 691 212 | 2 533 718 | 2 574 358 | 2 406 779 | 2 247 011 | 2 252 994 | 2 107 793 | 1 964 775 | 1 948 185 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 23 190 103 | 883 136 | 1 275 156 | 1 235 960 | 1 191 181 | 1 152 356 | 1 133 088 | 1 097 974 | 1 060 157 | 1 019 680 | 978 101 | 936 631 | 894 665 | 858 470 | 821 008 | 779 672 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 27 054 537 | 1 520 502 | 2 236 023 | 2 102 552 | 1 927 272 | 1 788 952 | 1 639 879 | 1 594 306 | 1 525 975 | 1 416 671 | 1 329 712 | 1 257 240 | 1 022 232 | 967 847 | 901 889 | 801 773 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 4 260 439 | 309 308 | 779 232 | 612 131 | 389 677 | 319 396 | 250 754 | 289 182 | 303 068 | 265 681 | 250 925 | 240 754 | 66 390 | 62 755 | 54 778 | 30 435 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 177 586 203 | 5 112 017 | 10 236 798 | 9 728 907 | 9 106 717 | 8 718 692 | 8 919 044 | 8 619 451 | 8 266 194 | 8 010 945 | 7 596 489 | 7 205 739 | 6 960 333 | 6 566 848 | 6 206 807 | 5 907 619 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 12 095 189 | 744 720 | 607 994 | 666 681 | 774 948 | 679 774 | 471 889 | 478 480 | 446 548 | 457 482 | 424 393 | 435 753 | 434 059 | 449 112 | 410 565 | 388 780 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 7 458 914 | 519 309 | 381 021 | 434 346 | 549 156 | 452 495 | 242 931 | 256 649 | 232 477 | 251 690 | 227 187 | 247 035 | 253 962 | 276 409 | 245 556 | 232 254 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 182 222 478 | 5 337 428 | 10 463 771 | 9 961 241 | 9 332 509 | 8 945 971 | 9 148 002 | 8 841 283 | 8 480 265 | 8 216 737 | 7 793 695 | 7 394 457 | 7 140 431 | 6 739 551 | 6 371 816 | 6 064 145 |

продолжение таблицы П.4.2.2

|  | Ед.изм | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 143 989 | 138 765 | 133 178 | 127 251 | 122 177 | 117 303 | 112 157 | 107 716 | 103 478 | 99 408 | 95 521 | 92 194 | 88 995 | 85 442 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 227 004 | 230 691 | 232 381 | 234 012 | 237 720 | 239 273 | 243 005 | 244 467 | 250 579 | 254 420 | 258 297 | 264 755 | 268 764 | 275 483 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 38 797 | 33 419 | 28 866 | 24 996 | 21 725 | 18 944 | 16 599 | 14 606 | 12 930 | 11 505 | 10 312 | 9 299 | 8 455 | 7 739 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 2 916 | 2 890 | 2 861 | 2 829 | 2 807 | 2 789 | 2 768 | 2 756 | 2 748 | 2 742 | 2 739 | 2 743 | 2 750 | 2 755 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 036 333 | 2 085 121 | 2 001 163 | 1 912 101 | 1 835 859 | 1 762 616 | 1 883 559 | 1 808 976 | 1 737 813 | 1 669 464 | 1 773 046 | 1 711 294 | 1 651 914 | 1 585 949 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 768 999 | 1 774 131 | 1 661 167 | 1 548 523 | 1 541 173 | 1 443 596 | 1 425 812 | 1 335 956 | 1 321 659 | 1 238 710 | 1 222 361 | 1 151 013 | 1 246 571 | 1 167 602 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 717 443 | 692 130 | 664 944 | 636 080 | 611 549 | 587 827 | 562 960 | 541 357 | 521 090 | 501 463 | 482 765 | 466 941 | 451 613 | 434 706 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 729 772 | 636 148 | 630 674 | 580 419 | 512 518 | 471 511 | 364 534 | 328 543 | 266 165 | 226 322 | 140 121 | 100 703 | 34 282 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 26 112 | 0 | 9 236 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 5 403 387 | 5 315 764 | 5 098 115 | 4 812 335 | 4 641 175 | 4 409 254 | 4 387 081 | 4 168 946 | 4 009 506 | 3 805 218 | 3 794 121 | 3 614 553 | 3 575 355 | 3 388 793 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 370 320 | 353 559 | 329 738 | 311 685 | 314 860 | 298 013 | 301 574 | 284 895 | 291 450 | 275 933 | 282 717 | 268 902 | 277 501 | 262 865 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 226 332 | 214 793 | 196 560 | 184 434 | 192 683 | 180 710 | 189 417 | 177 180 | 187 972 | 176 525 | 187 196 | 176 708 | 188 506 | 177 423 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 5 547 376 | 5 454 529 | 5 231 293 | 4 939 586 | 4 763 352 | 4 526 557 | 4 499 238 | 4 276 661 | 4 112 984 | 3 904 626 | 3 889 642 | 3 706 747 | 3 664 350 | 3 474 234 |

Таблица П.4.2.3

Производственный доход (Вариант 1)

| Производственный доход | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 1996,974 | 133,708 | 129,515 | 125,344 | 120,567 | 116,443 | 111,651 | 105,538 | 99,362 | 93,189 | 87,123 | 81,340 | 75,7 | 70,9 | 66,0 | 61,1 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 410,983 | 29,350 | 26,527 | 25,673 | 24,695 | 23,850 | 22,868 | 21,616 | 20,351 | 19,087 | 17,845 | 16,660 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 121750,987 | 121750,987 | 176835,127 | 176835,127 | 176835,127 | 176835,127 | 181256,005 | 185787,405 | 190432,090 | 195192,892 | 200072,714 | 205074,532 | 210201,4 | 215456,4 | 220842,8 | 226363,9 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 64000,000 | 64000,000 | 71302,000 | 75415,000 | 76195,000 | 79413,000 | 83433,283 | 85519,115 | 87657,093 | 89848,520 | 92094,733 | 94397,102 | 96757,0 | 99176,0 | 101655,4 | 104196,7 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 412488558,1 | 16279047,019 | 22902785,716 | 22165267,086 | 21320537,176 | 20591293,428 | 20237471,266 | 19607582,450 | 18921619,405 | 18189913,583 | 17430978,053 | 16680714,949 | 15918742,3 | 15265125,9 | 14585091,5 | 13835259,3 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 38635627,6 | 1878430,430 | 1891438,885 | 1936123,230 | 1881598,281 | 1893989,302 | 1907980,821 | 1848595,151 | 1783922,826 | 1714937,889 | 1643385,746 | 1572651,236 | 1500812,8 | 1439190,1 | 1375076,7 | 1304382,8 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 451 124 185,71 | 18157477,450 | 24794224,601 | 24101390,316 | 23202135,457 | 22485282,731 | 22145452,087 | 21456177,601 | 20705542,231 | 19904851,472 | 19074363,799 | 18253366,185 | 17419555,1 | 16704316,0 | 15960168,1 | 15139642,1 |

продолжение таблицы П.4.2.3

| Производственный доход | Ед.изм | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 54,9 | 51,6 | 48,3 | 45,0 | 42,2 | 39,5 | 36,8 | 34,5 | 32,4 | 30,3 | 28,4 | 26,8 | 25,2 | 23,6 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 11,2 | 10,6 | 9,9 | 9,2 | 8,6 | 8,1 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,8 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 232023,0 | 237823,6 | 243769,2 | 249863,4 | 256110,0 | 262512,7 | 269075,6 | 275802,4 | 282697,5 | 289764,9 | 297009,1 | 304434,3 | 312045,2 | 319846,3 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 106801,7 | 109471,7 | 112208,5 | 115013,7 | 117889,0 | 120836,3 | 123857,2 | 126953,6 | 130127,4 | 133380,6 | 136715,1 | 140133,0 | 143636,4 | 147227,3 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 12727082,1 | 12265414,7 | 11771549,4 | 11247650,8 | 10799172,9 | 10368329,9 | 9913469,2 | 9520928,4 | 9146385,4 | 8786654,0 | 8443075,7 | 8149020,2 | 7866256,7 | 7552139,7 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 1199904,3 | 1156378,5 | 1109817,0 | 1060424,1 | 1018141,8 | 977522,1 | 934638,0 | 897629,4 | 862317,6 | 828402,3 | 796009,8 | 768286,4 | 741627,6 | 712012,8 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 13926986,3 | 13421793,2 | 12881366,5 | 12308074,9 | 11817314,6 | 11345851,9 | 10848107,2 | 10418557,7 | 10008703,0 | 9615056,2 | 9239085,5 | 8917306,6 | 8607884,3 | 8264152,5 |

Таблица П.4.2.4

Расчет операционных затрат, чистой прибыли (Вариант 1)

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 1 447 002,41 | 71 914,32 | 71 572,76 | 72 038,68 | 72 064,98 | 72 384,09 | 71 140,30 | 68 926,07 | 66 514,72 | 63 942,57 | 61 274,70 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 437 786,12 | 21 757,46 | 21 654,12 | 21 795,08 | 21 803,04 | 21 899,58 | 21 523,28 | 20 853,37 | 20 123,82 | 19 345,63 | 18 538,47 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 1 400 645,80 | 69 610,45 | 69 279,83 | 69 730,83 | 69 756,28 | 70 065,17 | 68 861,23 | 66 717,93 | 64 383,83 | 61 894,09 | 59 311,69 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 28 683,31 | 751,58 | 781,65 | 836,14 | 881,66 | 916,93 | 939,85 | 943,55 | 953,62 | 956,66 | 980,58 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 7 178 892,53 | 196 212,45 | 204 060,95 | 218 286,92 | 230 171,43 | 239 378,28 | 245 362,74 | 229 006,60 | 237 118,98 | 231 551,12 | 255 994,30 |
| Выбытие скважин | тыс.тг. | 309 318,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 322,47 | 11 837,02 | 18 199,42 | 0,00 |
| ПИР | тыс.тг. | 221 034,99 | 5 791,75 | 6 023,42 | 6 443,33 | 6 794,14 | 7 065,90 | 7 242,55 | 7 271,07 | 7 348,62 | 7 372,07 | 7 556,37 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 620 258,18 | 16 252,53 | 16 902,63 | 18 080,99 | 19 065,40 | 19 828,01 | 20 323,71 | 20 403,75 | 20 621,35 | 20 687,16 | 21 204,34 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 334 083,94 | 8 753,95 | 9 104,11 | 9 738,80 | 10 269,02 | 10 679,78 | 10 946,77 | 10 989,89 | 11 107,09 | 11 142,53 | 11 421,10 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 2 581 248,79 | 67 636,07 | 70 341,51 | 75 245,32 | 79 342,01 | 82 515,69 | 84 578,58 | 84 911,68 | 85 817,21 | 86 091,09 | 88 243,37 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 1 878 513,75 | 49 222,41 | 51 191,31 | 54 760,07 | 57 741,45 | 60 051,11 | 61 552,39 | 61 794,80 | 62 453,80 | 62 653,13 | 64 219,45 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 526 660,51 | 13 800,01 | 14 352,01 | 15 352,55 | 16 188,41 | 16 835,94 | 17 256,84 | 17 324,80 | 17 509,56 | 17 565,44 | 18 004,58 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 1 529 428,91 | 40 075,39 | 41 678,41 | 44 583,99 | 47 011,34 | 48 891,79 | 50 114,09 | 50 311,46 | 50 847,99 | 51 010,27 | 52 285,53 |
| Аренда прочих ОС | тыс.тг. | 1 925 893,81 | 50 463,90 | 52 482,46 | 56 141,24 | 59 197,81 | 61 565,73 | 63 104,87 | 63 353,40 | 64 029,02 | 64 233,37 | 65 839,20 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 159 347,10 | 4 175,35 | 4 342,36 | 4 645,09 | 4 897,99 | 5 093,90 | 5 221,25 | 5 241,82 | 5 297,72 | 5 314,62 | 5 447,49 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 104 571,05 | 2 740,06 | 2 849,66 | 3 048,32 | 3 214,29 | 3 342,86 | 3 426,43 | 3 439,93 | 3 476,61 | 3 487,71 | 3 574,90 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 30 894,47 | 809,52 | 841,90 | 900,60 | 949,63 | 987,61 | 1 012,30 | 1 016,29 | 1 027,13 | 1 030,41 | 1 056,17 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 66 761,00 | 1 749,33 | 1 819,30 | 1 946,13 | 2 052,09 | 2 134,17 | 2 187,53 | 2 196,14 | 2 219,56 | 2 226,65 | 2 282,31 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 91 744,29 | 2 403,96 | 2 500,12 | 2 674,41 | 2 820,02 | 2 932,82 | 3 006,14 | 3 017,98 | 3 050,17 | 3 059,90 | 3 136,40 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 58 726 455,27 | 1 538 800,36 | 1 600 352,38 | 1 711 919,80 | 1 805 124,32 | 1 877 329,30 | 1 924 262,53 | 1 931 840,96 | 1 952 442,76 | 1 958 673,96 | 2 007 640,81 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 5 186 143,23 | 135 891,72 | 141 327,39 | 151 179,93 | 159 410,84 | 165 787,27 | 169 931,95 | 170 601,20 | 172 420,55 | 172 970,83 | 177 295,10 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 77 577,38 | 2 032,75 | 2 114,06 | 2 261,44 | 2 384,56 | 2 479,94 | 2 541,94 | 2 551,95 | 2 579,17 | 2 587,40 | 2 652,08 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 150 035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 440,18 | 42 210,38 | 54 082,05 | 0,00 | 11 363,99 | 0,00 | 11 939,29 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 85 012 981,27 | 2 300 845,32 | 2 385 572,33 | 2 541 609,64 | 2 701 580,88 | 2 814 376,27 | 2 888 619,34 | 2 840 037,12 | 2 874 544,29 | 2 865 996,03 | 2 939 898,25 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 7 358 152,52 | 189 260,24 | 212 834,18 | 227 671,76 | 240 067,22 | 277 581,17 | 284 520,70 | 285 641,24 | 288 687,42 | 289 608,76 | 296 848,98 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 1 896 658,15 | 132 009,39 | 135 126,50 | 144 954,26 | 161 034,40 | 169 733,01 | 155 823,61 | 134 378,71 | 116 165,82 | 100 749,59 | 87 661,08 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 12 284,29 | 277,89 | 289,00 | 300,56 | 312,58 | 325,09 | 333,21 | 341,54 | 350,08 | 358,84 | 367,81 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 52 124,18 | 2 590,51 | 2 578,21 | 2 594,99 | 2 595,94 | 2 607,43 | 2 562,63 | 2 482,87 | 2 396,00 | 2 303,35 | 2 207,25 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 25 283,75 | 571,95 | 594,83 | 618,62 | 643,37 | 669,10 | 685,83 | 702,97 | 720,55 | 738,56 | 757,03 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 23 190 102,95 | 883 135,98 | 1 275 156,14 | 1 235 960,30 | 1 191 181,47 | 1 152 356,21 | 1 133 087,92 | 1 097 974,24 | 1 060 157,39 | 1 019 680,38 | 978 100,93 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 117 547 587,10 | 3 508 691,29 | 4 012 151,18 | 4 153 710,13 | 4 297 415,86 | 4 417 648,28 | 4 465 633,25 | 4 361 558,70 | 4 343 021,55 | 4 279 435,51 | 4 305 841,31 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 57 182 308,30 | 3 913 871,24 | 2 776 405,23 | 2 730 760,25 | 2 642 119,02 | 2 591 329,12 | 2 546 802,06 | 2 467 533,16 | 2 381 207,54 | 2 289 125,39 | 2 193 616,50 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 60 109 230,90 | 0,00 | 2 519 306,43 | 2 438 179,38 | 2 345 259,09 | 2 265 042,28 | 2 833 245,98 | 2 745 061,54 | 2 649 026,72 | 2 546 587,90 | 2 440 336,93 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 58 263 665,47 | 2 299 772,81 | 3 302 630,24 | 3 196 278,49 | 3 074 466,64 | 2 969 308,15 | 2 847 108,53 | 2 691 212,32 | 2 533 718,42 | 2 574 357,89 | 2 406 778,81 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг | 175 555 204,67 | 6 213 644,05 | 8 598 341,90 | 8 365 218,11 | 8 061 844,76 | 7 825 679,54 | 8 227 156,57 | 7 903 807,02 | 7 563 952,69 | 7 410 071,19 | 7 040 732,23 |
| Административные расходы | тыс.тг | 38 526,03 | 1 531,57 | 1 114,98 | 1 192,71 | 1 257,65 | 1 307,96 | 1 340,65 | 1 345,93 | 1 360,29 | 1 364,63 | 1 398,75 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг | 6 923 803,75 | 242 478,60 | 372 578,14 | 359 900,95 | 365 353,91 | 372 140,34 | 362 438,31 | 360 644,13 | 356 184,63 | 352 287,90 | 345 902,58 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 2 308 276,40 | 171 968,98 | 167 323,44 | 164 571,76 | 161 342,56 | 159 447,85 | 154 791,73 | 151 379,16 | 147 528,32 | 142 831,65 | 135 754,55 |
| Страхование | тыс.тг. | 1 034 713,70 | 27 112,45 | 28 196,94 | 30 162,67 | 31 804,86 | 33 077,06 | 33 903,98 | 34 037,51 | 34 400,50 | 34 510,29 | 35 373,04 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 849 727,14 | 21 350,38 | 29 110,43 | 23 855,72 | 27 375,70 | 31 080,18 | 28 143,76 | 28 886,19 | 28 400,37 | 28 745,44 | 28 659,96 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 849 727,14 | 21 350,38 | 29 110,43 | 23 855,72 | 27 375,70 | 31 080,18 | 28 143,76 | 28 886,19 | 28 400,37 | 28 745,44 | 28 659,96 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 1 881 359,39 | 696,42 | 118 836,90 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг | 182 517 534,45 | 6 457 654,22 | 8 972 035,02 | 8 726 311,78 | 8 428 456,31 | 8 199 127,84 | 8 590 935,54 | 8 265 797,09 | 7 921 497,60 | 7 763 723,71 | 7 388 033,56 |
| Итого затраты | тыс.тг | 300 065 121,55 | 9 966 345,51 | 12 984 186,20 | 12 880 021,91 | 12 725 872,17 | 12 616 776,12 | 13 056 568,78 | 12 627 355,79 | 12 264 519,15 | 12 043 159,22 | 11 693 874,87 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 451 124 185,71 | 18 157 477,45 | 24 794 224,60 | 24 101 390,32 | 23 202 135,46 | 22 485 282,73 | 22 145 452,09 | 21 456 177,60 | 20 705 542,23 | 19 904 851,47 | 19 074 363,80 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 300 065 121,55 | 9 966 345,51 | 12 984 186,20 | 12 880 021,91 | 12 725 872,17 | 12 616 776,12 | 13 056 568,78 | 12 627 355,79 | 12 264 519,15 | 12 043 159,22 | 11 693 874,87 |
| Операционный доход | тыс.тг | 151 059 064,16 | 8 191 131,94 | 11 810 038,40 | 11 221 368,41 | 10 476 263,29 | 9 868 506,61 | 9 088 883,30 | 8 828 821,81 | 8 441 023,08 | 7 861 692,25 | 7 380 488,93 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 15 822 057,43 | 588 623,88 | 629 923,68 | 708 610,11 | 839 905,63 | 923 744,88 | 889 487,24 | 857 293,09 | 811 149,19 | 778 336,30 | 731 929,58 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг | 137 305 671,51 | 7 602 508,05 | 11 180 114,72 | 10 512 758,30 | 9 636 357,66 | 8 944 761,73 | 8 199 396,07 | 7 971 528,72 | 7 629 873,90 | 7 083 355,95 | 6 648 559,35 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 21 573 072,98 | 1 541 339,13 | 1 638 108,01 | 1 772 580,35 | 2 016 464,38 | 1 977 253,62 | 1 689 184,36 | 1 472 667,62 | 1 260 645,71 | 1 109 932,94 | 952 680,67 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 137 305 671,51 | 7 602 508,05 | 11 180 114,72 | 10 512 758,30 | 9 636 357,66 | 8 944 761,73 | 8 199 396,07 | 7 971 528,72 | 7 629 873,90 | 7 083 355,95 | 6 648 559,35 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 137 305 671,51 | 7 602 508,05 | 11 180 114,72 | 10 512 758,30 | 9 636 357,66 | 8 944 761,73 | 8 199 396,07 | 7 971 528,72 | 7 629 873,90 | 7 083 355,95 | 6 648 559,35 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 27 054 536,51 | 1 520 501,61 | 2 236 022,94 | 2 102 551,66 | 1 927 271,53 | 1 788 952,35 | 1 639 879,21 | 1 594 305,74 | 1 525 974,78 | 1 416 671,19 | 1 329 711,87 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 110 251 135,00 | 6 082 006,44 | 8 944 091,77 | 8 410 206,64 | 7 709 086,13 | 7 155 809,39 | 6 559 516,86 | 6 377 222,97 | 6 103 899,12 | 5 666 684,76 | 5 318 847,48 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 4 260 439,46 | 309 307,99 | 779 232,10 | 612 131,30 | 389 677,03 | 319 396,11 | 250 754,17 | 289 181,59 | 303 067,84 | 265 680,64 | 250 924,57 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 105 990 695,54 | 5 772 698,45 | 8 164 859,67 | 7 798 075,35 | 7 319 409,10 | 6 836 413,27 | 6 308 762,69 | 6 088 041,39 | 5 800 831,28 | 5 401 004,12 | 5 067 922,91 |

продолжение таблицы П.4.2.4

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 58 637,32 | 55 958,78 | 53 661,14 | 51 270,63 | 48 634,76 | 44 739,21 | 43 116,32 | 41 380,25 | 39 538,60 | 37 962,08 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 17 740,54 | 16 930,16 | 16 235,01 | 15 511,77 | 14 714,30 | 13 535,71 | 13 044,71 | 12 519,47 | 11 962,28 | 11 485,31 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 56 758,80 | 54 166,07 | 51 942,03 | 49 628,11 | 47 076,68 | 43 305,93 | 41 735,03 | 40 054,58 | 38 271,93 | 36 745,91 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 983,24 | 1 000,36 | 1 010,06 | 1 019,63 | 1 029,04 | 964,12 | 979,78 | 986,96 | 993,88 | 1 009,63 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 237 569,18 | 254 625,32 | 250 299,37 | 252 461,64 | 254 575,59 | 172 375,86 | 248 394,29 | 242 507,61 | 243 936,94 | 255 620,50 |
| Выбытие скважин | тыс.тг. | 19 120,77 | 6 532,93 | 13 392,50 | 13 727,32 | 14 070,50 | 79 322,43 | 7 391,41 | 15 152,39 | 15 531,20 | 7 959,74 |
| ПИР | тыс.тг. | 7 576,90 | 7 708,80 | 7 783,59 | 7 857,29 | 7 929,82 | 7 429,56 | 7 550,21 | 7 605,54 | 7 658,91 | 7 780,29 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 21 261,96 | 21 632,07 | 21 841,94 | 22 048,77 | 22 252,30 | 20 848,49 | 21 187,06 | 21 342,31 | 21 492,08 | 21 832,69 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 11 452,13 | 11 651,48 | 11 764,52 | 11 875,93 | 11 985,55 | 11 229,43 | 11 411,79 | 11 495,41 | 11 576,08 | 11 759,54 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 88 483,16 | 90 023,43 | 90 896,79 | 91 757,55 | 92 604,55 | 86 762,50 | 88 171,46 | 88 817,55 | 89 440,83 | 90 858,31 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 64 393,96 | 65 514,89 | 66 150,49 | 66 776,91 | 67 393,31 | 63 141,74 | 64 167,12 | 64 637,31 | 65 090,91 | 66 122,48 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 18 053,50 | 18 367,77 | 18 545,96 | 18 721,59 | 18 894,40 | 17 702,43 | 17 989,91 | 18 121,73 | 18 248,90 | 18 538,11 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 52 427,61 | 53 340,24 | 53 857,72 | 54 367,74 | 54 869,59 | 51 408,09 | 52 242,92 | 52 625,74 | 52 995,04 | 53 834,92 |
| Аренда прочих ОС | тыс.тг. | 66 018,11 | 67 167,32 | 67 818,94 | 68 461,17 | 69 093,12 | 64 734,31 | 65 785,55 | 66 267,60 | 66 732,64 | 67 790,23 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 5 462,29 | 5 557,38 | 5 611,29 | 5 664,43 | 5 716,72 | 5 356,07 | 5 443,05 | 5 482,93 | 5 521,41 | 5 608,92 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 3 584,61 | 3 647,01 | 3 682,39 | 3 717,26 | 3 751,58 | 3 514,91 | 3 571,99 | 3 598,16 | 3 623,41 | 3 680,83 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 1 059,04 | 1 077,47 | 1 087,93 | 1 098,23 | 1 108,37 | 1 038,44 | 1 055,31 | 1 063,04 | 1 070,50 | 1 087,47 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 2 288,51 | 2 328,35 | 2 350,94 | 2 373,20 | 2 395,11 | 2 244,01 | 2 280,45 | 2 297,16 | 2 313,28 | 2 349,94 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 3 144,92 | 3 199,67 | 3 230,71 | 3 261,30 | 3 291,41 | 3 083,76 | 3 133,84 | 3 156,81 | 3 178,96 | 3 229,34 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 2 013 096,35 | 2 048 139,14 | 2 068 009,15 | 2 087 592,57 | 2 106 862,65 | 1 973 949,25 | 2 006 004,83 | 2 020 704,01 | 2 034 884,39 | 2 067 133,67 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 177 776,88 | 180 871,52 | 182 626,24 | 184 355,65 | 186 057,40 | 174 319,79 | 177 150,63 | 178 448,71 | 179 700,99 | 182 548,93 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 2 659,29 | 2 705,58 | 2 731,83 | 2 757,70 | 2 783,16 | 2 607,58 | 2 649,92 | 2 669,34 | 2 688,07 | 2 730,67 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 2 929 549,10 | 2 972 145,73 | 2 994 530,53 | 3 016 306,38 | 3 037 089,89 | 2 843 613,65 | 2 884 457,60 | 2 900 934,60 | 2 916 451,23 | 2 957 669,52 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 297 655,63 | 286 739,48 | 237 821,05 | 240 073,15 | 242 289,21 | 227 004,16 | 230 690,56 | 232 380,96 | 234 011,70 | 237 720,37 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 76 600,58 | 67 214,43 | 59 300,93 | 52 589,74 | 45 124,43 | 38 797,25 | 33 419,15 | 28 866,10 | 24 996,00 | 21 724,75 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 377,00 | 386,43 | 396,09 | 405,99 | 416,14 | 426,54 | 437,21 | 448,14 | 459,34 | 470,82 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 2 112,24 | 2 015,76 | 1 932,99 | 1 846,88 | 1 751,93 | 1 611,60 | 1 553,14 | 1 490,61 | 1 424,27 | 1 367,48 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 775,95 | 795,35 | 815,23 | 835,61 | 856,51 | 877,92 | 899,87 | 922,36 | 945,42 | 969,06 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 936 630,85 | 894 664,93 | 858 469,78 | 821 007,75 | 779 671,64 | 717 443,04 | 692 130,07 | 664 943,90 | 636 079,65 | 611 548,84 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 4 243 701,35 | 4 223 962,10 | 4 153 266,61 | 4 133 065,50 | 4 107 199,74 | 3 829 774,18 | 3 843 587,60 | 3 829 986,66 | 3 814 367,61 | 3 831 470,83 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 2 099 198,99 | 2 293 512,37 | 2 199 341,78 | 2 101 364,98 | 1 993 331,99 | 1 833 669,99 | 1 767 154,71 | 1 696 000,46 | 1 620 519,11 | 1 555 904,11 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 335 300,09 | 2 546 998,78 | 2 442 420,15 | 2 333 614,63 | 2 213 641,49 | 2 036 333,13 | 2 085 120,51 | 2 001 163,40 | 1 912 100,63 | 1 835 859,39 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 2 247 011,10 | 2 252 994,48 | 2 107 792,72 | 1 964 774,90 | 1 948 185,49 | 1 768 998,67 | 1 774 131,30 | 1 661 166,97 | 1 548 522,83 | 1 541 172,87 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 6 681 510,18 | 7 093 505,63 | 6 749 554,66 | 6 399 754,51 | 6 155 158,98 | 5 639 001,79 | 5 626 406,51 | 5 358 330,83 | 5 081 142,57 | 4 932 936,37 |
| Административные расходы | тыс.тг. | 1 402,55 | 1 019,26 | 1 029,15 | 1 038,89 | 1 048,48 | 982,34 | 998,29 | 1 005,60 | 1 417,73 | 1 440,19 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 338 692,91 | 331 978,04 | 326 228,39 | 320 241,04 | 315 224,03 | 308 120,89 | 299 718,34 | 93 292,36 | 93 871,75 | 94 750,28 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 126 970,71 | 119 845,39 | 112 893,71 | 106 113,63 | 100 321,58 | 95 144,59 | 90 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | тыс.тг. | 35 469,17 | 36 086,59 | 36 436,69 | 36 781,73 | 37 121,25 | 34 779,42 | 35 344,22 | 35 603,21 | 35 853,05 | 36 421,26 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 29 398,98 | 29 295,49 | 29 721,46 | 29 945,31 | 30 163,06 | 30 370,90 | 28 436,14 | 28 844,58 | 29 009,35 | 29 164,51 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 29 398,98 | 29 295,49 | 29 721,46 | 29 945,31 | 30 163,06 | 30 370,90 | 28 436,14 | 28 844,58 | 29 009,35 | 29 164,51 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 7 021 605,64 | 7 426 502,93 | 7 076 812,19 | 6 721 034,45 | 6 471 431,49 | 5 948 105,01 | 5 927 123,15 | 5 452 628,79 | 5 176 432,04 | 5 029 126,85 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 11 265 306,99 | 11 650 465,03 | 11 230 078,80 | 10 854 099,95 | 10 578 631,23 | 9 777 879,19 | 9 770 710,75 | 9 282 615,45 | 8 990 799,66 | 8 860 597,68 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 18 253 366,19 | 17 419 555,11 | 16 704 315,99 | 15 960 168,14 | 15 139 642,11 | 13 926 986,34 | 13 421 793,21 | 12 881 366,49 | 12 308 074,85 | 11 817 314,64 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 11 265 306,99 | 11 650 465,03 | 11 230 078,80 | 10 854 099,95 | 10 578 631,23 | 9 777 879,19 | 9 770 710,75 | 9 282 615,45 | 8 990 799,66 | 8 860 597,68 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 6 988 059,19 | 5 769 090,08 | 5 474 237,19 | 5 106 068,19 | 4 561 010,87 | 4 149 107,14 | 3 651 082,47 | 3 598 751,04 | 3 317 275,19 | 2 956 716,96 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 701 858,71 | 657 931,73 | 635 001,02 | 596 621,91 | 552 145,42 | 500 249,36 | 470 344,50 | 445 380,19 | 415 178,85 | 394 124,90 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 6 286 200,48 | 5 037 260,00 | 4 810 751,19 | 4 532 148,53 | 4 073 179,16 | 3 724 062,30 | 3 289 794,35 | 3 280 836,91 | 3 047 048,19 | 2 715 773,45 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 849 685,83 | 731 830,08 | 663 486,01 | 573 919,67 | 487 831,72 | 425 044,85 | 361 288,12 | 317 914,12 | 270 227,01 | 240 943,51 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 6 286 200,48 | 5 037 260,00 | 4 810 751,19 | 4 532 148,53 | 4 073 179,16 | 3 724 062,30 | 3 289 794,35 | 3 280 836,91 | 3 047 048,19 | 2 715 773,45 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 6 286 200,48 | 5 037 260,00 | 4 810 751,19 | 4 532 148,53 | 4 073 179,16 | 3 724 062,30 | 3 289 794,35 | 3 280 836,91 | 3 047 048,19 | 2 715 773,45 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 1 257 240,10 | 1 022 231,67 | 967 847,23 | 901 889,26 | 801 773,09 | 729 771,56 | 636 147,59 | 630 674,17 | 580 419,27 | 512 518,41 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 5 028 960,38 | 4 015 028,33 | 3 842 903,95 | 3 630 259,27 | 3 271 406,07 | 2 994 290,74 | 2 653 646,75 | 2 650 162,74 | 2 466 628,92 | 2 203 255,04 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 240 753,84 | 66 389,66 | 62 755,09 | 54 778,21 | 30 434,71 | 26 111,68 | 0,00 | 9 236,18 | 626,74 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 4 788 206,54 | 3 948 638,67 | 3 780 148,86 | 3 575 481,06 | 3 240 971,36 | 2 968 179,06 | 2 653 646,75 | 2 640 926,56 | 2 466 002,18 | 2 203 255,04 |

продолжение таблицы П.4.2.4

| Составляющие | Ед.изм | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 36 447,54 | 34 848,58 | 33 468,69 | 32 152,07 | 30 887,52 | 29 679,74 | 28 646,06 | 27 652,07 | 26 547,86 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 11 027,09 | 10 543,33 | 10 125,85 | 9 727,51 | 9 344,92 | 8 979,52 | 8 666,78 | 8 366,05 | 8 031,97 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 35 279,90 | 33 732,16 | 32 396,48 | 31 122,04 | 29 897,99 | 28 728,91 | 27 728,34 | 26 766,20 | 25 697,36 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 1 016,23 | 1 032,08 | 1 038,29 | 1 064,25 | 1 080,56 | 1 097,03 | 1 124,45 | 1 141,48 | 1 170,02 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 248 984,36 | 261 076,86 | 253 917,65 | 277 837,71 | 273 091,31 | 277 164,78 | 293 555,53 | 288 303,04 | 305 451,23 |
| Выбытие скважин | тыс.тг. | 16 317,46 | 8 362,70 | 17 143,54 | 0,00 | 9 005,71 | 9 230,86 | 0,00 | 9 698,17 | 0,00 |
| ПИР | тыс.тг. | 7 831,11 | 7 953,24 | 8 001,11 | 8 201,14 | 8 326,86 | 8 453,75 | 8 665,09 | 8 796,32 | 9 016,23 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 21 975,29 | 22 318,03 | 22 452,35 | 23 013,66 | 23 366,46 | 23 722,52 | 24 315,58 | 24 683,82 | 25 300,92 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 11 836,35 | 12 020,95 | 12 093,30 | 12 395,63 | 12 585,66 | 12 777,44 | 13 096,88 | 13 295,22 | 13 627,60 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 91 451,75 | 92 878,06 | 93 437,05 | 95 772,98 | 97 241,19 | 98 722,97 | 101 191,04 | 102 723,50 | 105 291,59 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 66 554,36 | 67 592,37 | 67 999,17 | 69 699,15 | 70 767,65 | 71 846,02 | 73 642,17 | 74 757,42 | 76 626,36 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 18 659,20 | 18 950,21 | 19 064,26 | 19 540,87 | 19 840,43 | 20 142,76 | 20 646,33 | 20 959,01 | 21 482,98 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 54 186,54 | 55 031,66 | 55 362,86 | 56 746,94 | 57 616,88 | 58 494,85 | 59 957,22 | 60 865,23 | 62 386,86 |
| Аренда прочих ОС | тыс.тг. | 68 233,00 | 69 297,19 | 69 714,26 | 71 457,11 | 72 552,56 | 73 658,13 | 75 499,58 | 76 642,96 | 78 559,04 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 5 645,55 | 5 733,60 | 5 768,11 | 5 912,31 | 6 002,95 | 6 094,42 | 6 246,78 | 6 341,38 | 6 499,92 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 3 704,88 | 3 762,66 | 3 785,30 | 3 879,94 | 3 939,42 | 3 999,45 | 4 099,43 | 4 161,51 | 4 265,55 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 1 094,57 | 1 111,64 | 1 118,33 | 1 146,29 | 1 163,86 | 1 181,60 | 1 211,14 | 1 229,48 | 1 260,21 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 2 365,29 | 2 402,18 | 2 416,64 | 2 477,06 | 2 515,03 | 2 553,35 | 2 617,19 | 2 656,82 | 2 723,24 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 3 250,43 | 3 301,13 | 3 321,00 | 3 404,02 | 3 456,20 | 3 508,87 | 3 596,59 | 3 651,06 | 3 742,34 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 2 080 635,22 | 2 113 085,49 | 2 125 803,14 | 2 178 948,22 | 2 212 351,90 | 2 246 063,93 | 2 302 215,53 | 2 337 080,81 | 2 395 507,83 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 183 741,25 | 186 606,94 | 187 730,04 | 192 423,29 | 195 373,17 | 198 350,29 | 203 309,04 | 206 388,00 | 211 547,70 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 2 748,51 | 2 791,38 | 2 808,18 | 2 878,38 | 2 922,51 | 2 967,04 | 3 041,22 | 3 087,27 | 3 164,46 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 2 972 985,89 | 3 014 432,44 | 3 028 965,59 | 3 099 800,55 | 3 143 330,77 | 3 187 418,22 | 3 263 071,98 | 3 309 246,83 | 3 387 901,27 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 239 273,05 | 243 004,83 | 244 467,36 | 250 579,04 | 254 420,47 | 258 297,35 | 264 754,79 | 268 764,29 | 275 483,40 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 18 944,18 | 16 599,04 | 14 605,66 | 12 929,62 | 11 504,99 | 10 312,39 | 9 298,67 | 8 455,35 | 7 738,52 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 482,59 | 494,66 | 507,03 | 519,70 | 532,69 | 546,01 | 559,66 | 573,65 | 587,99 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 1 312,92 | 1 255,32 | 1 205,62 | 1 158,19 | 1 112,64 | 1 069,13 | 1 031,89 | 996,09 | 956,31 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 993,28 | 1 018,12 | 1 043,57 | 1 069,66 | 1 096,40 | 1 123,81 | 1 151,90 | 1 180,70 | 1 210,22 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 587 827,04 | 562 960,35 | 541 356,87 | 521 089,73 | 501 462,85 | 482 764,94 | 466 940,56 | 451 613,24 | 434 705,97 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 3 821 818,97 | 3 839 764,76 | 3 832 151,69 | 3 887 146,50 | 3 913 460,80 | 3 941 531,85 | 4 006 809,46 | 4 040 830,15 | 4 108 583,69 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 1 493 829,87 | 1 428 295,26 | 1 371 739,46 | 1 317 776,71 | 1 265 947,97 | 1 216 446,50 | 1 174 080,10 | 1 133 340,60 | 1 088 083,81 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 1 762 616,08 | 1 883 559,15 | 1 808 976,39 | 1 737 813,22 | 1 669 464,25 | 1 773 045,89 | 1 711 294,24 | 1 651 913,90 | 1 585 949,34 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 443 596,45 | 1 425 812,37 | 1 335 955,98 | 1 321 659,48 | 1 238 710,27 | 1 222 360,83 | 1 151 013,12 | 1 246 570,85 | 1 167 602,47 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 4 700 042,40 | 4 737 666,77 | 4 516 671,83 | 4 377 249,41 | 4 174 122,49 | 4 211 853,23 | 4 036 387,46 | 4 031 825,36 | 3 841 635,62 |
| Административные расходы | тыс.тг. | 1 449,60 | 1 472,21 | 1 481,07 | 1 518,10 | 1 541,37 | 1 564,86 | 1 603,98 | 1 628,27 | 1 668,98 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 95 812,54 | 96 690,61 | 97 743,62 | 98 970,66 | 100 975,90 | 102 440,49 | 104 311,58 | 106 438,96 | 108 391,89 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | тыс.тг. | 36 659,15 | 37 230,90 | 37 454,97 | 38 391,34 | 38 979,89 | 39 573,87 | 40 563,22 | 41 177,52 | 42 206,95 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 29 576,70 | 29 729,86 | 30 144,32 | 30 289,66 | 30 998,01 | 31 433,31 | 31 874,18 | 32 630,72 | 33 092,47 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 29 576,70 | 29 729,86 | 30 144,32 | 30 289,66 | 30 998,01 | 31 433,31 | 31 874,18 | 32 630,72 | 33 092,47 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 4 797 304,54 | 4 835 829,60 | 4 615 896,52 | 4 477 738,16 | 4 276 639,76 | 4 315 858,57 | 4 142 303,02 | 4 139 892,58 | 3 951 696,49 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 8 619 123,51 | 8 675 594,35 | 8 448 048,21 | 8 364 884,66 | 8 190 100,56 | 8 257 390,42 | 8 149 112,48 | 8 180 722,73 | 8 060 280,18 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 11 345 851,95 | 10 848 107,17 | 10 418 557,75 | 10 008 702,96 | 9 615 056,23 | 9 239 085,51 | 8 917 306,61 | 8 607 884,26 | 8 264 152,47 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 8 619 123,51 | 8 675 594,35 | 8 448 048,21 | 8 364 884,66 | 8 190 100,56 | 8 257 390,42 | 8 149 112,48 | 8 180 722,73 | 8 060 280,18 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 2 726 728,44 | 2 172 512,81 | 1 970 509,54 | 1 643 818,30 | 1 424 955,67 | 981 695,09 | 768 194,13 | 427 161,53 | 203 872,30 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 369 171,63 | 349 843,77 | 327 796,20 | 312 991,30 | 293 347,52 | 281 088,04 | 264 681,27 | 255 749,43 | 239 548,09 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 2 521 926,46 | 1 986 749,25 | 1 812 610,50 | 1 497 490,91 | 1 300 577,38 | 863 429,00 | 667 667,96 | 328 738,41 | 120 212,64 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 204 801,98 | 185 763,57 | 157 899,03 | 146 327,39 | 124 378,28 | 118 266,09 | 100 526,17 | 98 423,12 | 83 659,65 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 2 521 926,46 | 1 986 749,25 | 1 812 610,50 | 1 497 490,91 | 1 300 577,38 | 863 429,00 | 667 667,96 | 328 738,41 | 120 212,64 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 2 521 926,46 | 1 986 749,25 | 1 812 610,50 | 1 497 490,91 | 1 300 577,38 | 863 429,00 | 667 667,96 | 328 738,41 | 120 212,64 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 471 511,36 | 364 533,81 | 328 542,67 | 266 165,40 | 226 321,63 | 140 121,41 | 100 702,57 | 34 282,42 | 0,00 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 2 050 415,10 | 1 622 215,44 | 1 484 067,84 | 1 231 325,51 | 1 074 255,76 | 723 307,59 | 566 965,39 | 294 455,99 | 120 212,64 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 2 050 415,10 | 1 622 215,44 | 1 484 067,84 | 1 231 325,51 | 1 074 255,76 | 723 307,59 | 566 965,39 | 294 455,99 | 120 212,64 |

Таблица П.4.2.5

Анализ движения денежных средств предприятия после налогообложения» (Вариант 1)

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 451 124 186 | 18 157 477 | 24 794 225 | 24 101 390 | 23 202 135 | 22 485 283 | 22 145 452 | 21 456 178 | 20 705 542 | 19 904 851 | 19 074 364 | 18 253 366 | 17 419 555 | 16 704 316 | 15 960 168 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 451 124 186 | 18 157 477 | 24 794 225 | 24 101 390 | 23 202 135 | 22 485 283 | 22 145 452 | 21 456 178 | 20 705 542 | 19 904 851 | 19 074 364 | 18 253 366 | 17 419 555 | 16 704 316 | 15 960 168 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 300 065 122 | 9 966 346 | 12 984 186 | 12 880 022 | 12 725 872 | 12 616 776 | 13 056 569 | 12 627 356 | 12 264 519 | 12 043 159 | 11 693 875 | 11 265 307 | 11 650 465 | 11 230 079 | 10 854 100 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 85 012 981 | 2 300 845 | 2 385 572 | 2 541 610 | 2 701 581 | 2 814 376 | 2 888 619 | 2 840 037 | 2 874 544 | 2 865 996 | 2 939 898 | 2 929 549 | 2 972 146 | 2 994 531 | 3 016 306 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 32 534 606 | 1 207 846 | 1 626 579 | 1 612 100 | 1 595 835 | 1 603 272 | 1 577 014 | 1 521 522 | 1 468 477 | 1 413 439 | 1 365 943 | 1 314 152 | 1 251 816 | 1 158 736 | 1 116 759 |
| расходы периода | тыс.тг. | 182 517 534 | 6 457 654 | 8 972 035 | 8 726 312 | 8 428 456 | 8 199 128 | 8 590 936 | 8 265 797 | 7 921 498 | 7 763 724 | 7 388 034 | 7 021 606 | 7 426 503 | 7 076 812 | 6 721 034 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 13 180 147 | 1 408 597 | 2 186 465 | 2 534 590 | 3 398 474 | 1 755 059 | 56 792 | 245 739 | 59 188 | 255 894 | 61 584 | 266 048 | 63 981 | 276 203 | 66 377 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 27 054 537 | 1 520 502 | 2 236 023 | 2 102 552 | 1 927 272 | 1 788 952 | 1 639 879 | 1 594 306 | 1 525 975 | 1 416 671 | 1 329 712 | 1 257 240 | 1 022 232 | 967 847 | 901 889 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 4 260 439 | 309 308 | 779 232 | 612 131 | 389 677 | 319 396 | 250 754 | 289 182 | 303 068 | 265 681 | 250 925 | 240 754 | 66 390 | 62 755 | 54 778 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 344 560 244 | 13 204 752 | 18 185 906 | 18 129 295 | 18 441 295 | 16 480 184 | 15 003 994 | 14 756 583 | 14 152 750 | 13 981 405 | 13 336 096 | 13 029 349 | 12 803 067 | 12 536 884 | 11 877 144 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 106 563 941 | 4 952 725,53 | 6 608 318,37 | 5 972 095,16 | 4 760 840,87 | 6 005 098,84 | 7 141 458,00 | 6 699 595,09 | 6 552 792,26 | 5 923 446,51 | 5 738 268,00 | 5 224 016,82 | 4 616 487,97 | 4 167 431,91 | 4 083 023,67 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 45 873 988 | 4 952 726 | 5 887 668 | 4 740 579 | 3 366 981 | 3 783 812 | 4 009 116 | 3 350 909 | 2 920 067 | 2 351 761 | 2 029 794 | 1 646 372 | 1 296 246 | 1 042 549 | 910 044 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 106 563 941 | 4 952 726 | 11 561 044 | 17 533 139 | 22 293 980 | 28 299 079 | 35 440 537 | 42 140 132 | 48 692 924 | 54 616 371 | 60 354 639 | 65 578 655 | 70 195 143 | 74 362 575 | 78 445 599 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 45 873 988 | 4 952 726 | 10 840 393 | 15 580 973 | 18 947 954 | 22 731 766 | 26 740 881 | 30 091 790 | 33 011 857 | 35 363 618 | 37 393 412 | 39 039 784 | 40 336 030 | 41 378 579 | 42 288 623 |

продолжение таблицы П.4.2.5

| Составляющие | Ед.изм | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 15 139 642 | 13 926 986 | 13 421 793 | 12 881 366 | 12 308 075 | 11 817 315 | 11 345 852 | 10 848 107 | 10 418 558 | 10 008 703 | 9 615 056 | 9 239 086 | 8 917 307 | 8 607 884 | 8 264 152 | 7 979 988 | 7 609 905 | 7 332 698 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 15 139 642 | 13 926 986 | 13 421 793 | 12 881 366 | 12 308 075 | 11 817 315 | 11 345 852 | 10 848 107 | 10 418 558 | 10 008 703 | 9 615 056 | 9 239 086 | 8 917 307 | 8 607 884 | 8 264 152 | 7 979 988 | 7 609 905 | 7 332 698 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 10 578 631 | 9 777 879 | 9 770 711 | 9 282 615 | 8 990 800 | 8 860 598 | 8 619 124 | 8 675 594 | 8 448 048 | 8 364 885 | 8 190 101 | 8 257 390 | 8 149 112 | 8 180 723 | 8 060 280 | 8 012 768 | 7 884 654 | 7 936 710 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 3 037 090 | 2 843 614 | 2 884 458 | 2 900 935 | 2 916 451 | 2 957 670 | 2 972 986 | 3 014 432 | 3 028 966 | 3 099 801 | 3 143 331 | 3 187 418 | 3 263 072 | 3 309 247 | 3 387 901 | 3 435 905 | 3 517 648 | 3 602 179 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 1 070 110 | 986 161 | 959 130 | 929 052 | 897 916 | 873 801 | 848 833 | 825 332 | 803 186 | 787 346 | 770 130 | 754 114 | 743 737 | 731 583 | 720 682 | 709 603 | 697 399 | 690 223 |
| расходы периода | тыс.тг. | 6 471 431 | 5 948 105 | 5 927 123 | 5 452 629 | 5 176 432 | 5 029 127 | 4 797 305 | 4 835 830 | 4 615 897 | 4 477 738 | 4 276 640 | 4 315 859 | 4 142 303 | 4 139 893 | 3 951 696 | 3 867 260 | 3 669 608 | 3 644 308 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 0 | 69 253 | 0 | 72 128 | 0 | 75 004 | 0 | 77 879 | 0 | 80 755 | 0 | 83 630 | 0 | 86 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 801 773 | 729 772 | 636 148 | 630 674 | 580 419 | 512 518 | 471 511 | 364 534 | 328 543 | 266 165 | 226 322 | 140 121 | 100 703 | 34 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 30 435 | 26 112 | 0 | 9 236 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 11 410 839 | 10 603 015 | 10 406 858 | 9 994 654 | 9 571 846 | 9 448 120 | 9 090 635 | 9 118 007 | 8 776 591 | 8 711 805 | 8 416 422 | 8 481 142 | 8 249 815 | 8 301 511 | 8 060 280 | 8 012 768 | 7 884 654 | 7 936 710 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 3 728 803,08 | 3 323 971,30 | 3 014 934,87 | 2 886 712,54 | 2 736 229,18 | 2 369 194,87 | 2 255 217,08 | 1 730 099,78 | 1 641 966,87 | 1 296 898,14 | 1 198 634,04 | 757 943,37 | 667 491,56 | 306 373,27 | 203 872,30 | -32 779,80 | -274 749,08 | -604 012,23 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 740 461 | 588 088 | 475 243 | 405 409 | 342 369 | 264 116 | 223 993 | 153 098 | 129 454 | 91 098 | 75 014 | 42 262 | 33 159 | 13 560 | 8 039 | -1 152 | -8 600 | -16 845 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 82 174 402 | 85 498 373 | 88 513 308 | 91 400 021 | 94 136 250 | 96 505 445 | 98 760 662 | 100 490 762 | 102 132 729 | 103 429 627 | 104 628 261 | 105 386 204 | 106 053 696 | 106 360 069 | 106 563 941 | 106 531 161 | 106 256 412 | 105 652 400 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 43 029 084 | 43 617 172 | 44 092 415 | 44 497 824 | 44 840 193 | 45 104 309 | 45 328 303 | 45 481 401 | 45 610 855 | 45 701 953 | 45 776 968 | 45 819 229 | 45 852 389 | 45 865 949 | 45 873 988 | 45 872 836 | 45 864 236 | 45 847 391 |