АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КМГ ИНЖИНИРИНГ» «КАСПИЙМУНАЙГАЗ»

Государственная лицензия №21033693

|  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный геолог АО «Эмбамунайгаз» |
|  |  | _________________К.С. КОЗОВ |
|  |  | «______» __________2022г |

Проект разработки

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРан

Договор №495-113//150/2020 АТ от 14.08.2020г.

| Директор филиала ТОО «КМГ Инжиниринг»: |  | Р.Н. УТЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора филиала по геологии и разработке: |  | А.С. МАРДАНОВ |

г. Атырау, 2022г

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИИ

| Рев. № | Часть проекта | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | текст | Для представления Заказчику |  |
|  | текст | Для представления ЦКРР МЭ РК |  |
|  | текст | Для согласования ЦКРР МЭ РК |  |
|  | текст | Для сдачи в архив ЦКРР МЭ РК |  |
|  | текст | Для сдачи в архив Заказчика |  |
|  | текст | Для сдачи в архив АФ КМГИ |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель проекта, Директор департамента по разработке _____________________________ Джаксылыков Т.С. | (общее руководство) |
| --- | --- |
| Руководитель службы разработки месторождений ЭМГ ______________________________ Бектасов А.А. | (главы 1, 3, 4, 8, 9, разделы 4.1, 4.3) |
| Ответственный исполнитель по разработке, Инженер службы разработки месторождений ЭМГ ______________________________Садықбек Қ.Е. | (главы 1, 3, 4, 8, 9, разделы 4.1, 4.3) |
| Ответсвенный исполнитель по геологии, Инженер службы геологии и геологоразведки _____________________________ Дүйсен Э.Д. | (главы 2, 11) |
| Старший инженер службы геофизики и перофизики _______________________________ Сарсекенова А.К. | ( разделы 2.2, 2.4) |
| Инженер службы геофизики и перофизики _______________________________ Әділбай Қ.Н. | ( разделы 2.2, 2.4) |
| Инженер службы геологии и геологоразведки _____________________________ Ермеков Э.В. | (раздел 2.3) |
| Ведущий инженер службы проектирования бурения и ремонта скважин # _____________________________ Жаманбаев А.М. | (раздел 7) |
| Инженер службы системы сбора, транспортировки и подготовки продукции _____________________________ Аверьянова Ю.В. | (разделы 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) |
| Инженер служба техники и технологии добычи нефти и газа _____________________________ Дюсемалиев А.Б. | (раздел 6.1) |
| Ведущий инженер службы бюджетирования и экономических исследований _____________________________ Матжанова М.Д. | (главы 5, 12, разделы 3.5, 4.2 ) |
| Инженер службы экологии _____________________________ Сыздыкова А.М. | (глава 10) |

Ответственный за Документ-контроль: _____________ Бектасов А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ п/п | Наименование глав и разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | РЕФЕРАТ |  |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 14 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ | 17 |
| 2. | ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ | 18 |
| 2.1 | Характеристика геологического строения | 26 |
| 2.2 | Характеристика толщин, коллекторских свойств продуктивных горизонтов и их неоднородности | 42 |
| 2.3 | Физико-химическая характеристика нефти и газа | 46 |
| 2.4 | Физико-гидродинамические характеристики | 48 |
| 2.5 | Запасы нефти и газа | 63 |
| 3. | ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ |  |
| 3.1 | Анализ результатов гидродинамических исследований скважин и пластов, характеристика их продуктивности |  |
| 3.2 | Анализ текущего состояния разработки и эффективности применения методов повышения нефтеизвлечения |  |
| 3.2.1 | Анализ структуры фонда скважин, текущих дебитов и технологических показателей разработки |  |
| 3.2.2 | Анализ выработки запасов нефти из пластов |  |
| 3.2.3 | Анализ эффективности реализуемой системы разработки |  |
| 3.3 | Обоснование принятых расчетных геолого-физических моделей пластов |  |
| 3.3.1 | Обоснование расчетных геолого-физических моделей пластов-коллекторов, принятых для расчета технологических показателей разработки |  |
| 3.3.2 | Идентификация параметров расчетных моделей по данным истории разработки |  |
| 3.4 | Обоснование выделения объектов разработки и выбор расчетных вариантов разработки |  |
| 3.4.1 | Обоснование выделения эксплуатационных объектов |  |
| 3.4.2 | Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики |  |
| 3.4.3 | Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки |  |
| 3.4.4 | Обоснование охвата процессом вытеснения, количества резервных скважин |  |
| 3.5 | Обоснование нормативов капитальных вложений и эксплуатационных затрат, принятых для расчетов экономических показателей |  |
| 4. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ |  |
| 4.1 | Технологические показатели вариантов разработки |  |
| 4.2 | Экономические показатели вариантов разработки |  |
| 4.3 | Анализ расчетных коэффициентов извлечения нефти (КИН) из недр |  |
| 5. | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |  |
| 6. | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА |  |
| 6.1 | Обоснование выбора рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования. Характеристика показателей эксплуатации скважин |  |
| 6.2 | Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин и промысловых объектов |  |
| 6.3 | Рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин |  |
| 6.4 | Рекомендации к разработке программы по переработке (утилизации) газа |  |
| 6.5 | Рекомендации к системе ППД, качеству используемого агента |  |
| 6.6 | Рекомендации к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт при применении методов повышения нефтеизвлечения |  |
| 7. | РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНСТРУКЦИЯМ СКВАЖИН И ПРОИЗВОДСТВУ БУРОВЫХ РАБОТ, МЕТОДАМ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН |  |
| 7.1 | Рекомендации к конструкциям скважин и производству буровых работ |  |
| 7.2 | Рекомендации к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин |  |
| 8. | ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ, ГАЗА, КОНДЕНСАТА И ОБЪЕМОВ БУРОВЫХ РАБОТ |  |
| 9. | КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ ПЛАСТОВ, СОСТОЯНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СКВАЖИН И СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 10. | ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| 11. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОРАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ |  |
| 12. | РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |
|  | ТАБЛИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

СПИСОК ТАБЛИЦ

| №№ п/п | №№ табл. | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Список рисунков

| №№ п/п | №№ рис. | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1 | Обзорная карта | 17 |
| 2 | 2.1.1 | Структурная карта по VI ОГ | 28 |
| 3 | 2.1.2 | Временной разрез на участках Актюбе Зап. и Актюбе | 28 |
| 4 | 2.1.3 | Временной разрез по линии inline 5920 через скважины Г-21 и Г-23 | 29 |
| 5 | 2.1.4 | Структурная карта по поверхности V ОГ | 30 |
| 6 | 2.1.5 | Структурная карта по поверхности III ОГ | 30 |
| 7 | 2.1.6 | Структурная карта по кровле VIII1 (2006г) | 30 |
| 8 | 2.1.7 | Структурная карта по кровле VIII1 (2014г) | 30 |
| 9 | 2.1.8 | Структурная карта по условной кровле продуктивного горизонта T-IV | 31 |
| 10 | 2.3.1 | Зависимость давления насыщения от газосодержания | 52 |
| 11 | 2.3.2 | Зависимость плотности пластовой нефти от газосодержания | 52 |
| 12 | 2.3.3 | Зависимость объемного коэффициента от газосодержания | 53 |
| 13 | 2.3.4 | Зависимость вязкости пл. нефти от плотности пластовой нефти | 53 |
| 14 | 2.4.1 | Зависимость коэффициента вытеснения от проницаемости (юра) | 68 |
| 15 | 2.5.1 | Величина подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа, утвержденные в ГКЗ РК (Протокол ГКЗ РК № 1535-15-У) | 68 |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |

СПИСОК ТАБЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №№ п/п | №№ рис. | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | П.2.3.1 |  |  |
| 2 | П.2.3.2 |  |  |
| 3 | П.2.3.3 |  |  |
| 4 | П.4.1 |  |  |
| 5 | П.4.3.1 |  |  |

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №№ п/п | Наименование приложений | Кол-во листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 1 |  |
| 3 |  | 1 |  |
| 4 |  | 1 |  |
| 5 |  | 1 |  |
| 6 |  | 1 |  |
| 7 |  | 1 |  |
| 8 |  | 1 |  |
| 9 |  | 1 |  |
| 10 |  | 1 |  |
| 11 |  | 1 |  |
| 12 |  | 1 |  |
| 13 |  | 1 |  |
| 14 |  | 1 |  |
| 15 |  | 1 |  |
| 16 |  | 1 |  |
| 17 |  | 1 |  |
| 18 |  | 1 |  |
| 19 |  | 1 |  |
| 20 |  | 1 |  |
| 21 |  | 1 |  |
| 22 |  | 1 |  |
| 23 |  | 1 |  |
| 24 |  | 1 |  |
| 25 |  | 1 |  |
| 26 |  | 1 |  |
| 27 |  | 1 |  |
| 28 |  | 1 |  |
| 29 |  | 1 |  |
| 30 |  | 1 |  |
| 31 |  | 1 |  |