Таблица П.4.1.1 Характеристика основного фонда скважин I возвратного объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,3 | 4,6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,1 | 6,5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,4 | 7,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,4 | 7,7 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2,5 | 8,9 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,6 | 9,7 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2,3 | 9,3 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2,2 | 9,4 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2,2 | 9,0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2,1 | 8,9 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2,0 | 8,9 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2,0 | 8,9 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,9 | 9,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,8 | 9,5 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,8 | 9,8 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,7 | 10,0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,6 | 10,2 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,6 | 10,4 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,5 | 10,6 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,4 | 10,8 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,4 | 11,1 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,3 | 11,3 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,3 | 11,5 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,2 | 11,7 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,2 | 12,0 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,1 | 12,3 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,1 | 12,5 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,0 | 12,9 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,0 | 13,2 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,0 | 13,6 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,9 | 14,0 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,9 | 14,5 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,8 | 14,1 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,8 | 14,7 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,7 | 14,2 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,5 | 9,5 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,3 | 5,6 |

Таблица П.4.1.2 Характеристика основных показателей разработки I возвратного объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 63,8 | 13,9 | 0,028 | 4,6 | 4,6 | 371,2 | 71,0 | 0,024 | 0,921 |
| 2023 | 3,3 | 0,7 | 0,8 | 67,0 | 14,6 | 0,029 | 9,9 | 9,9 | 381,2 | 67,2 | 0,047 | 0,969 |
| 2024 | 5,0 | 1,1 | 1,3 | 72,0 | 15,7 | 0,032 | 15,1 | 15,1 | 396,2 | 66,9 | 0,056 | 1,025 |
| 2025 | 5,7 | 1,2 | 1,5 | 77,7 | 17,0 | 0,034 | 18,6 | 18,6 | 414,9 | 69,3 | 0,057 | 1,082 |
| 2026 | 5,5 | 1,2 | 1,4 | 83,2 | 18,2 | 0,037 | 19,8 | 19,8 | 434,7 | 72,3 | 0,055 | 1,137 |
| 2027 | 5,7 | 1,2 | 1,5 | 88,9 | 19,4 | 0,039 | 21,6 | 21,6 | 456,3 | 73,7 | 0,057 | 1,194 |
| 2028 | 6,3 | 1,4 | 1,7 | 95,2 | 20,8 | 0,042 | 24,4 | 24,4 | 480,6 | 74,3 | 0,063 | 1,257 |
| 2029 | 6,7 | 1,5 | 1,9 | 101,9 | 22,3 | 0,045 | 27,0 | 27,0 | 507,7 | 75,0 | 0,067 | 1,324 |
| 2030 | 6,9 | 1,5 | 1,9 | 108,8 | 23,8 | 0,048 | 29,1 | 29,1 | 536,7 | 76,3 | 0,069 | 1,393 |
| 2031 | 7,7 | 1,7 | 2,2 | 116,5 | 25,4 | 0,051 | 32,4 | 32,4 | 569,1 | 76,1 | 0,077 | 1,470 |
| 2032 | 8,7 | 1,9 | 2,5 | 125,2 | 27,3 | 0,055 | 36,6 | 36,6 | 605,8 | 76,4 | 0,087 | 1,557 |
| 2033 | 9,1 | 2,0 | 2,7 | 134,3 | 29,3 | 0,059 | 39,5 | 39,5 | 645,3 | 77,1 | 0,091 | 1,647 |
| 2034 | 9,5 | 2,1 | 2,9 | 143,7 | 31,4 | 0,063 | 42,9 | 42,9 | 688,2 | 77,9 | 0,095 | 1,742 |
| 2035 | 9,1 | 2,0 | 2,9 | 152,9 | 33,4 | 0,067 | 44,4 | 44,4 | 732,6 | 79,5 | 0,091 | 1,833 |
| 2036 | 8,8 | 1,9 | 2,9 | 161,6 | 35,3 | 0,071 | 45,7 | 45,7 | 778,3 | 80,8 | 0,088 | 1,921 |
| 2037 | 8,4 | 1,8 | 2,8 | 170,0 | 37,1 | 0,075 | 46,9 | 46,9 | 825,2 | 82,1 | 0,084 | 2,005 |
| 2038 | 8,1 | 1,8 | 2,8 | 178,1 | 38,9 | 0,078 | 48,0 | 48,0 | 873,2 | 83,2 | 0,081 | 2,086 |
| 2039 | 7,8 | 1,7 | 2,8 | 185,9 | 40,6 | 0,082 | 49,1 | 49,1 | 922,2 | 84,2 | 0,078 | 2,164 |
| 2040 | 7,5 | 1,6 | 2,7 | 193,3 | 42,2 | 0,085 | 50,1 | 50,1 | 972,3 | 85,1 | 0,075 | 2,238 |
| 2041 | 7,2 | 1,6 | 2,7 | 200,5 | 43,8 | 0,088 | 51,1 | 51,1 | 1023,4 | 86,0 | 0,072 | 2,310 |
| 2042 | 6,9 | 1,5 | 2,7 | 207,4 | 45,3 | 0,091 | 52,1 | 52,1 | 1075,5 | 86,8 | 0,069 | 2,379 |
| 2043 | 6,6 | 1,4 | 2,6 | 214,0 | 46,7 | 0,094 | 53,1 | 53,1 | 1128,6 | 87,5 | 0,066 | 2,445 |
| 2044 | 6,4 | 1,4 | 2,6 | 220,4 | 48,1 | 0,097 | 54,2 | 54,2 | 1182,8 | 88,3 | 0,064 | 2,508 |
| 2045 | 6,1 | 1,3 | 2,6 | 226,5 | 49,4 | 0,099 | 55,2 | 55,2 | 1238,0 | 89,0 | 0,061 | 2,569 |
| 2046 | 5,9 | 1,3 | 2,5 | 232,3 | 50,7 | 0,102 | 56,4 | 56,4 | 1294,4 | 89,6 | 0,059 | 2,628 |
| 2047 | 5,6 | 1,2 | 2,5 | 237,9 | 52,0 | 0,104 | 57,6 | 57,6 | 1351,9 | 90,2 | 0,056 | 2,684 |
| 2048 | 5,4 | 1,2 | 2,5 | 243,4 | 53,1 | 0,107 | 58,9 | 58,9 | 1410,8 | 90,8 | 0,054 | 2,738 |
| 2049 | 5,2 | 1,1 | 2,4 | 248,6 | 54,3 | 0,109 | 60,3 | 60,3 | 1471,1 | 91,4 | 0,052 | 2,790 |
| 2050 | 5,0 | 1,1 | 2,4 | 253,5 | 55,4 | 0,111 | 61,8 | 61,8 | 1532,8 | 91,9 | 0,050 | 2,840 |
| 2051 | 4,8 | 1,0 | 2,3 | 258,3 | 56,4 | 0,113 | 63,5 | 63,5 | 1596,3 | 92,4 | 0,048 | 2,888 |
| 2052 | 4,6 | 1,0 | 2,3 | 263,0 | 57,4 | 0,115 | 65,3 | 65,3 | 1661,7 | 92,9 | 0,046 | 2,934 |
| 2053 | 4,4 | 1,0 | 2,3 | 267,4 | 58,4 | 0,117 | 67,5 | 67,5 | 1729,1 | 93,4 | 0,044 | 2,979 |
| 2054 | 4,3 | 0,9 | 2,2 | 271,6 | 59,3 | 0,119 | 69,9 | 69,9 | 1799,0 | 93,9 | 0,043 | 3,021 |
| 2055 | 3,8 | 0,8 | 2,1 | 275,5 | 60,1 | 0,121 | 67,9 | 67,9 | 1866,9 | 94,3 | 0,038 | 3,060 |
| 2056 | 3,7 | 0,8 | 2,0 | 279,2 | 61,0 | 0,123 | 70,8 | 70,8 | 1937,6 | 94,8 | 0,037 | 3,097 |
| 2057 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 282,5 | 61,7 | 0,124 | 68,4 | 68,4 | 2006,0 | 95,2 | 0,033 | 3,130 |
| 2058 | 2,2 | 0,5 | 1,3 | 284,7 | 62,2 | 0,125 | 45,7 | 45,7 | 2051,8 | 95,1 | 0,022 | 3,152 |
| 2059 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 286,1 | 62,5 | 0,126 | 27,1 | 27,1 | 2078,9 | 94,8 | 0,014 | 3,166 |

Таблица П.4.1.3 Характеристика основного фонда скважин II возвратного объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 2,8 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 20,6 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 22,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 17,9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 13,6 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,9 | 12,9 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,7 | 13,3 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 13,7 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,0 | 16,9 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,7 | 21,2 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,1 | 18,3 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,6 | 16,3 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,4 | 16,6 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3,1 | 15,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,9 | 14,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,7 | 14,4 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,9 | 16,7 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,2 | 19,5 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,0 | 19,6 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,8 | 19,7 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,7 | 19,8 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | 19,8 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,4 | 19,9 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,2 | 20,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,1 | 20,1 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,0 | 20,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,9 | 20,3 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,8 | 20,5 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,7 | 20,7 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,6 | 20,9 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 21,2 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,4 | 21,6 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,3 | 22,0 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,2 | 22,6 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,2 | 23,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,1 | 24,0 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,9 | 22,0 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,7 | 20,1 |

Таблица П.4.1.4 Характеристика основных показателей разработки II возвратного объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 94,4 | 51,2 | 0,229 | 1,5 | 1,5 | 197,2 | 50,0 | 0,0 | 24,6 | 0,017 | 0,567 |
| 2023 | 3,0 | 1,6 | 3,3 | 97,4 | 52,9 | 0,236 | 7,2 | 7,2 | 204,4 | 59,0 | 0,0 | 24,6 | 0,055 | 0,621 |
| 2024 | 2,8 | 1,5 | 3,2 | 100,1 | 54,4 | 0,243 | 7,8 | 7,8 | 212,3 | 64,3 | 0,0 | 24,6 | 0,040 | 0,662 |
| 2025 | 3,1 | 1,7 | 3,7 | 103,3 | 56,1 | 0,250 | 9,2 | 9,2 | 221,5 | 66,2 | 0,0 | 24,6 | 0,035 | 0,697 |
| 2026 | 3,9 | 2,1 | 4,8 | 107,1 | 58,2 | 0,260 | 11,8 | 11,8 | 233,3 | 67,0 | 0,0 | 24,6 | 0,035 | 0,732 |
| 2027 | 4,1 | 2,3 | 5,4 | 111,3 | 60,4 | 0,270 | 13,5 | 13,5 | 246,8 | 69,3 | 0,0 | 24,6 | 0,033 | 0,765 |
| 2028 | 3,9 | 2,1 | 5,4 | 115,2 | 62,5 | 0,279 | 14,0 | 14,0 | 260,8 | 72,1 | 0,0 | 24,6 | 0,031 | 0,796 |
| 2029 | 3,7 | 2,0 | 5,3 | 118,9 | 64,5 | 0,288 | 14,4 | 14,4 | 275,1 | 74,3 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,826 |
| 2030 | 3,5 | 1,9 | 5,3 | 122,4 | 66,4 | 0,297 | 14,6 | 14,6 | 289,8 | 76,2 | 0,0 | 24,6 | 0,028 | 0,854 |
| 2031 | 3,3 | 1,8 | 5,3 | 125,7 | 68,2 | 0,305 | 14,8 | 14,8 | 304,6 | 77,9 | 0,0 | 24,6 | 0,026 | 0,880 |
| 2032 | 3,5 | 1,9 | 6,0 | 129,2 | 70,1 | 0,313 | 15,8 | 15,8 | 320,5 | 77,7 | 0,0 | 24,6 | 0,028 | 0,908 |
| 2033 | 3,8 | 2,1 | 6,9 | 133,0 | 72,2 | 0,322 | 17,2 | 17,2 | 337,6 | 78,0 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,939 |
| 2034 | 3,6 | 1,9 | 7,0 | 136,5 | 74,1 | 0,331 | 17,4 | 17,4 | 355,1 | 79,5 | 0,0 | 24,6 | 0,029 | 0,967 |
| 2035 | 3,8 | 2,1 | 8,0 | 140,3 | 76,2 | 0,340 | 18,5 | 18,5 | 373,5 | 79,5 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,997 |
| 2036 | 4,0 | 2,2 | 9,2 | 144,4 | 78,4 | 0,350 | 19,8 | 19,8 | 393,4 | 79,7 | 0,0 | 24,6 | 0,032 | 1,030 |
| 2037 | 3,8 | 2,1 | 9,5 | 148,1 | 80,4 | 0,359 | 20,1 | 20,1 | 413,5 | 81,1 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 1,060 |
| 2038 | 3,6 | 1,9 | 9,9 | 151,7 | 82,4 | 0,368 | 20,3 | 20,3 | 433,8 | 82,4 | 0,0 | 24,6 | 0,029 | 1,089 |
| 2039 | 3,4 | 1,8 | 10,4 | 155,1 | 84,2 | 0,376 | 20,5 | 20,5 | 454,3 | 83,5 | 0,0 | 24,6 | 0,027 | 1,116 |
| 2040 | 3,2 | 1,7 | 10,9 | 158,3 | 85,9 | 0,384 | 20,6 | 20,6 | 474,9 | 84,6 | 0,0 | 24,6 | 0,025 | 1,141 |
| 2041 | 3,0 | 1,6 | 11,5 | 161,3 | 87,5 | 0,391 | 20,7 | 20,7 | 495,6 | 85,5 | 0,0 | 24,6 | 0,024 | 1,165 |
| 2042 | 2,8 | 1,5 | 12,3 | 164,1 | 89,1 | 0,398 | 20,8 | 20,8 | 516,4 | 86,4 | 0,0 | 24,6 | 0,023 | 1,187 |
| 2043 | 2,7 | 1,4 | 13,2 | 166,7 | 90,5 | 0,404 | 20,9 | 20,9 | 537,2 | 87,3 | 0,0 | 24,6 | 0,021 | 1,209 |
| 2044 | 2,5 | 1,4 | 14,3 | 169,2 | 91,9 | 0,410 | 20,9 | 20,9 | 558,2 | 88,0 | 0,0 | 24,6 | 0,020 | 1,229 |
| 2045 | 2,4 | 1,3 | 15,8 | 171,6 | 93,2 | 0,416 | 21,0 | 21,0 | 579,2 | 88,8 | 0,0 | 24,6 | 0,019 | 1,248 |
| 2046 | 2,2 | 1,2 | 17,6 | 173,8 | 94,4 | 0,421 | 21,1 | 21,1 | 600,3 | 89,5 | 0,0 | 24,6 | 0,018 | 1,265 |
| 2047 | 2,1 | 1,1 | 20,2 | 175,9 | 95,5 | 0,427 | 21,2 | 21,2 | 621,6 | 90,1 | 0,0 | 24,6 | 0,017 | 1,282 |
| 2048 | 2,0 | 1,1 | 23,8 | 177,9 | 96,6 | 0,431 | 21,4 | 21,4 | 643,0 | 90,8 | 0,0 | 24,6 | 0,016 | 1,298 |
| 2049 | 1,9 | 1,0 | 29,5 | 179,7 | 97,6 | 0,436 | 21,6 | 21,6 | 664,5 | 91,4 | 0,0 | 24,6 | 0,015 | 1,313 |
| 2050 | 1,8 | 1,0 | 39,4 | 181,5 | 98,5 | 0,440 | 21,8 | 21,8 | 686,3 | 91,9 | 0,0 | 24,6 | 0,014 | 1,327 |
| 2051 | 1,7 | 0,9 | 61,2 | 183,2 | 99,4 | 0,444 | 22,0 | 22,0 | 708,3 | 92,5 | 0,0 | 24,6 | 0,013 | 1,340 |
| 2052 | 1,6 | 0,8 | - | 184,7 | 100,3 | 0,448 | 22,3 | 22,3 | 730,6 | 93,0 | 0,0 | 24,6 | 0,012 | 1,352 |
| 2053 | 1,5 | 0,8 | - | 186,2 | 101,1 | 0,451 | 22,7 | 22,7 | 753,3 | 93,5 | 0,0 | 24,6 | 0,012 | 1,364 |
| 2054 | 1,4 | 0,8 | - | 187,6 | 101,8 | 0,455 | 23,2 | 23,2 | 776,5 | 94,0 | 0,0 | 24,6 | 0,011 | 1,375 |
| 2055 | 1,3 | 0,7 | - | 188,9 | 102,5 | 0,458 | 23,7 | 23,7 | 800,2 | 94,5 | 0,0 | 24,6 | 0,010 | 1,386 |
| 2056 | 1,2 | 0,7 | - | 190,1 | 103,2 | 0,461 | 24,4 | 24,4 | 824,6 | 95,0 | 0,0 | 24,6 | 0,010 | 1,395 |
| 2057 | 1,2 | 0,6 | - | 191,2 | 103,8 | 0,464 | 25,2 | 25,2 | 849,8 | 95,4 | 0,0 | 24,6 | 0,009 | 1,405 |
| 2058 | 1,0 | 0,5 | - | 192,2 | 104,3 | 0,466 | 23,1 | 23,1 | 872,9 | 95,9 | 0,0 | 24,6 | 0,008 | 1,412 |
| 2059 | 0,8 | 0,4 | - | 193,0 | 104,8 | 0,468 | 21,2 | 21,2 | 894,1 | 96,3 | 0,0 | 24,6 | 0,006 | 1,419 |

Таблица П.4.1.5 Характеристика основного фонда скважин I объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1,9 | 11,9 | 34,4 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 3,9 | 29,1 | 94,3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2 | 3,6 | 30,8 | 107,3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 2 | 3,4 | 31,0 | 111,7 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2 | 3,3 | 32,3 | 121,5 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2 | 3,1 | 33,0 | 127,7 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2,9 | 33,8 | 133,2 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2,7 | 33,2 | 141,3 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2,3 | 29,8 | 166,6 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2,3 | 30,1 | 178,3 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2,3 | 31,7 | 179,4 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2,2 | 32,3 | 178,8 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2,0 | 31,3 | 176,9 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,9 | 30,5 | 168,1 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,8 | 29,6 | 159,4 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,6 | 27,2 | 146,0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,4 | 24,9 | 133,5 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,2 | 22,8 | 122,1 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1,1 | 20,8 | 111,5 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0,9 | 19,0 | 101,8 |

Таблица П.4.1.6 Характеристика основных показателей разработки I объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 14,1 | 1,6 | 11,5 | 801,6 | 88,1 | 0,440 | 87,4 | 87,4 | 3712,4 | 83,9 | 23,8 | 1013,4 | 0,351 | 11,750 |
| 2023 | 27,9 | 3,1 | 25,7 | 829,5 | 91,2 | 0,456 | 207,9 | 207,9 | 3920,3 | 86,6 | 65,4 | 1078,8 | 0,695 | 12,445 |
| 2024 | 24,5 | 2,7 | 30,5 | 854,0 | 93,8 | 0,469 | 208,5 | 208,5 | 4128,8 | 88,2 | 74,4 | 1153,2 | 0,611 | 13,056 |
| 2025 | 21,3 | 2,3 | 38,1 | 875,4 | 96,2 | 0,481 | 193,5 | 193,5 | 4322,3 | 89,0 | 77,4 | 1230,6 | 0,531 | 13,587 |
| 2026 | 19,4 | 2,1 | 56,0 | 894,7 | 98,3 | 0,492 | 190,3 | 190,3 | 4512,6 | 89,8 | 84,3 | 1314,9 | 0,483 | 14,070 |
| 2027 | 17,1 | 1,9 | - | 911,8 | 100,2 | 0,501 | 182,5 | 182,5 | 4695,1 | 90,7 | 88,6 | 1403,5 | 0,425 | 14,495 |
| 2028 | 15,0 | 1,6 | - | 926,8 | 101,8 | 0,509 | 175,0 | 175,0 | 4870,1 | 91,4 | 92,4 | 1495,8 | 0,374 | 14,868 |
| 2029 | 12,8 | 1,4 | - | 939,6 | 103,3 | 0,516 | 159,6 | 159,6 | 5029,7 | 92,0 | 98,0 | 1593,8 | 0,319 | 15,187 |
| 2030 | 10,9 | 1,2 | - | 950,5 | 104,5 | 0,522 | 138,8 | 138,8 | 5168,5 | 92,1 | 115,6 | 1709,4 | 0,272 | 15,459 |
| 2031 | 9,6 | 1,1 | - | 960,1 | 105,5 | 0,527 | 128,5 | 128,5 | 5297,0 | 92,5 | 123,7 | 1833,0 | 0,239 | 15,699 |
| 2032 | 8,5 | 0,9 | - | 968,6 | 106,4 | 0,532 | 118,7 | 118,7 | 5415,6 | 92,9 | 124,4 | 1957,4 | 0,211 | 15,909 |
| 2033 | 7,4 | 0,8 | - | 976,0 | 107,3 | 0,536 | 109,4 | 109,4 | 5525,0 | 93,2 | 124,0 | 2081,4 | 0,185 | 16,094 |
| 2034 | 6,5 | 0,7 | - | 982,6 | 108,0 | 0,540 | 100,6 | 100,6 | 5625,6 | 93,5 | 122,7 | 2204,1 | 0,163 | 16,258 |
| 2035 | 5,8 | 0,6 | - | 988,4 | 108,6 | 0,543 | 92,4 | 92,4 | 5718,0 | 93,8 | 116,6 | 2320,7 | 0,144 | 16,401 |
| 2036 | 5,1 | 0,6 | - | 993,4 | 109,2 | 0,546 | 84,8 | 84,8 | 5802,8 | 94,0 | 110,6 | 2431,3 | 0,126 | 16,527 |
| 2037 | 4,5 | 0,5 | - | 997,9 | 109,7 | 0,548 | 77,7 | 77,7 | 5880,6 | 94,3 | 101,2 | 2532,5 | 0,111 | 16,639 |
| 2038 | 3,9 | 0,4 | - | 1001,8 | 110,1 | 0,550 | 71,2 | 71,2 | 5951,8 | 94,5 | 92,6 | 2625,1 | 0,098 | 16,736 |
| 2039 | 3,5 | 0,4 | - | 1005,3 | 110,5 | 0,552 | 65,1 | 65,1 | 6016,9 | 94,7 | 84,7 | 2709,8 | 0,086 | 16,822 |
| 2040 | 3,0 | 0,3 | - | 1008,3 | 110,8 | 0,554 | 59,6 | 59,6 | 6076,5 | 94,9 | 77,3 | 2787,1 | 0,076 | 16,898 |
| 2041 | 2,7 | 0,3 | - | 1011,0 | 111,1 | 0,555 | 54,4 | 54,4 | 6130,9 | 95,1 | 70,6 | 2857,8 | 0,067 | 16,965 |

Таблица П.4.1.7 Характеристика основного фонда скважин II объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 6,9 | 20,8 | 99,7 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 49 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 3 | 8,2 | 29,2 | 179,1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 8,2 | 32,8 | 188,9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 7,8 | 34,2 | 187,1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 7,4 | 35,1 | 187,3 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 6,9 | 35,4 | 184,6 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 6,3 | 35,0 | 179,7 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 5,9 | 34,9 | 167,0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 5,5 | 34,6 | 137,2 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3 | 5,8 | 38,7 | 124,5 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6,3 | 44,5 | 118,0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6,8 | 51,3 | 113,7 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7,0 | 55,2 | 108,4 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7,0 | 58,0 | 109,0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7,0 | 60,5 | 110,0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6,5 | 59,2 | 113,7 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6,0 | 57,9 | 116,9 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5,6 | 56,6 | 119,6 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5,3 | 55,2 | 122,0 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4,9 | 53,9 | 124,0 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4,6 | 52,6 | 149,2 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4,3 | 51,4 | 148,6 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4,0 | 50,2 | 148,0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3,7 | 49,0 | 147,5 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3,5 | 47,8 | 147,1 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3,2 | 46,8 | 146,8 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3,0 | 45,7 | 146,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2,8 | 44,7 | 146,7 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2,6 | 43,8 | 146,9 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2,4 | 42,9 | 147,4 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2,1 | 38,7 | 141,7 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2,0 | 37,8 | 142,6 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1,9 | 37,0 | 143,8 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1,7 | 36,3 | 141,7 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1,6 | 35,5 | 143,7 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1,5 | 34,9 | 141,7 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1,4 | 34,3 | 120,7 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1,3 | 33,7 | 103,2 |

Таблица П.4.1.8 Характеристика основных показателей разработки II объекта. Вариант I (базовый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 36,4 | 1,7 | 6,6 | 1585,7 | 75,3 | 0,463 | 110,3 | 110,3 | 6650,9 | 67,0 | 103,7 | 4386,6 | 1,398 | 25,180 |
| 2023 | 41,6 | 2,0 | 8,0 | 1627,3 | 77,3 | 0,475 | 148,8 | 138,2 | 6799,7 | 72,1 | 186,3 | 4572,9 | 1,596 | 26,776 |
| 2024 | 40,8 | 1,9 | 8,5 | 1668,0 | 79,2 | 0,487 | 162,5 | 162,5 | 6962,2 | 74,9 | 196,5 | 4769,4 | 1,566 | 28,342 |
| 2025 | 38,7 | 1,8 | 8,9 | 1706,7 | 81,1 | 0,498 | 169,6 | 169,6 | 7131,8 | 77,2 | 194,6 | 4964,0 | 1,487 | 29,828 |
| 2026 | 36,5 | 1,7 | 9,2 | 1743,2 | 82,8 | 0,509 | 173,8 | 173,8 | 7305,6 | 79,0 | 194,8 | 5158,9 | 1,400 | 31,228 |
| 2027 | 34,0 | 1,6 | 9,4 | 1777,2 | 84,4 | 0,519 | 175,4 | 175,4 | 7481,0 | 80,6 | 192,0 | 5350,9 | 1,306 | 32,533 |
| 2028 | 31,2 | 1,5 | 9,5 | 1808,4 | 85,9 | 0,528 | 173,5 | 173,5 | 7654,5 | 82,0 | 186,9 | 5537,8 | 1,198 | 33,732 |
| 2029 | 29,1 | 1,4 | 9,8 | 1837,5 | 87,3 | 0,536 | 172,8 | 172,8 | 7827,3 | 83,2 | 173,7 | 5711,5 | 1,118 | 34,850 |
| 2030 | 27,1 | 1,3 | 10,1 | 1864,7 | 88,6 | 0,544 | 171,5 | 171,5 | 7998,7 | 84,2 | 142,8 | 5854,3 | 1,042 | 35,892 |
| 2031 | 25,3 | 1,2 | 10,5 | 1890,0 | 89,8 | 0,551 | 169,6 | 169,6 | 8168,4 | 85,1 | 129,5 | 5983,8 | 0,972 | 36,864 |
| 2032 | 23,2 | 1,1 | 10,8 | 1913,2 | 90,9 | 0,558 | 164,7 | 164,7 | 8333,0 | 85,9 | 122,7 | 6106,5 | 0,891 | 37,756 |
| 2033 | 21,6 | 1,0 | 11,3 | 1934,8 | 91,9 | 0,565 | 162,1 | 162,1 | 8495,1 | 86,6 | 118,3 | 6224,8 | 0,831 | 38,587 |
| 2034 | 19,8 | 0,9 | 11,6 | 1954,6 | 92,9 | 0,570 | 156,4 | 156,4 | 8651,5 | 87,3 | 112,8 | 6337,6 | 0,761 | 39,348 |
| 2035 | 18,5 | 0,9 | 12,3 | 1973,1 | 93,7 | 0,576 | 153,3 | 153,3 | 8804,7 | 87,9 | 113,4 | 6451,0 | 0,710 | 40,057 |
| 2036 | 17,2 | 0,8 | 13,1 | 1990,3 | 94,6 | 0,581 | 150,0 | 150,0 | 8954,8 | 88,5 | 114,4 | 6565,5 | 0,662 | 40,719 |
| 2037 | 16,1 | 0,8 | 14,0 | 2006,4 | 95,3 | 0,585 | 146,8 | 146,8 | 9101,5 | 89,0 | 118,3 | 6683,8 | 0,617 | 41,336 |
| 2038 | 15,0 | 0,7 | 15,2 | 2021,4 | 96,0 | 0,590 | 143,5 | 143,5 | 9245,0 | 89,6 | 121,6 | 6805,4 | 0,576 | 41,912 |
| 2039 | 14,0 | 0,7 | 16,7 | 2035,4 | 96,7 | 0,594 | 140,2 | 140,2 | 9385,2 | 90,0 | 124,4 | 6929,8 | 0,537 | 42,449 |
| 2040 | 13,0 | 0,6 | 18,7 | 2048,4 | 97,3 | 0,598 | 136,9 | 136,9 | 9522,0 | 90,5 | 126,9 | 7056,7 | 0,501 | 42,949 |
| 2041 | 12,2 | 0,6 | 21,5 | 2060,6 | 97,9 | 0,601 | 133,6 | 133,6 | 9655,7 | 90,9 | 129,0 | 7185,7 | 0,467 | 43,416 |
| 2042 | 11,3 | 0,5 | 25,5 | 2071,9 | 98,4 | 0,605 | 130,5 | 130,5 | 9786,2 | 91,3 | 155,2 | 7340,9 | 0,436 | 43,852 |
| 2043 | 10,6 | 0,5 | 32,0 | 2082,5 | 98,9 | 0,608 | 127,4 | 127,4 | 9913,5 | 91,7 | 154,6 | 7495,4 | 0,406 | 44,258 |
| 2044 | 9,9 | 0,5 | 43,9 | 2092,4 | 99,4 | 0,611 | 124,3 | 124,3 | 10037,8 | 92,1 | 154,0 | 7649,4 | 0,379 | 44,637 |
| 2045 | 9,2 | 0,4 | 73,0 | 2101,6 | 99,8 | 0,613 | 121,4 | 121,4 | 10159,2 | 92,4 | 153,5 | 7802,9 | 0,353 | 44,991 |
| 2046 | 8,6 | 0,4 | - | 2110,2 | 100,2 | 0,616 | 118,6 | 118,6 | 10277,8 | 92,8 | 153,0 | 7955,9 | 0,330 | 45,320 |
| 2047 | 8,0 | 0,4 | - | 2118,2 | 100,6 | 0,618 | 115,9 | 115,9 | 10393,7 | 93,1 | 152,7 | 8108,6 | 0,307 | 45,628 |
| 2048 | 7,5 | 0,4 | - | 2125,6 | 101,0 | 0,620 | 113,3 | 113,3 | 10507,0 | 93,4 | 152,5 | 8261,1 | 0,287 | 45,914 |
| 2049 | 7,0 | 0,3 | - | 2132,6 | 101,3 | 0,622 | 110,8 | 110,8 | 10617,8 | 93,7 | 152,6 | 8413,7 | 0,267 | 46,182 |
| 2050 | 6,5 | 0,3 | - | 2139,1 | 101,6 | 0,624 | 108,5 | 108,5 | 10726,3 | 94,0 | 152,8 | 8566,5 | 0,249 | 46,431 |
| 2051 | 6,1 | 0,3 | - | 2145,2 | 101,9 | 0,626 | 106,4 | 106,4 | 10832,7 | 94,3 | 153,4 | 8719,9 | 0,233 | 46,664 |
| 2052 | 5,3 | 0,3 | - | 2150,5 | 102,2 | 0,628 | 95,9 | 95,9 | 10928,7 | 94,5 | 147,4 | 8867,3 | 0,204 | 46,868 |
| 2053 | 4,9 | 0,2 | - | 2155,4 | 102,4 | 0,629 | 93,8 | 93,8 | 11022,4 | 94,7 | 148,3 | 9015,6 | 0,190 | 47,057 |
| 2054 | 4,6 | 0,2 | - | 2160,0 | 102,6 | 0,630 | 91,8 | 91,8 | 11114,2 | 95,0 | 149,6 | 9165,2 | 0,177 | 47,235 |
| 2055 | 4,3 | 0,2 | - | 2164,3 | 102,8 | 0,632 | 89,9 | 89,9 | 11204,1 | 95,2 | 147,4 | 9312,7 | 0,165 | 47,400 |
| 2056 | 4,0 | 0,2 | - | 2168,3 | 103,0 | 0,633 | 88,1 | 88,1 | 11292,1 | 95,4 | 149,5 | 9462,2 | 0,154 | 47,554 |
| 2057 | 3,7 | 0,2 | - | 2172,1 | 103,2 | 0,634 | 86,4 | 86,4 | 11378,6 | 95,7 | 147,4 | 9609,5 | 0,144 | 47,698 |
| 2058 | 3,5 | 0,2 | - | 2175,6 | 103,4 | 0,635 | 84,9 | 84,9 | 11463,5 | 95,9 | 125,6 | 9735,1 | 0,134 | 47,832 |
| 2059 | 3,3 | 0,2 | - | 2178,8 | 103,5 | 0,636 | 83,5 | 83,5 | 11547,0 | 96,1 | 107,4 | 9842,5 | 0,125 | 47,957 |

Таблица П.4.1.9 Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Вариант I (базовый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4 | 3,6 | 14,0 | 91,9 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 4 | 5,2 | 25,8 | 181,5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4 | 5,1 | 27,2 | 195,3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4 | 4,8 | 27,0 | 196,1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 4 | 4,6 | 27,7 | 201,2 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | 4,3 | 27,9 | 202,3 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | 4,0 | 27,4 | 201,3 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | 3,7 | 26,5 | 195,9 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 4 | 3,5 | 25,4 | 186,2 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 4 | 3,5 | 26,0 | 182,6 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 4 | 3,4 | 26,3 | 178,2 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 4 | 3,4 | 26,5 | 174,7 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 4 | 3,2 | 25,9 | 169,8 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 4 | 3,1 | 25,6 | 165,9 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 4 | 2,9 | 25,3 | 162,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 4 | 2,8 | 24,5 | 158,3 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2,6 | 24,2 | 154,4 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2,5 | 23,8 | 150,8 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2,3 | 23,1 | 147,2 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2,2 | 22,5 | 143,9 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 9 | 8 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2,1 | 20,3 | 149,2 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 2,3 | 23,2 | 148,6 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 2,2 | 23,0 | 148,0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 2,0 | 22,8 | 147,5 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,9 | 22,6 | 147,1 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,8 | 22,4 | 146,8 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,7 | 22,3 | 146,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,6 | 22,2 | 146,7 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,5 | 22,1 | 146,9 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,4 | 22,1 | 147,4 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,3 | 21,1 | 141,7 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,2 | 21,2 | 142,6 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,2 | 21,3 | 143,8 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,1 | 20,9 | 141,7 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 1,0 | 21,1 | 143,7 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 0,9 | 20,7 | 141,7 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 0,8 | 17,7 | 120,7 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | 0,6 | 15,2 | 103,2 |

Таблица П.4.1.10 Характеристика основных показателей разработки в целом по месторождению. Вариант I (базовый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 52,6 | 1,4 | 4,5 | 2545,4 | 69,6 | 0,321 | 203,8 | 203,8 | 10931,7 | 74,2 | 127,5 | 5424,6 | 1,790 | 38,418 |
| 2023 | 75,7 | 2,1 | 6,8 | 2621,1 | 71,7 | 0,330 | 373,9 | 363,2 | 11305,5 | 79,8 | 251,7 | 5676,3 | 2,392 | 40,811 |
| 2024 | 73,1 | 2,0 | 7,1 | 2694,2 | 73,7 | 0,339 | 393,9 | 393,9 | 11699,5 | 81,4 | 270,9 | 5947,2 | 2,274 | 43,084 |
| 2025 | 68,9 | 1,9 | 7,2 | 2763,1 | 75,6 | 0,348 | 391,0 | 391,0 | 12090,5 | 82,4 | 272,1 | 6219,3 | 2,110 | 45,194 |
| 2026 | 65,2 | 1,8 | 7,3 | 2828,3 | 77,3 | 0,356 | 395,7 | 395,7 | 12486,1 | 83,5 | 279,1 | 6498,4 | 1,972 | 47,167 |
| 2027 | 60,9 | 1,7 | 7,3 | 2889,2 | 79,0 | 0,364 | 393,0 | 393,0 | 12879,1 | 84,5 | 280,6 | 6779,0 | 1,821 | 48,987 |
| 2028 | 56,4 | 1,5 | 7,3 | 2945,6 | 80,5 | 0,371 | 386,9 | 386,9 | 13266,0 | 85,4 | 279,3 | 7058,2 | 1,666 | 50,653 |
| 2029 | 52,4 | 1,4 | 7,4 | 2997,9 | 82,0 | 0,378 | 373,8 | 373,8 | 13639,8 | 86,0 | 271,7 | 7329,9 | 1,534 | 52,187 |
| 2030 | 48,4 | 1,3 | 7,3 | 3046,4 | 83,3 | 0,384 | 354,0 | 354,0 | 13993,7 | 86,3 | 258,3 | 7588,2 | 1,411 | 53,598 |
| 2031 | 46,0 | 1,3 | 7,5 | 3092,3 | 84,6 | 0,390 | 345,3 | 345,3 | 14339,1 | 86,7 | 253,2 | 7841,4 | 1,315 | 54,913 |
| 2032 | 43,9 | 1,2 | 7,8 | 3136,2 | 85,8 | 0,395 | 335,8 | 335,8 | 14674,9 | 86,9 | 247,1 | 8088,6 | 1,217 | 56,130 |
| 2033 | 41,9 | 1,1 | 8,0 | 3178,1 | 86,9 | 0,400 | 328,1 | 328,1 | 15003,0 | 87,2 | 242,3 | 8330,9 | 1,137 | 57,267 |
| 2034 | 39,4 | 1,1 | 8,2 | 3217,5 | 88,0 | 0,405 | 317,3 | 317,3 | 15320,3 | 87,6 | 235,5 | 8566,3 | 1,047 | 58,314 |
| 2035 | 37,1 | 1,0 | 8,4 | 3254,7 | 89,0 | 0,410 | 308,5 | 308,5 | 15628,8 | 88,0 | 230,0 | 8796,4 | 0,975 | 59,289 |
| 2036 | 35,1 | 1,0 | 8,7 | 3289,8 | 90,0 | 0,414 | 300,4 | 300,4 | 15929,2 | 88,3 | 225,0 | 9021,4 | 0,908 | 60,197 |
| 2037 | 32,7 | 0,9 | 8,9 | 3322,5 | 90,8 | 0,419 | 291,5 | 291,5 | 16220,8 | 88,8 | 219,5 | 9240,9 | 0,843 | 61,040 |
| 2038 | 30,6 | 0,8 | 9,1 | 3353,1 | 91,7 | 0,422 | 283,0 | 283,0 | 16503,8 | 89,2 | 214,2 | 9455,1 | 0,783 | 61,822 |
| 2039 | 28,6 | 0,8 | 9,4 | 3381,6 | 92,5 | 0,426 | 274,9 | 274,9 | 16778,6 | 89,6 | 209,1 | 9664,2 | 0,728 | 62,550 |
| 2040 | 26,7 | 0,7 | 9,7 | 3408,4 | 93,2 | 0,429 | 267,1 | 267,1 | 17045,8 | 90,0 | 204,2 | 9868,4 | 0,676 | 63,226 |
| 2041 | 25,0 | 0,7 | 10,0 | 3433,4 | 93,9 | 0,433 | 259,9 | 259,9 | 17305,6 | 90,4 | 199,6 | 10068,0 | 0,629 | 63,856 |
| 2042 | 21,0 | 0,6 | 9,4 | 3454,4 | 94,5 | 0,435 | 203,3 | 203,3 | 17509,0 | 89,6 | 155,2 | 10223,2 | 0,527 | 64,383 |
| 2043 | 19,8 | 0,5 | 9,8 | 3474,3 | 95,0 | 0,438 | 201,3 | 201,3 | 17710,3 | 90,1 | 154,6 | 10377,8 | 0,494 | 64,876 |
| 2044 | 18,7 | 0,5 | 10,2 | 3493,0 | 95,5 | 0,440 | 199,4 | 199,4 | 17909,7 | 90,6 | 154,0 | 10531,8 | 0,462 | 65,339 |
| 2045 | 17,7 | 0,5 | 10,8 | 3510,6 | 96,0 | 0,442 | 197,7 | 197,7 | 18107,4 | 91,1 | 153,5 | 10685,3 | 0,433 | 65,772 |
| 2046 | 16,7 | 0,5 | 11,4 | 3527,3 | 96,4 | 0,444 | 196,1 | 196,1 | 18303,4 | 91,5 | 153,0 | 10838,3 | 0,406 | 66,178 |
| 2047 | 15,7 | 0,4 | 12,1 | 3543,0 | 96,9 | 0,446 | 194,7 | 194,7 | 18498,1 | 91,9 | 152,7 | 10991,0 | 0,381 | 66,559 |
| 2048 | 14,9 | 0,4 | 13,0 | 3557,9 | 97,3 | 0,448 | 193,5 | 193,5 | 18691,6 | 92,3 | 152,5 | 11143,5 | 0,357 | 66,915 |
| 2049 | 14,0 | 0,4 | 14,1 | 3571,9 | 97,7 | 0,450 | 192,6 | 192,6 | 18884,3 | 92,7 | 152,6 | 11296,1 | 0,334 | 67,250 |
| 2050 | 13,2 | 0,4 | 15,5 | 3585,2 | 98,0 | 0,452 | 192,1 | 192,1 | 19076,4 | 93,1 | 152,8 | 11448,9 | 0,313 | 67,563 |
| 2051 | 12,5 | 0,3 | 17,4 | 3597,7 | 98,4 | 0,453 | 191,9 | 191,9 | 19268,2 | 93,5 | 153,4 | 11602,3 | 0,294 | 67,857 |
| 2052 | 11,5 | 0,3 | 19,3 | 3609,1 | 98,7 | 0,455 | 183,6 | 183,6 | 19451,8 | 93,8 | 147,4 | 11749,7 | 0,262 | 68,119 |
| 2053 | 10,8 | 0,3 | 22,6 | 3620,0 | 99,0 | 0,456 | 184,0 | 184,0 | 19635,8 | 94,1 | 148,3 | 11898,0 | 0,246 | 68,365 |
| 2054 | 10,2 | 0,3 | 27,5 | 3630,2 | 99,3 | 0,457 | 184,8 | 184,8 | 19820,6 | 94,5 | 149,6 | 12047,6 | 0,231 | 68,596 |
| 2055 | 9,5 | 0,3 | 35,0 | 3639,7 | 99,5 | 0,459 | 181,4 | 181,4 | 20002,0 | 94,8 | 147,4 | 12195,0 | 0,214 | 68,810 |
| 2056 | 8,9 | 0,2 | 51,0 | 3648,6 | 99,8 | 0,460 | 183,2 | 183,2 | 20185,3 | 95,1 | 149,5 | 12344,6 | 0,201 | 69,011 |
| 2057 | 8,2 | 0,2 | 95,6 | 3656,8 | 100,0 | 0,461 | 180,1 | 180,1 | 20365,3 | 95,4 | 147,4 | 12491,9 | 0,186 | 69,197 |
| 2058 | 6,7 | 0,2 | - | 3663,5 | 100,2 | 0,462 | 153,7 | 153,7 | 20519,1 | 95,7 | 125,6 | 12617,5 | 0,164 | 69,361 |
| 2059 | 5,5 | 0,1 | - | 3669,0 | 100,3 | 0,462 | 131,8 | 131,8 | 20650,8 | 95,9 | 107,4 | 12724,9 | 0,145 | 69,506 |

Таблица П.4.1.11 Характеристика основного фонда скважин I возвратного объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,3 | 4,6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,3 | 6,4 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2,6 | 7,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2,5 | 7,3 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2,5 | 8,0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2,5 | 8,5 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2,4 | 8,5 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2,3 | 8,7 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2,2 | 8,8 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2,1 | 8,6 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2,0 | 8,7 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2,0 | 8,8 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,9 | 8,9 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,8 | 9,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,8 | 9,5 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,7 | 9,7 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,6 | 9,9 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,6 | 10,2 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,5 | 10,4 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,4 | 10,6 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,4 | 10,8 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,3 | 11,0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1,3 | 11,5 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1,3 | 12,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1,3 | 12,6 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1,2 | 13,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1,2 | 13,5 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,2 | 14,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,2 | 15,0 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,1 | 15,5 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1,1 | 16,5 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1,1 | 17,5 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1,1 | 18,6 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1,0 | 18,0 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,9 | 17,9 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,7 | 15,7 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,5 | 9,8 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,3 | 6,6 |

Таблица П.4.1.12 Характеристика основных показателей разработки I возвратного объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 63,8 | 13,9 | 0,028 | 4,6 | 4,6 | 371,2 | 71,0 | 0,024 | 0,921 |
| 2023 | 4,2 | 0,9 | 1,1 | 68,0 | 14,8 | 0,030 | 11,8 | 11,8 | 383,0 | 64,5 | 0,061 | 0,982 |
| 2024 | 7,8 | 1,7 | 2,0 | 75,8 | 16,5 | 0,033 | 21,6 | 21,6 | 404,6 | 63,7 | 0,088 | 1,071 |
| 2025 | 10,2 | 2,2 | 2,7 | 86,0 | 18,8 | 0,038 | 29,9 | 29,9 | 434,5 | 65,8 | 0,102 | 1,173 |
| 2026 | 10,7 | 2,3 | 2,9 | 96,7 | 21,1 | 0,042 | 34,2 | 34,2 | 468,7 | 68,9 | 0,107 | 1,279 |
| 2027 | 11,0 | 2,4 | 3,0 | 107,7 | 23,5 | 0,047 | 37,8 | 37,8 | 506,4 | 70,9 | 0,110 | 1,389 |
| 2028 | 11,7 | 2,6 | 3,3 | 119,4 | 26,1 | 0,052 | 42,4 | 42,4 | 548,9 | 72,4 | 0,117 | 1,507 |
| 2029 | 12,0 | 2,6 | 3,5 | 131,4 | 28,7 | 0,058 | 46,0 | 46,0 | 594,9 | 73,9 | 0,120 | 1,627 |
| 2030 | 12,3 | 2,7 | 3,8 | 143,6 | 31,4 | 0,063 | 49,6 | 49,6 | 644,4 | 75,3 | 0,123 | 1,749 |
| 2031 | 13,3 | 2,9 | 4,2 | 156,9 | 34,3 | 0,069 | 54,6 | 54,6 | 699,0 | 75,7 | 0,133 | 1,882 |
| 2032 | 13,9 | 3,0 | 4,6 | 170,8 | 37,3 | 0,075 | 59,7 | 59,7 | 758,7 | 76,6 | 0,139 | 2,021 |
| 2033 | 14,1 | 3,1 | 4,9 | 185,0 | 40,4 | 0,081 | 63,3 | 63,3 | 822,0 | 77,7 | 0,141 | 2,163 |
| 2034 | 14,4 | 3,1 | 5,3 | 199,4 | 43,5 | 0,088 | 67,4 | 67,4 | 889,4 | 78,7 | 0,144 | 2,306 |
| 2035 | 13,8 | 3,0 | 5,3 | 213,2 | 46,5 | 0,094 | 69,6 | 69,6 | 958,9 | 80,1 | 0,138 | 2,445 |
| 2036 | 13,3 | 2,9 | 5,4 | 226,5 | 49,4 | 0,099 | 71,5 | 71,5 | 1030,4 | 81,4 | 0,133 | 2,577 |
| 2037 | 12,7 | 2,8 | 5,5 | 239,2 | 52,2 | 0,105 | 73,3 | 73,3 | 1103,7 | 82,6 | 0,127 | 2,705 |
| 2038 | 12,2 | 2,7 | 5,6 | 251,5 | 54,9 | 0,110 | 75,0 | 75,0 | 1178,7 | 83,7 | 0,122 | 2,827 |
| 2039 | 11,8 | 2,6 | 5,7 | 263,2 | 57,5 | 0,116 | 76,6 | 76,6 | 1255,3 | 84,6 | 0,118 | 2,945 |
| 2040 | 11,3 | 2,5 | 5,8 | 274,5 | 59,9 | 0,120 | 78,2 | 78,2 | 1333,5 | 85,6 | 0,113 | 3,058 |
| 2041 | 10,9 | 2,4 | 5,9 | 285,4 | 62,3 | 0,125 | 79,9 | 79,9 | 1413,4 | 86,4 | 0,109 | 3,167 |
| 2042 | 10,4 | 2,3 | 6,0 | 295,8 | 64,6 | 0,130 | 81,5 | 81,5 | 1494,9 | 87,2 | 0,104 | 3,271 |
| 2043 | 10,0 | 2,2 | 6,2 | 305,8 | 66,8 | 0,134 | 83,1 | 83,1 | 1578,0 | 87,9 | 0,100 | 3,371 |
| 2044 | 9,6 | 2,1 | 6,3 | 315,5 | 68,9 | 0,138 | 84,9 | 84,9 | 1662,9 | 88,7 | 0,096 | 3,467 |
| 2045 | 9,3 | 2,0 | 6,5 | 324,7 | 70,9 | 0,143 | 86,7 | 86,7 | 1749,5 | 89,3 | 0,093 | 3,560 |
| 2046 | 8,9 | 1,9 | 6,7 | 333,6 | 72,8 | 0,146 | 88,6 | 88,6 | 1838,1 | 90,0 | 0,089 | 3,649 |
| 2047 | 8,5 | 1,9 | 6,9 | 342,1 | 74,7 | 0,150 | 90,6 | 90,6 | 1928,7 | 90,6 | 0,085 | 3,734 |
| 2048 | 8,2 | 1,8 | 7,1 | 350,3 | 76,5 | 0,154 | 92,9 | 92,9 | 2021,6 | 91,2 | 0,082 | 3,816 |
| 2049 | 7,9 | 1,7 | 7,3 | 358,2 | 78,2 | 0,157 | 95,3 | 95,3 | 2116,9 | 91,7 | 0,079 | 3,895 |
| 2050 | 7,6 | 1,7 | 7,6 | 365,8 | 79,9 | 0,161 | 98,0 | 98,0 | 2214,8 | 92,3 | 0,076 | 3,971 |
| 2051 | 7,3 | 1,6 | 7,9 | 373,1 | 81,5 | 0,164 | 101,0 | 101,0 | 2315,8 | 92,8 | 0,073 | 4,043 |
| 2052 | 7,0 | 1,5 | 8,2 | 380,1 | 83,0 | 0,167 | 104,3 | 104,3 | 2420,1 | 93,3 | 0,070 | 4,113 |
| 2053 | 6,7 | 1,5 | 8,6 | 386,8 | 84,4 | 0,170 | 108,0 | 108,0 | 2528,1 | 93,8 | 0,067 | 4,180 |
| 2054 | 6,4 | 1,4 | 9,1 | 393,2 | 85,9 | 0,173 | 111,5 | 111,5 | 2639,5 | 94,2 | 0,064 | 4,245 |
| 2055 | 5,7 | 1,2 | 8,8 | 398,9 | 87,1 | 0,175 | 104,9 | 104,9 | 2744,4 | 94,5 | 0,057 | 4,302 |
| 2056 | 5,3 | 1,1 | 8,9 | 404,2 | 88,3 | 0,177 | 104,6 | 104,6 | 2849,0 | 95,0 | 0,053 | 4,355 |
| 2057 | 4,3 | 0,9 | 8,1 | 408,5 | 89,2 | 0,179 | 91,8 | 91,8 | 2940,7 | 95,3 | 0,043 | 4,398 |
| 2058 | 2,7 | 0,6 | 5,5 | 411,3 | 89,8 | 0,181 | 57,1 | 57,1 | 2997,9 | 95,2 | 0,027 | 4,426 |
| 2059 | 1,9 | 0,4 | 4,1 | 413,2 | 90,2 | 0,181 | 38,4 | 38,4 | 3036,2 | 95,0 | 0,019 | 4,445 |

Таблица П.4.1.13 Характеристика основного фонда скважин II возвратного объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 2,8 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 20,6 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 22,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 17,9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 13,6 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,9 | 12,9 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,7 | 13,3 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 13,7 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,0 | 16,9 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,7 | 21,2 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,1 | 18,3 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,6 | 16,3 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,4 | 16,6 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3,1 | 15,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,9 | 14,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,7 | 14,4 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,9 | 16,7 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,2 | 19,5 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,0 | 19,6 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,8 | 19,7 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,7 | 19,8 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | 19,8 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,4 | 19,9 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,2 | 20,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,1 | 20,1 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,0 | 20,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,9 | 20,3 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,8 | 20,5 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,7 | 20,7 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,6 | 20,9 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 21,2 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,4 | 21,6 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,3 | 22,0 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,2 | 22,6 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,2 | 23,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,1 | 24,0 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,9 | 22,0 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,7 | 20,1 |

Таблица П.4.1.14 Характеристика основных показателей разработки II возвратного объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 94,4 | 51,2 | 0,229 | 1,5 | 1,5 | 197,2 | 50,0 | 0,0 | 24,6 | 0,017 | 0,567 |
| 2023 | 3,0 | 1,6 | 3,3 | 97,4 | 52,9 | 0,236 | 7,2 | 7,2 | 204,4 | 59,0 | 0,0 | 24,6 | 0,055 | 0,621 |
| 2024 | 2,8 | 1,5 | 3,2 | 100,1 | 54,4 | 0,243 | 7,8 | 7,8 | 212,3 | 64,3 | 0,0 | 24,6 | 0,040 | 0,662 |
| 2025 | 3,1 | 1,7 | 3,7 | 103,3 | 56,1 | 0,250 | 9,2 | 9,2 | 221,5 | 66,2 | 0,0 | 24,6 | 0,035 | 0,697 |
| 2026 | 3,9 | 2,1 | 4,8 | 107,1 | 58,2 | 0,260 | 11,8 | 11,8 | 233,3 | 67,0 | 0,0 | 24,6 | 0,035 | 0,732 |
| 2027 | 4,1 | 2,3 | 5,4 | 111,3 | 60,4 | 0,270 | 13,5 | 13,5 | 246,8 | 69,3 | 0,0 | 24,6 | 0,033 | 0,765 |
| 2028 | 3,9 | 2,1 | 5,4 | 115,2 | 62,5 | 0,279 | 14,0 | 14,0 | 260,8 | 72,1 | 0,0 | 24,6 | 0,031 | 0,796 |
| 2029 | 3,7 | 2,0 | 5,3 | 118,9 | 64,5 | 0,288 | 14,4 | 14,4 | 275,1 | 74,3 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,826 |
| 2030 | 3,5 | 1,9 | 5,3 | 122,4 | 66,4 | 0,297 | 14,6 | 14,6 | 289,8 | 76,2 | 0,0 | 24,6 | 0,028 | 0,854 |
| 2031 | 3,3 | 1,8 | 5,3 | 125,7 | 68,2 | 0,305 | 14,8 | 14,8 | 304,6 | 77,9 | 0,0 | 24,6 | 0,026 | 0,880 |
| 2032 | 3,5 | 1,9 | 6,0 | 129,2 | 70,1 | 0,313 | 15,8 | 15,8 | 320,5 | 77,7 | 0,0 | 24,6 | 0,028 | 0,908 |
| 2033 | 3,8 | 2,1 | 6,9 | 133,0 | 72,2 | 0,322 | 17,2 | 17,2 | 337,6 | 78,0 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,939 |
| 2034 | 3,6 | 1,9 | 7,0 | 136,5 | 74,1 | 0,331 | 17,4 | 17,4 | 355,1 | 79,5 | 0,0 | 24,6 | 0,029 | 0,967 |
| 2035 | 3,8 | 2,1 | 8,0 | 140,3 | 76,2 | 0,340 | 18,5 | 18,5 | 373,5 | 79,5 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,997 |
| 2036 | 4,0 | 2,2 | 9,2 | 144,4 | 78,4 | 0,350 | 19,8 | 19,8 | 393,4 | 79,7 | 0,0 | 24,6 | 0,032 | 1,030 |
| 2037 | 3,8 | 2,1 | 9,5 | 148,1 | 80,4 | 0,359 | 20,1 | 20,1 | 413,5 | 81,1 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 1,060 |
| 2038 | 3,6 | 1,9 | 9,9 | 151,7 | 82,4 | 0,368 | 20,3 | 20,3 | 433,8 | 82,4 | 0,0 | 24,6 | 0,029 | 1,089 |
| 2039 | 3,4 | 1,8 | 10,4 | 155,1 | 84,2 | 0,376 | 20,5 | 20,5 | 454,3 | 83,5 | 0,0 | 24,6 | 0,027 | 1,116 |
| 2040 | 3,2 | 1,7 | 10,9 | 158,3 | 85,9 | 0,384 | 20,6 | 20,6 | 474,9 | 84,6 | 0,0 | 24,6 | 0,025 | 1,141 |
| 2041 | 3,0 | 1,6 | 11,5 | 161,3 | 87,5 | 0,391 | 20,7 | 20,7 | 495,6 | 85,5 | 0,0 | 24,6 | 0,024 | 1,165 |
| 2042 | 2,8 | 1,5 | 12,3 | 164,1 | 89,1 | 0,398 | 20,8 | 20,8 | 516,4 | 86,4 | 0,0 | 24,6 | 0,023 | 1,187 |
| 2043 | 2,7 | 1,4 | 13,2 | 166,7 | 90,5 | 0,404 | 20,9 | 20,9 | 537,2 | 87,3 | 0,0 | 24,6 | 0,021 | 1,209 |
| 2044 | 2,5 | 1,4 | 14,3 | 169,2 | 91,9 | 0,410 | 20,9 | 20,9 | 558,2 | 88,0 | 0,0 | 24,6 | 0,020 | 1,229 |
| 2045 | 2,4 | 1,3 | 15,8 | 171,6 | 93,2 | 0,416 | 21,0 | 21,0 | 579,2 | 88,8 | 0,0 | 24,6 | 0,019 | 1,248 |
| 2046 | 2,2 | 1,2 | 17,6 | 173,8 | 94,4 | 0,421 | 21,1 | 21,1 | 600,3 | 89,5 | 0,0 | 24,6 | 0,018 | 1,265 |
| 2047 | 2,1 | 1,1 | 20,2 | 175,9 | 95,5 | 0,427 | 21,2 | 21,2 | 621,6 | 90,1 | 0,0 | 24,6 | 0,017 | 1,282 |
| 2048 | 2,0 | 1,1 | 23,8 | 177,9 | 96,6 | 0,431 | 21,4 | 21,4 | 643,0 | 90,8 | 0,0 | 24,6 | 0,016 | 1,298 |
| 2049 | 1,9 | 1,0 | 29,5 | 179,7 | 97,6 | 0,436 | 21,6 | 21,6 | 664,5 | 91,4 | 0,0 | 24,6 | 0,015 | 1,313 |
| 2050 | 1,8 | 1,0 | 39,4 | 181,5 | 98,5 | 0,440 | 21,8 | 21,8 | 686,3 | 91,9 | 0,0 | 24,6 | 0,014 | 1,327 |
| 2051 | 1,7 | 0,9 | 61,2 | 183,2 | 99,4 | 0,444 | 22,0 | 22,0 | 708,3 | 92,5 | 0,0 | 24,6 | 0,013 | 1,340 |
| 2052 | 1,6 | 0,8 | - | 184,7 | 100,3 | 0,448 | 22,3 | 22,3 | 730,6 | 93,0 | 0,0 | 24,6 | 0,012 | 1,352 |
| 2053 | 1,5 | 0,8 | - | 186,2 | 101,1 | 0,451 | 22,7 | 22,7 | 753,3 | 93,5 | 0,0 | 24,6 | 0,012 | 1,364 |
| 2054 | 1,4 | 0,8 | - | 187,6 | 101,8 | 0,455 | 23,2 | 23,2 | 776,5 | 94,0 | 0,0 | 24,6 | 0,011 | 1,375 |
| 2055 | 1,3 | 0,7 | - | 188,9 | 102,5 | 0,458 | 23,7 | 23,7 | 800,2 | 94,5 | 0,0 | 24,6 | 0,010 | 1,386 |
| 2056 | 1,2 | 0,7 | - | 190,1 | 103,2 | 0,461 | 24,4 | 24,4 | 824,6 | 95,0 | 0,0 | 24,6 | 0,010 | 1,395 |
| 2057 | 1,2 | 0,6 | - | 191,2 | 103,8 | 0,464 | 25,2 | 25,2 | 849,8 | 95,4 | 0,0 | 24,6 | 0,009 | 1,405 |
| 2058 | 1,0 | 0,5 | - | 192,2 | 104,3 | 0,466 | 23,1 | 23,1 | 872,9 | 95,9 | 0,0 | 24,6 | 0,008 | 1,412 |
| 2059 | 0,8 | 0,4 | - | 193,0 | 104,8 | 0,468 | 21,2 | 21,2 | 894,1 | 96,3 | 0,0 | 24,6 | 0,006 | 1,419 |

Таблица П.4.1.15 Характеристика основного фонда скважин I объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1,9 | 11,9 | 34,4 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6,4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2 | 4,1 | 30,7 | 94,3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6,4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 2 | 4,3 | 36,8 | 107,3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6,4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 4,8 | 43,7 | 111,7 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 6,4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 5,3 | 49,6 | 123,0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 6,4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5,2 | 50,6 | 132,0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5,0 | 51,4 | 139,4 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4,6 | 49,5 | 149,2 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4,0 | 43,5 | 177,7 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3,6 | 42,1 | 187,3 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3,7 | 46,5 | 188,3 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3,5 | 48,2 | 182,3 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3,3 | 47,7 | 180,3 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3,0 | 47,3 | 168,1 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2,8 | 47,4 | 159,4 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 43,5 | 146,0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2,2 | 39,8 | 133,5 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,9 | 36,4 | 122,1 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,7 | 33,3 | 111,5 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,5 | 30,4 | 101,8 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,3 | 27,8 | 93,0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,2 | 25,4 | 84,8 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1,0 | 23,2 | 77,4 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0,9 | 21,2 | 70,6 |

Таблица П.4.1.16 Характеристика основных показателей разработки I объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 14,1 | 1,6 | 11,5 | 801,6 | 88,1 | 0,440 | 87,4 | 87,4 | 3712,4 | 83,9 | 23,8 | 1013,4 | 0,351 | 11,750 |
| 2023 | 27,9 | 3,1 | 25,7 | 829,5 | 91,2 | 0,456 | 207,9 | 207,9 | 3920,3 | 86,6 | 65,4 | 1078,8 | 0,695 | 12,445 |
| 2024 | 24,5 | 2,7 | 30,5 | 854,0 | 93,8 | 0,469 | 208,5 | 208,5 | 4128,8 | 88,2 | 74,4 | 1153,2 | 0,611 | 13,056 |
| 2025 | 21,3 | 2,3 | 38,1 | 875,4 | 96,2 | 0,481 | 193,5 | 193,5 | 4322,3 | 89,0 | 77,4 | 1230,6 | 0,531 | 13,587 |
| 2026 | 20,4 | 2,2 | 58,8 | 895,7 | 98,4 | 0,492 | 192,3 | 192,3 | 4514,6 | 89,4 | 85,3 | 1315,9 | 0,507 | 14,094 |
| 2027 | 19,3 | 2,1 | - | 915,0 | 100,5 | 0,503 | 187,8 | 187,8 | 4702,4 | 89,7 | 91,5 | 1407,4 | 0,480 | 14,574 |
| 2028 | 17,7 | 1,9 | - | 932,7 | 102,5 | 0,512 | 182,3 | 182,3 | 4884,7 | 90,3 | 96,7 | 1504,1 | 0,441 | 15,016 |
| 2029 | 15,4 | 1,7 | - | 948,2 | 104,2 | 0,521 | 167,6 | 167,6 | 5052,2 | 90,8 | 103,4 | 1607,6 | 0,385 | 15,400 |
| 2030 | 13,5 | 1,5 | - | 961,7 | 105,7 | 0,528 | 147,1 | 147,1 | 5199,3 | 90,8 | 123,2 | 1730,8 | 0,337 | 15,737 |
| 2031 | 11,5 | 1,3 | - | 973,2 | 106,9 | 0,535 | 134,3 | 134,3 | 5333,7 | 91,4 | 129,9 | 1860,7 | 0,286 | 16,023 |
| 2032 | 10,0 | 1,1 | - | 983,2 | 108,0 | 0,540 | 124,0 | 124,0 | 5457,7 | 92,0 | 130,6 | 1991,3 | 0,248 | 16,271 |
| 2033 | 8,0 | 0,9 | - | 991,2 | 108,9 | 0,545 | 111,3 | 111,3 | 5569,0 | 92,8 | 126,4 | 2117,7 | 0,199 | 16,471 |
| 2034 | 7,0 | 0,8 | - | 998,2 | 109,7 | 0,548 | 102,4 | 102,4 | 5671,3 | 93,2 | 125,0 | 2242,7 | 0,174 | 16,645 |
| 2035 | 5,8 | 0,6 | - | 1003,9 | 110,3 | 0,552 | 92,4 | 92,4 | 5763,8 | 93,8 | 116,6 | 2359,3 | 0,144 | 16,789 |
| 2036 | 5,1 | 0,6 | - | 1009,0 | 110,9 | 0,554 | 84,8 | 84,8 | 5848,6 | 94,0 | 110,6 | 2469,9 | 0,126 | 16,915 |
| 2037 | 4,5 | 0,5 | - | 1013,5 | 111,4 | 0,557 | 77,7 | 77,7 | 5926,3 | 94,3 | 101,2 | 2571,1 | 0,111 | 17,026 |
| 2038 | 3,9 | 0,4 | - | 1017,4 | 111,8 | 0,559 | 71,2 | 71,2 | 5997,5 | 94,5 | 92,6 | 2663,7 | 0,098 | 17,124 |
| 2039 | 3,5 | 0,4 | - | 1020,8 | 112,2 | 0,561 | 65,1 | 65,1 | 6062,6 | 94,7 | 84,7 | 2748,4 | 0,086 | 17,210 |
| 2040 | 3,0 | 0,3 | - | 1023,9 | 112,5 | 0,562 | 59,6 | 59,6 | 6122,2 | 94,9 | 77,3 | 2825,7 | 0,076 | 17,286 |
| 2041 | 2,7 | 0,3 | - | 1026,6 | 112,8 | 0,564 | 54,4 | 54,4 | 6176,7 | 95,1 | 70,6 | 2896,4 | 0,067 | 17,352 |
| 2042 | 2,4 | 0,3 | - | 1028,9 | 113,1 | 0,565 | 49,7 | 49,7 | 6226,4 | 95,3 | 64,5 | 2960,8 | 0,059 | 17,411 |
| 2043 | 2,1 | 0,2 | - | 1031,0 | 113,3 | 0,566 | 45,4 | 45,4 | 6271,8 | 95,4 | 58,8 | 3019,7 | 0,052 | 17,463 |
| 2044 | 1,8 | 0,2 | - | 1032,8 | 113,5 | 0,567 | 41,5 | 41,5 | 6313,3 | 95,6 | 53,7 | 3073,3 | 0,045 | 17,508 |
| 2045 | 1,6 | 0,2 | - | 1034,4 | 113,7 | 0,568 | 37,8 | 37,8 | 6351,1 | 95,8 | 48,9 | 3122,3 | 0,040 | 17,548 |

Таблица П.4.1.17 Характеристика основного фонда скважин II объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 6,9 | 21,0 | 99,7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 28,8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 3 | 8,2 | 29,5 | 179,9 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 8,5 | 33,0 | 193,8 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 8,3 | 34,5 | 198,2 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 3 | 8,4 | 38,1 | 201,2 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 9,2 | 45,0 | 200,3 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9,6 | 50,9 | 197,1 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9,4 | 53,1 | 185,3 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 9,9 | 59,0 | 155,1 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11,0 | 69,9 | 143,9 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10,8 | 72,6 | 138,3 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10,9 | 77,3 | 136,6 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10,8 | 80,6 | 132,0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10,1 | 79,0 | 134,6 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9,5 | 77,4 | 136,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8,8 | 75,8 | 140,5 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8,3 | 74,1 | 144,3 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7,7 | 72,4 | 147,6 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7,2 | 70,7 | 150,4 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6,7 | 69,0 | 153,0 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6,3 | 67,4 | 155,2 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5,9 | 65,8 | 157,3 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5,5 | 64,2 | 159,2 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5,1 | 62,6 | 161,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4,8 | 61,1 | 178,7 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4,5 | 59,7 | 179,1 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4,2 | 58,3 | 179,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,9 | 56,9 | 180,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,7 | 55,6 | 181,3 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,4 | 54,4 | 182,7 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,2 | 53,2 | 184,6 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,0 | 52,1 | 186,7 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,8 | 51,1 | 188,9 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,6 | 50,1 | 183,1 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,3 | 46,5 | 178,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,1 | 45,6 | 167,7 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,0 | 44,8 | 136,9 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1,9 | 44,1 | 119,3 |

Таблица П.4.1.18 Характеристика основных показателей разработки II объекта. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 36,4 | 1,7 | 6,6 | 1585,7 | 75,3 | 0,463 | 110,3 | 110,3 | 6650,9 | 67,0 | 103,7 | 4386,6 | 1,398 | 25,180 |
| 2023 | 41,5 | 2,0 | 8,0 | 1627,2 | 77,3 | 0,475 | 148,7 | 148,7 | 6799,6 | 72,1 | 187,1 | 4573,7 | 1,594 | 26,774 |
| 2024 | 43,1 | 2,0 | 9,0 | 1670,3 | 79,4 | 0,487 | 167,1 | 156,0 | 6966,7 | 74,2 | 201,6 | 4775,3 | 1,656 | 28,430 |
| 2025 | 43,7 | 2,1 | 10,0 | 1714,0 | 81,4 | 0,500 | 181,3 | 181,3 | 7147,9 | 75,9 | 206,2 | 4981,5 | 1,677 | 30,107 |
| 2026 | 41,1 | 2,0 | 10,5 | 1755,1 | 83,4 | 0,512 | 186,2 | 186,2 | 7334,1 | 77,9 | 209,3 | 5190,8 | 1,580 | 31,686 |
| 2027 | 38,4 | 1,8 | 11,0 | 1793,6 | 85,2 | 0,523 | 188,3 | 188,3 | 7522,4 | 79,6 | 208,4 | 5399,1 | 1,475 | 33,162 |
| 2028 | 35,4 | 1,7 | 11,4 | 1828,9 | 86,9 | 0,534 | 186,6 | 186,6 | 7709,0 | 81,0 | 205,1 | 5604,2 | 1,359 | 34,521 |
| 2029 | 33,1 | 1,6 | 12,0 | 1862,0 | 88,5 | 0,543 | 186,1 | 186,1 | 7895,1 | 82,2 | 192,8 | 5797,0 | 1,269 | 35,790 |
| 2030 | 30,9 | 1,5 | 12,7 | 1892,9 | 89,9 | 0,552 | 184,8 | 184,8 | 8079,9 | 83,3 | 161,4 | 5958,3 | 1,186 | 36,976 |
| 2031 | 28,8 | 1,4 | 13,6 | 1921,7 | 91,3 | 0,561 | 183,0 | 183,0 | 8262,9 | 84,2 | 149,7 | 6108,0 | 1,108 | 38,084 |
| 2032 | 26,5 | 1,3 | 14,5 | 1948,3 | 92,6 | 0,569 | 178,0 | 178,0 | 8440,9 | 85,1 | 143,9 | 6251,9 | 1,019 | 39,103 |
| 2033 | 24,8 | 1,2 | 15,8 | 1973,1 | 93,7 | 0,576 | 175,3 | 175,3 | 8616,2 | 85,9 | 142,0 | 6393,9 | 0,952 | 40,056 |
| 2034 | 22,8 | 1,1 | 17,3 | 1995,9 | 94,8 | 0,582 | 169,4 | 169,4 | 8785,7 | 86,6 | 137,4 | 6531,3 | 0,875 | 40,931 |
| 2035 | 21,3 | 1,0 | 19,5 | 2017,2 | 95,8 | 0,589 | 166,2 | 166,2 | 8951,8 | 87,2 | 140,0 | 6671,3 | 0,818 | 41,748 |
| 2036 | 19,9 | 0,9 | 22,6 | 2037,0 | 96,8 | 0,594 | 162,8 | 162,8 | 9114,6 | 87,8 | 141,7 | 6813,0 | 0,764 | 42,512 |
| 2037 | 18,6 | 0,9 | 27,3 | 2055,6 | 97,7 | 0,600 | 159,3 | 159,3 | 9273,9 | 88,3 | 146,2 | 6959,2 | 0,714 | 43,226 |
| 2038 | 17,4 | 0,8 | 35,2 | 2073,0 | 98,5 | 0,605 | 155,8 | 155,8 | 9429,6 | 88,9 | 150,1 | 7109,3 | 0,667 | 43,892 |
| 2039 | 16,2 | 0,8 | 50,7 | 2089,2 | 99,3 | 0,610 | 152,2 | 152,2 | 9581,8 | 89,3 | 153,5 | 7262,8 | 0,623 | 44,515 |
| 2040 | 15,2 | 0,7 | 96,0 | 2104,4 | 100,0 | 0,614 | 148,7 | 148,7 | 9730,5 | 89,8 | 156,5 | 7419,2 | 0,582 | 45,097 |
| 2041 | 14,2 | 0,7 | - | 2118,5 | 100,6 | 0,618 | 145,2 | 145,2 | 9875,7 | 90,2 | 159,1 | 7578,4 | 0,544 | 45,641 |
| 2042 | 13,2 | 0,6 | - | 2131,8 | 101,3 | 0,622 | 141,7 | 141,7 | 10017,3 | 90,7 | 161,5 | 7739,8 | 0,508 | 46,149 |
| 2043 | 12,4 | 0,6 | - | 2144,1 | 101,9 | 0,626 | 138,3 | 138,3 | 10155,6 | 91,1 | 163,6 | 7903,4 | 0,475 | 46,624 |
| 2044 | 11,6 | 0,5 | - | 2155,7 | 102,4 | 0,629 | 135,0 | 135,0 | 10290,6 | 91,4 | 165,6 | 8069,0 | 0,444 | 47,068 |
| 2045 | 10,8 | 0,5 | - | 2166,5 | 102,9 | 0,632 | 131,7 | 131,7 | 10422,3 | 91,8 | 167,5 | 8236,5 | 0,414 | 47,482 |
| 2046 | 10,1 | 0,5 | - | 2176,6 | 103,4 | 0,635 | 128,6 | 128,6 | 10550,9 | 92,2 | 185,9 | 8422,5 | 0,387 | 47,869 |
| 2047 | 9,4 | 0,4 | - | 2186,0 | 103,8 | 0,638 | 125,5 | 125,5 | 10676,4 | 92,5 | 186,3 | 8608,7 | 0,362 | 48,231 |
| 2048 | 8,8 | 0,4 | - | 2194,8 | 104,3 | 0,640 | 122,5 | 122,5 | 10798,9 | 92,8 | 186,8 | 8795,5 | 0,338 | 48,569 |
| 2049 | 8,2 | 0,4 | - | 2203,0 | 104,7 | 0,643 | 119,7 | 119,7 | 10918,6 | 93,1 | 187,6 | 8983,1 | 0,316 | 48,885 |
| 2050 | 7,7 | 0,4 | - | 2210,7 | 105,0 | 0,645 | 117,0 | 117,0 | 11035,6 | 93,4 | 188,6 | 9171,7 | 0,295 | 49,181 |
| 2051 | 7,2 | 0,3 | - | 2217,9 | 105,4 | 0,647 | 114,4 | 114,4 | 11150,0 | 93,7 | 190,1 | 9361,8 | 0,276 | 49,457 |
| 2052 | 6,7 | 0,3 | - | 2224,6 | 105,7 | 0,649 | 111,9 | 111,9 | 11261,9 | 94,0 | 192,0 | 9553,8 | 0,258 | 49,714 |
| 2053 | 6,3 | 0,3 | - | 2230,9 | 106,0 | 0,651 | 109,6 | 109,6 | 11371,4 | 94,3 | 194,2 | 9748,0 | 0,241 | 49,955 |
| 2054 | 5,9 | 0,3 | - | 2236,7 | 106,3 | 0,653 | 107,3 | 107,3 | 11478,8 | 94,5 | 196,5 | 9944,5 | 0,225 | 50,181 |
| 2055 | 5,5 | 0,3 | - | 2242,2 | 106,5 | 0,654 | 105,3 | 105,3 | 11584,1 | 94,8 | 190,4 | 10134,9 | 0,210 | 50,391 |
| 2056 | 4,8 | 0,2 | - | 2247,0 | 106,7 | 0,656 | 97,7 | 97,7 | 11681,7 | 95,1 | 185,4 | 10320,3 | 0,184 | 50,575 |
| 2057 | 4,5 | 0,2 | - | 2251,5 | 107,0 | 0,657 | 95,9 | 95,9 | 11777,6 | 95,3 | 174,4 | 10494,8 | 0,172 | 50,746 |
| 2058 | 4,2 | 0,2 | - | 2255,7 | 107,2 | 0,658 | 94,2 | 94,2 | 11871,8 | 95,6 | 142,5 | 10637,2 | 0,160 | 50,907 |
| 2059 | 3,9 | 0,2 | - | 2259,6 | 107,3 | 0,659 | 92,7 | 92,7 | 11964,5 | 95,8 | 124,1 | 10761,3 | 0,150 | 51,056 |

Таблица П.4.1.19 Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4 | 3,6 | 14,1 | 91,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 35,2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 4 | 5,3 | 26,1 | 182,1 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 4 | 5,4 | 27,9 | 199,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 4 | 5,3 | 28,2 | 204,5 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 4 | 5,3 | 29,8 | 212,4 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 4 | 5,3 | 31,1 | 216,2 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 5,1 | 31,3 | 217,6 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 4,7 | 30,4 | 213,6 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 4 | 4,5 | 29,6 | 205,2 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 4,3 | 29,3 | 201,6 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 4,1 | 28,6 | 197,9 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 3,9 | 27,9 | 193,6 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 3,6 | 27,0 | 189,2 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 3,4 | 26,3 | 185,0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 3,2 | 25,7 | 181,9 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 3,0 | 25,0 | 178,4 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,9 | 24,8 | 175,0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,7 | 24,5 | 171,7 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,5 | 23,9 | 168,6 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,4 | 23,4 | 165,6 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,2 | 22,9 | 162,9 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,1 | 22,4 | 160,4 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 4 | 2,0 | 22,3 | 158,1 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 4 | 1,9 | 22,2 | 156,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 7 | 6 | 1 | 29 | 29 | 3 | 1,9 | 21,0 | 178,8 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 3 | 1,9 | 22,9 | 179,1 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 3 | 1,8 | 22,8 | 179,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1,8 | 23,2 | 180,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1,7 | 23,6 | 181,3 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1,6 | 23,7 | 182,7 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 3 | 1,6 | 24,2 | 184,6 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 3 | 1,5 | 24,8 | 186,7 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,4 | 25,5 | 188,9 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,3 | 25,0 | 183,1 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,2 | 24,3 | 178,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,1 | 22,8 | 167,7 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 0,8 | 18,7 | 136,9 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 35,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 0,7 | 16,3 | 119,3 |

Таблица П.4.1.20 Характеристика основных показателей разработки в целом по месторождению. Вариант II (дополнительный)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 52,6 | 1,4 | 4,5 | 2545,4 | 69,6 | 0,321 | 203,8 | 203,8 | 10931,7 | 74,2 | 127,5 | 5424,6 | 1,790 | 38,418 |
| 2023 | 76,6 | 2,1 | 6,9 | 2622,0 | 71,7 | 0,330 | 375,7 | 375,7 | 11307,3 | 79,6 | 252,5 | 5677,1 | 2,404 | 40,822 |
| 2024 | 78,3 | 2,1 | 7,6 | 2700,3 | 73,8 | 0,340 | 405,0 | 393,8 | 11712,3 | 80,7 | 276,0 | 5953,1 | 2,396 | 43,219 |
| 2025 | 78,3 | 2,1 | 8,2 | 2778,6 | 76,0 | 0,350 | 413,9 | 413,9 | 12126,2 | 81,1 | 283,6 | 6236,7 | 2,345 | 45,564 |
| 2026 | 76,0 | 2,1 | 8,7 | 2854,7 | 78,1 | 0,360 | 424,4 | 424,4 | 12550,6 | 82,1 | 294,6 | 6531,3 | 2,228 | 47,792 |
| 2027 | 72,8 | 2,0 | 9,1 | 2927,5 | 80,0 | 0,369 | 427,4 | 427,4 | 12978,0 | 83,0 | 299,9 | 6831,2 | 2,099 | 49,891 |
| 2028 | 68,8 | 1,9 | 9,4 | 2996,3 | 81,9 | 0,377 | 425,3 | 425,3 | 13403,3 | 83,8 | 301,7 | 7132,9 | 1,949 | 51,840 |
| 2029 | 64,2 | 1,8 | 9,7 | 3060,4 | 83,7 | 0,386 | 414,1 | 414,1 | 13817,3 | 84,5 | 296,2 | 7429,1 | 1,803 | 53,643 |
| 2030 | 60,2 | 1,6 | 10,1 | 3120,6 | 85,3 | 0,393 | 396,2 | 396,2 | 14213,5 | 84,8 | 284,6 | 7713,8 | 1,673 | 55,317 |
| 2031 | 56,9 | 1,6 | 10,6 | 3177,5 | 86,9 | 0,400 | 386,7 | 386,7 | 14600,2 | 85,3 | 279,6 | 7993,3 | 1,553 | 56,869 |
| 2032 | 54,0 | 1,5 | 11,3 | 3231,5 | 88,4 | 0,407 | 377,6 | 377,6 | 14977,7 | 85,7 | 274,4 | 8267,8 | 1,435 | 58,304 |
| 2033 | 50,7 | 1,4 | 11,9 | 3282,2 | 89,7 | 0,413 | 367,1 | 367,1 | 15344,8 | 86,2 | 268,5 | 8536,2 | 1,323 | 59,628 |
| 2034 | 47,7 | 1,3 | 12,7 | 3329,9 | 91,1 | 0,419 | 356,7 | 356,7 | 15701,4 | 86,6 | 262,4 | 8798,6 | 1,222 | 60,849 |
| 2035 | 44,7 | 1,2 | 13,6 | 3374,6 | 92,3 | 0,425 | 346,6 | 346,6 | 16048,0 | 87,1 | 256,6 | 9055,2 | 1,130 | 61,979 |
| 2036 | 42,3 | 1,2 | 15,0 | 3416,9 | 93,4 | 0,430 | 338,9 | 338,9 | 16386,9 | 87,5 | 252,2 | 9307,5 | 1,055 | 63,034 |
| 2037 | 39,6 | 1,1 | 16,5 | 3456,4 | 94,5 | 0,435 | 330,4 | 330,4 | 16717,4 | 88,0 | 247,4 | 9554,9 | 0,983 | 64,016 |
| 2038 | 37,1 | 1,0 | 18,5 | 3493,6 | 95,5 | 0,440 | 322,2 | 322,2 | 17039,6 | 88,5 | 242,7 | 9797,6 | 0,916 | 64,932 |
| 2039 | 34,8 | 1,0 | 21,3 | 3528,4 | 96,5 | 0,444 | 314,5 | 314,5 | 17354,1 | 88,9 | 238,2 | 10035,8 | 0,854 | 65,786 |
| 2040 | 32,7 | 0,9 | 25,4 | 3561,0 | 97,4 | 0,449 | 307,1 | 307,1 | 17661,2 | 89,4 | 233,8 | 10269,6 | 0,796 | 66,582 |
| 2041 | 30,7 | 0,8 | 31,9 | 3591,7 | 98,2 | 0,452 | 300,2 | 300,2 | 17961,3 | 89,8 | 229,7 | 10499,3 | 0,743 | 67,325 |
| 2042 | 28,8 | 0,8 | 44,1 | 3620,6 | 99,0 | 0,456 | 293,7 | 293,7 | 18255,0 | 90,2 | 225,9 | 10725,3 | 0,694 | 68,018 |
| 2043 | 27,1 | 0,7 | 74,0 | 3647,7 | 99,7 | 0,460 | 287,7 | 287,7 | 18542,7 | 90,6 | 222,4 | 10947,7 | 0,648 | 68,666 |
| 2044 | 25,5 | 0,7 | - | 3673,2 | 100,4 | 0,463 | 282,2 | 282,2 | 18824,9 | 91,0 | 219,3 | 11167,0 | 0,605 | 69,272 |
| 2045 | 24,0 | 0,7 | - | 3697,2 | 101,1 | 0,466 | 277,2 | 277,2 | 19102,2 | 91,3 | 216,4 | 11383,4 | 0,566 | 69,837 |
| 2046 | 21,2 | 0,6 | - | 3718,4 | 101,7 | 0,468 | 238,3 | 238,3 | 19340,4 | 91,1 | 185,9 | 11569,3 | 0,494 | 70,331 |
| 2047 | 20,1 | 0,5 | - | 3738,5 | 102,2 | 0,471 | 237,4 | 237,4 | 19577,8 | 91,6 | 186,3 | 11755,6 | 0,464 | 70,795 |
| 2048 | 19,0 | 0,5 | - | 3757,4 | 102,7 | 0,473 | 236,8 | 236,8 | 19814,6 | 92,0 | 186,8 | 11942,4 | 0,436 | 71,231 |
| 2049 | 18,0 | 0,5 | - | 3775,4 | 103,2 | 0,476 | 236,5 | 236,5 | 20051,1 | 92,4 | 187,6 | 12130,0 | 0,410 | 71,641 |
| 2050 | 17,0 | 0,5 | - | 3792,4 | 103,7 | 0,478 | 236,7 | 236,7 | 20287,8 | 92,8 | 188,6 | 12318,6 | 0,385 | 72,026 |
| 2051 | 16,1 | 0,4 | - | 3808,5 | 104,1 | 0,480 | 237,4 | 237,4 | 20525,2 | 93,2 | 190,1 | 12508,7 | 0,362 | 72,388 |
| 2052 | 15,3 | 0,4 | - | 3823,8 | 104,6 | 0,482 | 238,6 | 238,6 | 20763,8 | 93,6 | 192,0 | 12700,7 | 0,340 | 72,728 |
| 2053 | 14,5 | 0,4 | - | 3838,3 | 105,0 | 0,484 | 240,2 | 240,2 | 21004,0 | 94,0 | 194,2 | 12894,9 | 0,320 | 73,048 |
| 2054 | 13,7 | 0,4 | - | 3851,9 | 105,3 | 0,485 | 242,0 | 242,0 | 21245,9 | 94,3 | 196,5 | 13091,4 | 0,301 | 73,349 |
| 2055 | 12,5 | 0,3 | - | 3864,4 | 105,7 | 0,487 | 233,9 | 233,9 | 21479,8 | 94,7 | 190,4 | 13281,8 | 0,278 | 73,627 |
| 2056 | 11,3 | 0,3 | - | 3875,7 | 106,0 | 0,488 | 226,6 | 226,6 | 21706,4 | 95,0 | 185,4 | 13467,2 | 0,246 | 73,873 |
| 2057 | 10,0 | 0,3 | - | 3885,7 | 106,2 | 0,490 | 212,9 | 212,9 | 21919,3 | 95,3 | 174,4 | 13641,7 | 0,224 | 74,097 |
| 2058 | 7,9 | 0,2 | - | 3893,6 | 106,5 | 0,490 | 174,5 | 174,5 | 22093,7 | 95,5 | 142,5 | 13784,1 | 0,195 | 74,293 |
| 2059 | 6,6 | 0,2 | - | 3900,2 | 106,6 | 0,491 | 152,3 | 152,3 | 22246,0 | 95,7 | 124,1 | 13908,2 | 0,175 | 74,468 |