Таблица П.12.1 – Локальная смета демонтажа технологических оборудований и материалов месторождения Гран

|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 2-6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Демонтаж технологических оборудований и материалов.Гран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 226079,164 | тыс.тенге |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 75245,776 | тыс.тенге |
|  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 44,264 | тыс.чел-ч |
| Составлен(а) в текущих ценах 1-квартала 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 1.Площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания щебеночные.Рабочая площадка скважины №74. Разборка | м3 конструкции |  | 150 | 546,26 | 350,81 | 81939 | 52621 | -- | 47691 | 140001 |
|  |  |  |  |  |  | 195,45 | 98,94 | 29317 | 14841 |  | 10370 |  |
| 2 | 1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия и основания цементно-бетонные.Рабочая площадка скважины №74. Разборка | м3 конструкции |  | 100 | 3451,90 | 2079,73 | 345190 | 207973 | -- | 142703 | 526924 |
|  |  |  |  |  |  | 1372,17 | 609,82 | 137217 | 60982 |  | 39031 |  |
| 3 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия и основания щебеночные.Шламонакопитель. Разборка | м3 конструкции |  | 32,4 | 546,26 | 350,81 | 17699 | 11367 | -- | 10301 | 30240 |
|  |  |  |  |  |  | 195,45 | 98,94 | 6333 | 3206 |  | 2240 |  |
| 4 | 1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия и основания цементно-бетонные.Шламонакопитель. Разборка | м3 конструкции |  | 21,6 | 3451,90 | 2079,73 | 74561 | 44922 | -- | 30824 | 113816 |
|  |  |  |  |  |  | 1372,17 | 609,82 | 29639 | 13172 |  | 8431 |  |
| 5 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т |  | 547,2 | 170,00 | -- | 93024 | -- |  | -- | 100466 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 7442 |  |
| 6 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 10944 | 27,00 | -- | 295488 | -- |  | -- | 319127 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 23639 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 907901 | 316883 | -- | 231519 | 1230574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 202506 | 92201 | -- | 91153 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 907901 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 294707 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 388512 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 231519 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 91153 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1230573 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 294707 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 1230573 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 294707 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2.Демонтаж промыслового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1337-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2 т (ГС). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 121148,98 | 29890,38 | 121149 | 29891 | -- | 62015 | 197817 |
|  |  |  |  |  |  | 91258,61 | 10405,72 | 91259 | 10406 |  | 14653 |  |
| 8 | 1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 9,7 т. (ГЗУ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 4 | 341651,88 | 93731,13 | 1366608 | 374924 | -- | 681953 | 2212446 |
|  |  |  |  |  |  | 247920,75 | 31568,28 | 991683 | 126273 |  | 163885 |  |
| 9 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 8 т (Емкость 100м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 3 | 244492,84 | 77573,05 | 733479 | 232719 | -- | 354228 | 1174723 |
|  |  |  |  |  |  | 166919,79 | 26647,39 | 500759 | 79942 |  | 87017 |  |
| 10 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 4,56 т (Емкость 25 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 2 | 188417,06 | 51597,56 | 376834 | 103195 | -- | 188801 | 610886 |
|  |  |  |  |  |  | 136819,50 | 17935,57 | 273639 | 35871 |  | 45251 |  |
| 11 | 1337-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 2,86 т (Емкость 15 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 145939,44 | 31558,34 | 145939 | 31559 | -- | 76562 | 240301 |
|  |  |  |  |  |  | 114381,10 | 11129,63 | 114381 | 11130 |  | 17800 |  |
| 12 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 7 т (Емкость 40м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 244492,84 | 77573,05 | 244493 | 77573 | -- | 118076 | 391574 |
|  |  |  |  |  |  | 166919,79 | 26647,39 | 166920 | 26647 |  | 29006 |  |
| 13 | 1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 6 т (НГС). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 188417,06 | 51597,56 | 188417 | 51598 | -- | 94401 | 305443 |
|  |  |  |  |  |  | 136819,50 | 17935,57 | 136820 | 17936 |  | 22625 |  |
| 14 | 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью 1000 м3, в количестве 2шт.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций |  | 70 | 65507,66 | 31490,75 | 4585536 | 2204352 | 106961 | 2133507 | 7256567 |
|  |  |  |  |  |  | 32488,91 | 11683,09 | 2274223 | 817816 |  | 537523 |  |
| 15 | 1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование массой 13 т (Станок-качалка). Демонтаж оборудования | шт. |  | 36 | 418139,53 | 113877,13 | 15053023 | 4099577 | -- | 7522636 | 24381712 |
|  |  |  |  |  |  | 304262,40 | 38298,43 | 10953446 | 1378744 |  | 1806053 |  |
| 16 | 1337-0102-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 5 т (Головка приводная ЭВН без ст. управления ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 256641,80 | 51221,75 | 256642 | 51222 | -- | 137924 | 426131 |
|  |  |  |  |  |  | 205420,05 | 20684,68 | 205420 | 20685 |  | 31565 |  |
| 17 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 632,78 | 917,00 | -- | 580259 | -- |  | -- | 626680 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 46421 |  |
| 18 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 632,78 | 917,00 | -- | 580259 | -- |  | -- | 626680 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 46421 |  |
| 19 | 411-103-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 12655,6 | 49,00 | -- | 620124 | -- |  | -- | 669734 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 49610 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 24852762 | 7256610 | 106961 | 11370103 | 39120694 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15708550 | 2525450 | -- | 2897830 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 18486584 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 15141961 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 9236596 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 2217855 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 29941035 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 15912 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 15141961 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1780642 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 1780643 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 142452 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1923094 |  |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 4585536 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 106960 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 3092039 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 2133507 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 537523 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 7256566 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 3092039 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 39120695 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 17260 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 18234000 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3.Демонтаж трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водовод,Сточная линия сталь.труб 159x6мм, 0,69+0,65+0,700=2,04км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 2284,8 | 308,85 | 308,85 | 705660 | 705660 | -- | 139567 | 912845 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 193842 |  | 67618 |  |
| 21 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2284,8 | 49,23 | 49,23 | 112472 | 112471 | -- | 27104 | 150742 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 37644 |  | 11166 |  |
| 22 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 2,04 | 796293,88 | 209063,19 | 1624440 | 426489 | 45533 | 1317348 | 3177131 |
|  |  |  |  |  |  | 564910,85 | 87370,91 | 1152418 | 178237 |  | 235343 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22.1 | # 261-107-0567 | # Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,08 | # 0,1632 | # 278998,00 |  |  |  | # 45532 |  |  |
| 23 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 74,97 | 1033,00 | -- | 77444 | -- |  | -- | 83640 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6196 |  |
| 24 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 74,97 | 1033,00 | -- | 77444 | -- |  | -- | 83640 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6196 |  |
| 25 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 1499,4 | 77,00 | -- | 115454 | -- |  | -- | 124690 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 9236 |  |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду114мм, 16,9км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 18928 | 308,85 | 308,85 | 5845913 | 5845913 | -- | 1156213 | 7562296 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 1605852 |  | 560170 |  |
| 27 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 18928 | 49,23 | 49,23 | 931750 | 931750 | -- | 224538 | 1248791 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 311858 |  | 92503 |  |
| 28 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы (Выкидные линии) диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 16,9 | 755720,65 | 433018,31 | 12771679 | 7318009 | 400681 | 7001866 | 21355428 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 5052989 | 2641369 |  | 1581884 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,4563 | # 647257,00 |  |  |  | # 295343 |  |  |
| 29 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 16,9 | 337825,23 | 294252,41 | 5709246 | 4972865 | -- | 2668920 | 9048419 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 736381 | 2196498 |  | 670253 |  |
| 30 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 16,9 | 682361,26 | 559180,55 | 11531905 | 9450151 | 13521 | 3826463 | 16587037 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 2068233 | 2136671 |  | 1228669 |  |
| 31 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 270,4 | 1033,00 | -- | 279323 | -- |  | -- | 301669 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 22346 |  |
| 32 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 270,4 | 1033,00 | -- | 279323 | -- |  | -- | 301669 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 22346 |  |
| 33 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 5408 | 77,00 | -- | 416416 | -- |  | -- | 449729 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 33313 |  |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду73мм, 0,66+0,32км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 1097,6 | 308,85 | 308,85 | 338994 | 338993 | -- | 67047 | 438524 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 93120 |  | 32483 |  |
| 35 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 1097,6 | 49,23 | 49,23 | 54030 | 54030 | -- | 13021 | 72415 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 18084 |  | 5364 |  |
| 36 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы (Выкидные линии) диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,98 | 755720,65 | 433018,31 | 740606 | 424358 | 23234 | 406025 | 1238362 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 293014 | 153168 |  | 91731 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,02646 | # 647257,00 |  |  |  | # 17126 |  |  |
| 37 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,98 | 337825,23 | 294252,41 | 331069 | 288367 | -- | 154766 | 524702 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 42701 | 127371 |  | 38867 |  |
| 38 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,98 | 682361,26 | 559180,55 | 668714 | 547997 | 784 | 221890 | 961852 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 119933 | 123902 |  | 71248 |  |
| 39 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 15,68 | 1033,00 | -- | 16197 | -- |  | -- | 17493 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1296 |  |
| 40 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 15,68 | 1033,00 | -- | 16197 | -- |  | -- | 17493 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1296 |  |
| 41 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 313,6 | 77,00 | -- | 24147 | -- |  | -- | 26079 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1932 |  |
|  |  | Выкидные линии из СВТ труб Ду100мм, 1,975км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 2212 | 308,85 | 308,85 | 683176 | 683176 | -- | 135120 | 883759 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 187666 |  | 65464 |  |
| 43 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2212 | 49,23 | 49,23 | 108888 | 108888 | -- | 26240 | 145939 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 36445 |  | 10810 |  |
| 44 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 1,975 | 651824,98 | 255943,98 | 1287354 | 505490 | -- | 950479 | 2416860 |
|  |  |  |  |  |  | 395881,00 | 90235,34 | 781865 | 178215 |  | 179027 |  |
| 45 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 1,975 | 682361,26 | 559180,55 | 1347663 | 1104382 | 1579 | 447175 | 1938425 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 241702 | 249700 |  | 143587 |  |
| 46 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы СВТ. Погрузка | т |  | 4,60175 | 1033,00 | -- | 4754 | -- |  | -- | 5134 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 380 |  |
| 47 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 4,60175 | 1033,00 | -- | 4754 | -- |  | -- | 5134 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 380 |  |
| 48 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 92,035 | 77,00 | -- | 7087 | -- |  | -- | 7654 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 567 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из ст.труб Ду73мм, 1,960км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 2195,2 | 308,85 | 308,85 | 677988 | 677988 | -- | 134093 | 877048 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 186241 |  | 64966 |  |
| 50 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2195,2 | 49,23 | 49,23 | 108061 | 108061 | -- | 26041 | 144830 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 36168 |  | 10728 |  |
| 51 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы (Нагнетательные линии) диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 1,96 | 755720,65 | 433018,31 | 1481212 | 848716 | 46469 | 812051 | 2476724 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 586027 | 306336 |  | 183461 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 51.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,05292 | # 647257,00 |  |  |  | # 34253 |  |  |
| 52 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 1,96 | 337825,23 | 294252,41 | 662137 | 576735 | -- | 309532 | 1049402 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 85403 | 254742 |  | 77734 |  |
| 53 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 1,96 | 682361,26 | 559180,55 | 1337428 | 1095994 | 1568 | 443779 | 1923704 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 239866 | 247803 |  | 142497 |  |
| 54 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 31,36 | 1033,00 | -- | 32395 | -- |  | -- | 34987 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2592 |  |
| 55 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 31,36 | 1033,00 | -- | 32395 | -- |  | -- | 34987 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2592 |  |
| 56 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 627,2 | 77,00 | -- | 48294 | -- |  | -- | 52158 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 3864 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из СВТ труб Ду100мм, 5,287км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 5921,44 | 308,85 | 308,85 | 1828837 | 1828837 | -- | 361710 | 2365791 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 502375 |  | 175244 |  |
| 58 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 5921,44 | 49,23 | 49,23 | 291489 | 291489 | -- | 70244 | 390672 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 97562 |  | 28939 |  |
| 59 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 100 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 5,287 | 651824,98 | 255943,98 | 3446199 | 1353176 | -- | 2544396 | 6469843 |
|  |  |  |  |  |  | 395881,00 | 90235,34 | 2093023 | 477074 |  | 479248 |  |
| 60 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 5,287 | 682361,26 | 559180,55 | 3607644 | 2956388 | 4230 | 1197071 | 5189093 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 647026 | 668437 |  | 384377 |  |
| 61 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы СВТ. Погрузка | т |  | 12,31871 | 1033,00 | -- | 12725 | -- |  | -- | 13743 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1018 |  |
| 62 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 12,31871 | 1033,00 | -- | 12725 | -- |  | -- | 13743 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1018 |  |
| 63 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 246,3742 | 77,00 | -- | 18971 | -- |  | -- | 20489 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1518 |  |
|  |  | Нефтепровод коллектор из ст.труб Д.159, 1,9км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 2128 | 308,85 | 308,85 | 657233 | 657233 | -- | 129988 | 850199 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 180540 |  | 62978 |  |
| 65 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 2128 | 49,23 | 49,23 | 104753 | 104753 | -- | 25244 | 140397 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 35061 |  | 10400 |  |
| 66 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 1,9 | 938232,83 | 520371,98 | 1782642 | 988707 | 71724 | 979109 | 2982692 |
|  |  |  |  |  |  | 380111,10 | 186175,40 | 722211 | 353733 |  | 220940 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 66.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,046 | # 0,0874 | # 647257,00 |  |  |  | # 56570 |  |  |
| 67 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 1,9 | 355464,04 | 305666,53 | 675382 | 580766 | -- | 317219 | 1072009 |
|  |  |  |  |  |  | 49797,50 | 133672,16 | 94615 | 253977 |  | 79408 |  |
| 68 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 1,9 | 933949,67 | 770550,80 | 1774504 | 1464047 | 1225 | 581585 | 2544576 |
|  |  |  |  |  |  | 162753,62 | 173617,28 | 309232 | 329873 |  | 188487 |  |
| 69 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 69,825 | 1033,00 | -- | 72129 | -- |  | -- | 77899 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 5770 |  |
| 70 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 69,825 | 1033,00 | -- | 72129 | -- |  | -- | 77899 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 5770 |  |
| 71 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 1396,5 | 77,00 | -- | 107530 | -- |  | -- | 116132 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 8602 |  |
|  |  | Нефтепровод из СВТ труб Д.160, 17км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 19040 | 308,85 | 308,85 | 5880504 | 5880504 | -- | 1163055 | 7607043 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 1615354 |  | 563485 |  |
| 73 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 19040 | 49,23 | 49,23 | 937263 | 937263 | -- | 225866 | 1256180 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 313703 |  | 93050 |  |
| 74 | 1122-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 160 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 17 | 651824,98 | 255943,98 | 11081025 | 4351048 | -- | 8181338 | 20803352 |
|  |  |  |  |  |  | 395881,00 | 90235,34 | 6729977 | 1534001 |  | 1540989 |  |
| 75 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 17 | 933949,67 | 770550,80 | 15877144 | 13099364 | 10968 | 5203658 | 22767266 |
|  |  |  |  |  |  | 162753,62 | 173617,28 | 2766812 | 2951494 |  | 1686464 |  |
| 76 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы СВТ. Погрузка | т |  | 81,77 | 1033,00 | -- | 84468 | -- |  | -- | 91225 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6757 |  |
| 77 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Трубы СВТ. Разгрузка | т |  | 81,77 | 1033,00 | -- | 84468 | -- |  | -- | 91225 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 6757 |  |
| 78 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 1635,4 | 77,00 | -- | 125926 | -- |  | -- | 136000 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 10074 |  |
|  |  | Газопроводы-0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 336 | 308,85 | 308,85 | 103774 | 103773 | -- | 20524 | 134242 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 28506 |  | 9944 |  |
| 80 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 336 | 49,23 | 49,23 | 16540 | 16540 | -- | 3986 | 22168 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 5536 |  | 1642 |  |
| 81 | 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 0,3 | 39739,48 | 2541,59 | 11922 | 762 | -- | 11430 | 25220 |
|  |  |  |  |  |  | 37197,90 | 1287,71 | 11159 | 386 |  | 1868 |  |
| 82 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы ПЭ. Погрузка | т |  | 1,047 | 1033,00 | -- | 1082 | -- |  | -- | 1169 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 87 |  |
| 83 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Трубы ПЭ. Разгрузка | т |  | 1,047 | 1033,00 | -- | 1082 | -- |  | -- | 1169 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 87 |  |
| 84 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 20,94 | 77,00 | -- | 1612 | -- |  | -- | 1741 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 129 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из ст.труб Ду114мм, 0,560км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 627,2 | 308,85 | 308,85 | 193711 | 193711 | -- | 38312 | 250585 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 53212 |  | 18562 |  |
| 86 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 627,2 | 49,23 | 49,23 | 30875 | 30875 | -- | 7440 | 41380 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 10334 |  | 3065 |  |
| 87 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы (Нагнетательные линии) диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,56 | 755720,65 | 433018,31 | 423204 | 242491 | 13277 | 232014 | 707636 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 167436 | 87525 |  | 52417 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 87.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,01512 | # 647257,00 |  |  |  | # 9787 |  |  |
| 88 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,56 | 337825,23 | 294252,41 | 189182 | 164781 | -- | 88438 | 299829 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 24401 | 72783 |  | 22210 |  |
| 89 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,56 | 682361,26 | 559180,55 | 382122 | 313141 | 448 | 126794 | 549629 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 68533 | 70801 |  | 40713 |  |
| 90 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 8,96 | 1033,00 | -- | 9256 | -- |  | -- | 9996 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 740 |  |
| 91 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 8,96 | 1033,00 | -- | 9256 | -- |  | -- | 9996 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 740 |  |
| 92 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 179,2 | 77,00 | -- | 13798 | -- |  | -- | 14902 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1104 |  |
|  |  | Нефтесборный коллектор из ст.труб Д.159, 0,747км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 836,64 | 308,85 | 308,85 | 258396 | 258397 | -- | 51106 | 334262 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 70981 |  | 24760 |  |
| 94 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 836,64 | 49,23 | 49,23 | 41184 | 41184 | -- | 9925 | 55198 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 13784 |  | 4089 |  |
| 95 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,747 | 938232,83 | 520371,98 | 700860 | 388718 | 28199 | 384945 | 1172669 |
|  |  |  |  |  |  | 380111,10 | 186175,40 | 283943 | 139073 |  | 86864 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 95.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,046 | # 0,034362 | # 647257,00 |  |  |  | # 22241 |  |  |
| 96 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,747 | 355464,04 | 305666,53 | 265532 | 228333 | -- | 124717 | 421469 |
|  |  |  |  |  |  | 49797,50 | 133672,16 | 37199 | 99853 |  | 31220 |  |
| 97 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,747 | 933949,67 | 770550,80 | 697660 | 575601 | 482 | 228655 | 1000420 |
|  |  |  |  |  |  | 162753,62 | 173617,28 | 121577 | 129692 |  | 74105 |  |
| 98 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 17,4195 | 1033,00 | -- | 17994 | -- |  | -- | 19434 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1440 |  |
| 99 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 17,4195 | 1033,00 | -- | 17994 | -- |  | -- | 19434 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1440 |  |
| 100 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 348,39 | 77,00 | -- | 26826 | -- |  | -- | 28972 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2146 |  |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Ду89мм, 0,54+0,165=0,705км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 789,6 | 308,85 | 308,85 | 243868 | 243868 | -- | 48233 | 315469 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 66990 |  | 23368 |  |
| 102 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 789,6 | 49,23 | 49,23 | 38869 | 38868 | -- | 9367 | 52095 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 13009 |  | 3859 |  |
| 103 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы (Выкидные линии) диаметром до 100 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,705 | 755720,65 | 433018,31 | 532783 | 305278 | 16715 | 292090 | 890862 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 210790 | 110187 |  | 65990 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 103.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,019035 | # 647257,00 |  |  |  | # 12321 |  |  |
| 104 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 100 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,705 | 337825,23 | 294252,41 | 238167 | 207448 | -- | 111337 | 377464 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 30719 | 91629 |  | 27960 |  |
| 105 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 0,705 | 682361,26 | 559180,55 | 481065 | 394222 | 565 | 159625 | 691945 |
|  |  |  |  |  |  | 122380,63 | 126430,25 | 86278 | 89133 |  | 51255 |  |
| 106 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 11,28 | 1033,00 | -- | 11652 | -- |  | -- | 12584 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 932 |  |
| 107 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 11,28 | 1033,00 | -- | 11652 | -- |  | -- | 12584 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 932 |  |
| 108 | 412-501-0316 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (грунтовые дороги). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 225,6 | 77,00 | -- | 17371 | -- |  | -- | 18761 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1390 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 104016988 | 75368049 | 681202 | 43438699 | 159252143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25805463 | 21967530 | -- | 11796456 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 104016988 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 681205 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 47772993 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 2162273 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 43438699 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 11796456 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 159252143 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 21960 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 47772993 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 159252143 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 21960 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 47772993 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4.Демонтаж зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание насосной. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 151,38 | 1357,56 | 593,35 | 205507 | 89821 | -- | 122932 | 354715 |
|  |  |  |  |  |  | 764,21 | 202,55 | 115686 | 30662 |  | 26275 |  |
| 110 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание операторное. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 283,44 | 1357,56 | 593,35 | 384787 | 168178 | -- | 230176 | 664160 |
|  |  |  |  |  |  | 764,21 | 202,55 | 216608 | 57410 |  | 49197 |  |
| 111 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здание техн. насосной. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 360 | 1357,56 | 593,35 | 488722 | 213605 | -- | 292348 | 843556 |
|  |  |  |  |  |  | 764,21 | 202,55 | 275116 | 72917 |  | 62486 |  |
| 112 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Ограждение территории УПН ГРАН (хоз.постройка). Демонтаж | м2 |  | 654 | 2148,08 | 897,70 | 1404847 | 587094 | 9392 | 707465 | 2281297 |
|  |  |  |  |  |  | 1236,03 | 331,73 | 808361 | 216950 |  | 168985 |  |
| 113 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Переходн.лестница ч/з обвал.РВС-1000м3.Демонтаж | т конструкций |  | 0,9 | 65982,95 | 24619,30 | 59385 | 22157 | 1186 | 31393 | 98041 |
|  |  |  |  |  |  | 40046,24 | 10506,76 | 36042 | 9456 |  | 7262 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 113.1 | # 261-107-0576 | # Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,002 | # 0,0018 | # 289955,00 |  |  |  | # 522 |  |  |
| 114 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель. Демонтаж | м |  | 430 | 158,34 | 0,28 | 68087 | 122 | -- | 48994 | 126448 |
|  |  |  |  |  |  | 158,06 | 0,19 | 67965 | 83 |  | 9366 |  |
| 115 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Светильники РКУ. Демонтаж | шт. |  | 16 | 312,45 | 2,28 | 4999 | 36 | -- | 3591 | 9277 |
|  |  |  |  |  |  | 310,16 | 1,57 | 4963 | 25 |  | 687 |  |
| 116 | 1134-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Радиомачты стальные решетчатые на оттяжках для зоновых линий связи высотой до 30 м. Демонтаж | т ствола мачты |  | 1,2 | 109263,52 | 41372,82 | 131116 | 49647 | -- | 78889 | 226805 |
|  |  |  |  |  |  | 67890,70 | 18610,19 | 81469 | 22332 |  | 16800 |  |
| 117 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Площадка приустьевая и под рем.агр.фунд.СК скв.86н,Демонтаж | т конструкций |  | 10 | 65982,95 | 24619,30 | 659830 | 246193 | 13175 | 348816 | 1089337 |
|  |  |  |  |  |  | 40046,24 | 10506,76 | 400462 | 105068 |  | 80692 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 117.1 | # 261-107-0576 | # Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,002 | # 0,02 | # 289955,00 |  |  |  | # 5799 |  |  |
| 118 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Площадка приустьевая и под рем.агр.фунд.СК скв.75,Демонтаж | т конструкций |  | 10 | 65982,95 | 24619,30 | 659830 | 246193 | 13175 | 348816 | 1089337 |
|  |  |  |  |  |  | 40046,24 | 10506,76 | 400462 | 105068 |  | 80692 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 118.1 | # 261-107-0576 | # Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,002 | # 0,02 | # 289955,00 |  |  |  | # 5799 |  |  |
| 119 | 1146-0601-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Беседка Гран. Разборка с вывозкой | шт |  | 1 | 69432,35 | 10371,30 | 69432 | 10371 | -- | 53678 | 132959 |
|  |  |  |  |  |  | 59061,05 | 4841,02 | 59061 | 4841 |  | 9849 |  |
| 120 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Здание мобильное 1-скат. 20мест.столовая Гран/ | т блок-боксов |  | 5 | 27491,04 | 13183,20 | 137455 | 65916 | -- | 87717 | 243186 |
|  |  |  |  |  |  | 14307,84 | 4970,69 | 71539 | 24853 |  | 18014 |  |
| 121 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 33,64 | 917,00 | -- | 30848 | -- |  | -- | 33316 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2468 |  |
| 122 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 33,64 | 917,00 | -- | 30848 | -- |  | -- | 33316 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2468 |  |
| 123 | 411-103-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 672,8 | 49,00 | -- | 32967 | -- |  | -- | 35604 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2637 |  |
| 124 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т |  | 1430,676 | 170,00 | -- | 243215 | -- |  | -- | 262672 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 19457 |  |
| 125 | 411-103-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 28613,52 | 49,00 | -- | 1402062 | -- |  | -- | 1514227 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 112165 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге |  |  |  |  | 6013937 | 1699333 | 36928 | 2354815 | 9038253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2537734 | 649665 | -- | 669500 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 3230045 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 1105530 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 1739940 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 918325 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 331869 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 4480239 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 1105530 |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 2783892 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 36925 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 2081869 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 1436490 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 337631 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 4558013 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 2081869 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге |  |  |  |  | 9038252 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 3187399 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5.Демонтаж ВЛ-0,4кВ, ВЛ-6кВ, ВЛ-10кВ, КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. |  | 744 | 4901,00 | 3125,86 | 3646346 | 2325639 | -- | 2005641 | 6104146 |
|  |  |  |  |  |  | 1775,14 | 1594,55 | 1320707 | 1186344 |  | 452159 |  |
| 127 | 1133-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. |  | 200 | 6896,04 | 2844,48 | 1379207 | 568896 | -- | 823758 | 2379202 |
|  |  |  |  |  |  | 4051,56 | 1096,93 | 810311 | 219386 |  | 176237 |  |
| 128 | 1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры | шт. |  | 544 | 4905,65 | 2458,17 | 2668675 | 1337245 | -- | 1490640 | 4492060 |
|  |  |  |  |  |  | 2447,48 | 977,70 | 1331431 | 531869 |  | 332745 |  |
| 129 | 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 KB•A. Монтаж оборудования | подстанция |  | 3 | 129164,66 | 59553,93 | 387494 | 178662 | 19253 | 193884 | 627889 |
|  |  |  |  |  |  | 63192,96 | 26568,34 | 189579 | 79705 |  | 46510 |  |
| 130 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабельные линии. Демонтаж | м |  | 365 | 158,34 | 0,28 | 57794 | 103 | -- | 41588 | 107333 |
|  |  |  |  |  |  | 158,06 | 0,19 | 57691 | 70 |  | 7951 |  |
| 131 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта |  | 292 | 308,85 | 308,85 | 90184 | 90184 | -- | 17837 | 116662 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 84,84 | -- | 24773 |  | 8642 |  |
| 132 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта |  | 292 | 49,23 | 49,23 | 14374 | 14374 | -- | 3464 | 19265 |
|  |  |  |  |  |  | -- | 16,48 | -- | 4811 |  | 1427 |  |
| 133 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 29,4186 | 917,00 | -- | 26977 | -- |  | -- | 29135 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2158 |  |
| 134 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 29,4186 | 917,00 | -- | 26977 | -- |  | -- | 29135 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2158 |  |
| 135 | 414-101-0701 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т |  | 1139,2 | 933,00 | -- | 1062874 | -- |  | -- | 1147904 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 85030 |  |
| 136 | 414-101-0702 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т |  | 1139,2 | 933,00 | -- | 1062874 | -- |  | -- | 1147904 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 85030 |  |
| 137 | 411-103-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км |  | 23372,372 | 49,00 | -- | 1145246 | -- |  | -- | 1236866 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 91620 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге |  |  |  |  | 11569022 | 4515103 | 19253 | 4576812 | 17437501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3709719 | 2046958 | -- | 1291667 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 387494 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 19253 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 269284 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 193884 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 46510 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 627888 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 269284 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 11181528 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 5487393 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 3324947 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 4382928 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 1245157 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 16809613 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2983 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 5487393 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге |  |  |  |  | 17437501 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3113 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 5756677 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 226079164 |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Зарплата рабочих строителей | Тенге |  |  |  |  | 47963972 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге |  |  |  |  |  | 89155978 |  |  |  |
|  |  | - в том числе зарплата машинистов | Тенге |  |  |  |  |  | 27281804 |  |  |  |
|  |  | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге |  |  |  |  |  |  | 844343 |  |  |
|  |  | - Перевозка грузов | Тенге |  |  |  |  | 9396312 |  |  |  |  |
|  |  | - Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  |  |  |  | 61971948 |  |
|  |  | - Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  |  |  |  | 16746606 |  |
|  | Составил |  |  |  | Калыбаева |  |  |  |  |  |  |  |